盐边县农村公路养护管理实施办法

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为进一步提高我县农村公路管理养护工作水平，巩固农村公路建设成果，延长道路使用年限，提高道路保障能力，创造安全、畅通、便捷、舒适的农村交通环境，根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》、国务院《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《四川省〈中华人民共和国公路法〉实施办法》《四川省农村公路条例》等有关法律法规和《攀枝花市人民政府办公室关于进一步加强农村公路养护管理工作的意见》（攀办发〔2017〕115号），结合我县实际，制定本办法。

第二条 农村公路养护管理工作坚持“以县为主、分级负责、因地制宜、注重实效、全面管养、保障畅通”的原则，按照“县道县管、乡道乡管、村道村养”的方式，实现“建养并重、均衡发展”。

第三条 本办法适用于本县农村公路养护管理。本办法所称农村公路是指经交通主管部门数据库认定的县道、乡道、村道公路及其所属的桥梁、隧道、交通工程及附属设施。

本办法所称农村公路养护管理是指农村公路的日常维护、小修保养、附属设施管护、受灾恢复工程、中修、大修工程以及路产路权保护。

第二章 组织机构和职责

第四条 县人民政府是全县农村公路养护管理的责任主体。负责筹集和管理农村公路养护资金、制定养护管理办法、检查考核养护管理工作。

县交通运输局代表县人民政府具体负责养护管理工作。主要职责是负责组织实施农村公路养护管理工作，编制农村公路养护管理计划，筹集、管理农村公路养护资金，领导和监督公路管理机构工作，指导和督促乡（镇）人民政府做好乡道和村道的日常管理工作，建立健全相关制度，对县道、乡道的养护管理工作进行考核，对村道的养护管理工作进行检查。

第五条 县养路队具体承担县道公路及乡道、村道所属桥梁、隧道的养护管理工作，拟定公路养护建议计划并按批准的计划组织实施养护管理工作。

乡（镇）人民政府主要负责本辖区内的乡道、村道日常管理和养护工作。各乡（镇）成立乡（镇）交通管理站，站长由各乡（镇）分管交通工作的副乡（镇）长担任，在乡（镇）政府工作人员中安排3-5名专兼职人员开展养护管理工作。乡（镇）交通管理站负责本行政区域内的乡道、村道公路养护管理工作，筹集、管理乡道、村道养护补助资金，建立健全乡、村道管理考核机制，并负责协助县交通综合执法大队完成本行政区域的路政管理工作。做好农村公路及其设施的保护工作。

村民委员会主要负责本辖区内村道日常管理和养护工作，在乡（镇）交通管理站的领导下，按照“一事一议”“村规民约”等方式筹措村道养护资金，落实日常养护人员，完成本行政区域内村道的日常管理工作。

第六条 县政府办公室、县发展改革局、县公安局、县财政局、县自然资源规划和林业局、县住建局、县水利局、县农业农村局、县应急管理局、盐边生态环境局等部门应在各自职责范围内，协同做好农村公路的养护管理工作。

第三章 养护管理

第七条 日常养护实行经济责任承包方式，选择责任心强、吃苦耐劳愿意从事养护工作的个人与其签订承包合同，按养护合同支付养路费，鼓励专业队伍进行承包养护。养护作业必须遵守相关安全作业规程，确保安全。

第八条 养护管理人员和作业人员要按相关规定对农村公路巡查到位，做到巡查记录完好。发现损害路产路权的行为及时制止，并向执法大队报告。

第九条 农村公路日常养护的主要内容：

（一）经常清扫路面，保持路面干净整洁，路容美观，无垃圾、无杂物、无飞石、无积水；对路面初期病害和局部损坏按“修早、修小、修好”的原则及时处理修复，水泥砼路面接缝灌缝及时、有效，确保路面无影响行车安全的严重病害。

（二）道路两边的路肩应保持与路面接壤平顺，具有足够的强度和稳定性，经常清铲整修路肩，使路肩无杂草、无堆积物；经常清理公路边沟，发生垮塌及时清除，发生损毁及时上报维修，保持公路边沟完好畅通，无杂草，无淤泥，无堵塞；经常观察边坡状况，及时清理悬浮危石，保持边坡稳定。

（三）保持桥梁外观整洁，桥面平整，桥头衔接平顺，排水通畅，养护伸缩缝，清理泄水孔；经常检查桥梁，及时发现病害情况并采取有效处治措施；经常疏通涵洞，保持涵顶不跳车，进出口畅通，无杂草、无杂物、无堵塞。

（四）保护好标志标牌、站点站牌、警示桩、防护栏等公路附属设施，确保清洁、醒目，损坏丢失及时报修。

（五）因地制宜在宜林路段进行绿化，按要求清除遮挡视线的树枝、杂草，定期粉刷，防治病虫害。

第十条 县、乡、村三级公路养护管理机构要按照职责分工做好防洪抢险和防地质灾害工作，做到险情发现及时，警示标志设置迅速，及时上报险情。做到抢险指挥科学、措施得当，保证车辆、行人安全通行。

第十一条 县、乡道公路大、中修工程，应按有关技术标准和规范进行设计，遵循相关的建设程序，并按有关规定进行竣工验收。

第十二条 县、乡（镇）农村公路管理机构要建立本辖区农村公路养护管理信息数据库，及时更新、完善档案，科学制定养护工作计划，并及时报送相关信息。

第十三条 各乡（镇）人民政府及县政府有关部门对农村公路养护用地、砂石材料、爆炸物品等事宜应给予支持和协助，保证农村公路养护需要。

第四章 路政管理

第十四条 县道公路政管理工作由县交通运输综合行政执法大队具体负责，乡道、村道的路政管理工作由乡（镇）交通管理站具体负责，县交通综合执法大队对各乡（镇）交通管理站的路政工作进行指导并检查督促。县交通运输局负责对全县路政工作进行考核。

第十五条 县交通运输局、县交通运输综合行政执法大队、各乡（镇）交通管理站开展路政工作要按《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《路政管理规定》《四川省农村公路条例》和《四川省路政管理条例》等有关规定执行，要结合我县实际，建立健全各项管理制度，加强队伍建设，提高执法水平，严格管理热情服务，维护好路产路权，保障农村公路畅通。

第十六条 县交通运输综合行政执法大队和各乡（镇）交管站应加强对道路的日常巡查，及时发现和查处乱堆、乱倒、乱建和各种侵占、损坏路产及其他违反公路管理法律法规的行为。

第十七条 不准在农村公路及公路用地范围内摆摊设点，堆放物品，打场晒粮，倾倒垃圾，设置障碍，挖沟引水，擅自开口接道，利用公路边沟排放污物或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通。不得损坏、擅自移动、涂改农村公路附属设施。

第十八条 县交通运输综合行政执法大队和各乡交通管理站要在急弯、陡坡、临崖、临河、高填土等险要路段设置安全防护设施或警示标志，对抢险路段进行交通疏导。及时修复损坏的标志标牌及安防设施。

第十九条 县政府确定农村公路两侧自边沟、截水沟、坡脚护坡道外缘起不少于一米的范围为公路用地。自公路用地外缘起，按照县道不少于十米、乡道不少于五米、村道不少于三米的标准划定公路建筑控制区。县交通运输综合行政执法大队确保公路两侧控制区无新增违法建筑，并依法向社会公告。

第二十条 加强对农村公路超限车辆的治理工作，各相关部门要严把超限超载车辆的进出关，对超限超载的依法卸载和依法处罚。村道可经村民代表大会决议，报请乡（镇）人民政府同意设置限高、限宽等设施，限制超限车辆。

第五章 资金筹措和管理

第二十一条 县财政局负责全县农村公路养护资金的筹措和监督管理，建立以公共财政为主的长期稳定的管养资金渠道。

第二十二条 农村公路养护经费采取多种渠道筹措，主要来源是：

（一）燃油税转移支付资金；

（二）县财政安排的养护管理资金；

（三）村民委员会采取“一事一议”的办法筹集的资金；

（四）县级相关部门安排的资金；

（五）社会捐资；

（六）法律、法规允许的其他筹资方式。

第二十三条 农村公路日常养护资金按以下标准安排（今后随物价上涨由县财政局、县交通运输局提出方案报经县政府同意后作适当调整）。

（一）县道每年每公里10000元；

（二）乡道每年每公里5000元；

（三）村道每年每公里3000元。

第二十四条 农村公路大中修工程由县交通运输局制定方案，原则上新建工程6年内不安排大中修；道路病害综合整治工程根据当年实际情况统筹确定；工程实施需报县政府同意，并按相关要求进行。

第二十五条 燃油税转移支付资金以及县财政统筹的资金由县财政局和县交通运输局提出安排意见报县政府审批，纳入部门预算。各乡（镇）、村民委员会通过各种方式筹集的资金，由乡（镇）统一专账管理、专项使用。

第二十六条 严格执行农村公路养护资金管理使用制度，燃油税转移支付资金须专款专用，只能用于公路养护，不得挪用于农村公路建设或其他交通行业管理支出。实行财务公开、民主监督。

第二十七条 养护预算经县政府批准后，由县财政局统一拨付给县交通运输局。日常养护补助资金发放方式为各管养单位请款制度。各管养单位报送拨款申请报告，县交通运输局根据各管养单位报送的拨款申请报告进行检查考核（分年中和年末两次），并按考核结果发放日常养护补助资金。各管养单位未报送公路养护检查结果，视为自动放弃当次的日常养护补助资金。

第二十八条 县财政、审计和监察部门要加强对农村公路养护资金的监督管理，定期审计，确保资金安全，发挥效益。

第六章 检查考核

第二十九条 县政府将全县农村公路的养护管理纳工作入年终交通工作目标考核。县政府授权县交通运输局对各乡（镇）和县公路管理机构的公路日常管理养护工作实施考核，根据考核办法（具体考核办法另行制定）以及下达的公路养护管理目标任务，实行月检季查年终考评。

县交通运输局要认真履行行业主管职能，加强对全县农村公路养护管理工作的领导、监督、考核工作，要加强平时的业务指导和协调联系。

第三十条 各相关部门、各乡（镇）人民政府应当认真履行职责，采取有力措施，依法做好农村公路管理养护工作。对未完成养护任务、工作不力、措施不力，使公路失养的部门和乡（镇），严肃追究直接责任人和有关领导的行政责任。对未按合同完成养护作业的人员，取消其在全县的养护资格。

第七章 附则

第三十一条 本办法由县交通运输局负责解释。

第三十二条 盐边县农村公路日常养护工作检查考核办法及评分标准见附件1、附件2。

第三十三条 本办法自公布之日起施行，县政府办公室于2012年5月发布的《盐边县农村公路养护管理实施办法》（盐边府办发〔2012〕20号）同时废止。

附件：1．盐边县农村公路日常养护工作检查考核办法

2．盐边县农村公路日常养护工作检查考核评分标准

附件1

盐边县农村公路日常养护工作检查考核办法

第一章  总则

第一条 为进一步落实养护责任，提高我县农村公路养护管理水平，按照《盐边县农村公路养护管理实施办法》的要求，结合我县近几年来养护管理的具体情况，特制订本办法。

第二条 本办法适用于我县境内管养的农村公路。

第二章  基本要求

第三条 养护生产单位必须遵循公路行业技术规范、标准及有关规定，认真落实经常性、及时性和预防性养护措施。经常保持公路路面平整、横坡适度；路容整洁、边坡稳定、排水畅通；构造物完好；标志、标线齐全醒目；绿化协调美观，为社会提供“快速、安全、舒适畅通”的道路行车条件。

第四条 公路管理机构应按照年度养护目标，认真组织实施，严格考核，保证计划任务全面完成，使公路路况稳步提高。

第三章  检查考核内容及标准

第五条 检查考核的依据：按照部颁《公路技术状况评定标准》、《公路养护技术标准》等执行。

第六条 考核内容为：①路基养护；②路面养护；③桥涵构造物；④标志及沿线设施；⑤绿化；⑥养护管理；⑦指令性、临时性工作。

1.1 路基养护基本要求

1.1.1 路肩平整、无高草、无堆积物，与路面衔接平顺。

1.1.2边坡：坡面平顺，无冲沟，无坍塌，无堆积物。

1.1.3边沟：土质边沟畅通、无阻塞，沟底坡度平顺，石砌边沟无淤塞、无垃圾、无损坏。

1.1.4构造物：浆砌片石、干砌片石防护工程完好，无倾斜、坍塌、沉陷和损坏现象，基础无冲刷、淘空。

1.2路面养护基本要求

1.2.1经常保持路面整洁，路面清扫做到制度化和经常化。及时清理路面抛洒物，不能将尘土扫到路肩和绿化平台上，要及时清理出公路以外的适当地方。

1.2.2沥青路面：经常保持路面平整、无波浪、无油包、无坑槽、无沉陷和翻浆。龟裂处治及时，网裂封面洒(刷)油均匀，形状规范，沥青用量适宜，油层表面平整，与旧路面衔接平顺，不渗水。坑槽挖补做到不过夜，如确有困难，当天补不上，必须采取相应的措施如设置施工标志和警示灯等，以避免车辆和行人发生安全事故。

1.2.3水泥混凝土路面：做到及时处治面板拱起、错台、沉陷和严重破碎板，及时清缝灌缝(包括裂缝)。

1.3桥涵养护基本要求

1.3.1按照《公路养护技术规范》的要求对桥梁进行经常性检查、定期检查和特殊检查，并认真如实填写《桥梁经常检查记录》，建立桥梁技术档案，及时补充和完善技术资料。

1.3.2桥面铺装平整、完好，无积水、无杂草，桥头无跳车。

1.3.3桥面泄水孔无堵塞和破损。

1.3.4伸缩缝无堵塞卡死或局部破损。

1.3.5人行道、缘石、栏杆、扶手、桥头护栏(柱)无损坏。

1.3.6翼墙、侧墙、耳墙无开裂、风化剥落和异常变形。

1.3.7锥坡、护坡无塌陷和损坏；河床铺砌完好；桥头无冲沟。

1.3.8桥上标志、标线完好，标志齐全。

1.3.9桥梁基础无严重冲刷。

1.3.10涵洞无淤积，出入口完好。

1.4沿线设施基本要求

1.4.1主要交叉道口、桥头、视距不良的曲线路段、陡坡处、铁道口处等标志要齐全、鲜明,对于污染或损坏要及时清洗、补充和修复。

1.4.2标线符合标准，并应经常保持完整、鲜明，特别是在曲线路段、平交道口附近、桥上、过村镇路段，应及时补划，使其经常保持清晰。里程碑、百米桩丢失要及时补充。

1.5绿化养护基本要求

1.5.1按照有关要求，利用花草、灌木、乔木在公路用地范围内合理进行绿化。

1.5.2宜林路段无明显空白：公路绿化栽植成活率85％，保存率80%。

1.5.3严禁路树枝条侵入公路建筑限界。要及时修剪枝条，尤其是曲线内侧，平交道口两侧，标志牌附近的路树要加强修剪，使其满足视距要求。

1.5.4要及时喷药治虫，入冬前应进行路林刷白，防止病虫侵染。路林刷白时，确保上口平齐，增加公路美观。

1.5.5对灌木和绿篱要及时修剪，控制高度在1米以内，最高不超过1.2米。

1.5.6及时修剪草坪，高度不超过15厘米；逐步培植天然草坪。

1.6养护管理

1.6.1建立健全各种管理制度，加强检查和监督，狠抓工作落实。

1.6.2各单位年初要及时制定养护生产计划。养护计划的编制要区别轻重缓急，对直接影响行车安全和畅通的路面、路基、桥涵病害要优先安排，特别是对坑槽、拥包、翻浆、沉陷、混凝土破碎板和拱起等严重影响行车的病害要及时处治。养护计划还要考虑气候影响，要加强路基排水的养护。

1.6.3为完成养护目标采取切实可行措施，制定相关的办法。

1.6.4 安全生产管理。牢固树立安全第一的思想，认真学习《公路工程施工安全技术规范》和《公路养护安全作业规程》（JTGH30—2004），杜绝违章施工，尤其是机械人员和沥青加工人员，加强劳动保护。不着标志服不准上路作业。进行路面、桥面作业必须按规定设置施工及安全标志。

1.6.5 内务管理。管理制度健全，台账清晰，巡查记录、生产日记必须坚持及时填写，字迹清晰端正，数据准确。

1.6.6 进一步完善养护信息系统。及时补充和上报养护数据，为养护管理提供决策依据。

1.7 指令性、临时性工作

对于市交通运输局和县交通运输局日常巡视和检查工作中发现的问题，养护生产单位要主动、不讲条件、按时保质保量完成指令性、突发性、临时性工作。

第四章  组织形式及检查方式

第七条  农村公路养护检查考核遵照统一管理、分级负责的原则，实行行业考核和社会监督相结合。

第八条  县交通运输局组织对各乡镇交通管理站和县养路队进行考核；各乡镇交通管理站和县养路队分别组织对具体养护承包人的考核。

第九条  考核分乘车检查和步行抽查两种，两种方式结合使用。

第五章  检查考核方法及奖惩

第十条  养护生产单位每月检查一次，检查里程为养护里程的100%，养护检查结果及时报县局公路管理股。

第十一条  县交通运输局实行每季巡查和年中、年末两次检查考核制度，考核检查中，步行抽查里程不少于总养护里程的10%。

第十二条 日常养护补助资金发放方式为各管养单位请款制度。各管养单位报送拨款申请报告，县交通运输局根据各管养单位报送的拨款申请报告进行检查考核（分年中和年末两次），并按考核结果发放日常养护补助资金。各管养单位未报送公路养护检查结果，视为自动放弃当次的日常养护补助资金。

第十三条 各管养单位报送拨款申请报告时，应提供以下资料做为请款依据：（1）逐月、季末公路养护质量检查及汇总表；（2）路面病害维修档案；（3）巡查记录、生产日记等其他资料；（4）半年或年终养护工作总结材料；（5）每条线路养护情况照片或影像资料。

第十四条 对养护生产单位的养护实行百分制考核，具体评分标准见附件1-2。

第十五条 根据考核得分将检查情况分为优（≥90分）、良（≥80分、＜90分）、中（≥70分、＜80分）、次（≥60分、＜70分）、差（＜60分）五个等级。考核等级与资金拨付挂钩：优、良等路全额拨付，中等路按85%拨付，次等路按50%拨付，差等路不予拨付。对年终评为优等路的县、乡道路段另行予以奖励，奖励金额不超过其养护补助资金的20%。奖励资金分配至具体作业人员。奖励资金在预算内不能平衡时由县财政解决。

第十六条  对每年检查考核结果以书面形式通报养护生产单位，同时报县政府、市级交通行政主管部门。检查结束后，召开养护生产总结会，通报养护检查情况，安排部署下一阶段养护工作。对评分为优、良的路段予以通报表扬，对评分为次、差的路段予以通报批评，并限期整改。

第十七条  考核检查通报一般按以下格式完成：检查基本情况；工作特点和主要成绩；存在问题(具体线路、桩号)；整改情况和下阶段工作要求。附检查记录、扣分、得分等相关表格。各巡查组应认真检查，收集资料，按上述要求进行资料整理，完成巡查报告。检查结束后5日内提交相关资料。

第十八条  对同一段连续两次出现次、差等级或年终评为差等路的养护承包人，乡镇交通管理站或养路队应考虑在次年中止承包合同。

第十九条  社会监督。各公路管养单位都应向社会公布监督电话，并设专人值班做好电话记录，对社会投诉、媒体曝光反映的问题应及时核实并给予回应。公路管理机构建立记录档案，并根据核实情况进行打分。

第二十条  本办法由县交通运输局负责解释。

附件2

盐边县农村公路日常养护工作检查

考核评分标准

| 序号 | 考核项目 | 分项指标 | 标准分值 | 评分标准 | 扣分 | 主要原因 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基养护（20分） | 路肩 | 6 | 路肩不整齐、不清洁每处扣0.1分；路肩反坡每处扣0.1分。 |  |  |  |
|  |  | 边坡 | 6 | 边坡坍塌、缺失、冲沟等未及时修复每处0.1分。 |  |  |  |
|  |  | 边沟 | 4 | 边沟淤塞单侧每百米扣0.1分，应设边沟而没有设边沟的单侧每百米扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 构造物 | 4 | 浆砌片石、干砌石防护及排水工程倾斜、坍塌、沉陷、基础淘空等未及时修复每处扣0.2分。 |  |  |  |
| 2 | 路容养护（40分） | 路容路貌 | 12 | 路面不清洁、路容差每百米0.2分；堆积物、散落物未及时清理每处扣0.1分；花坛、环岛、转盘、分隔带、上下行桥梁两端等有杂物、垃圾堆积每处扣0.1分；路面、路肩积水清理不及时（1日内），路面、路肩积雪，清理排除不及时（3日内），每百米扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 病害处治 | 16 | 路面出现坑槽、沉陷、松散、严重破板等严重病害每处扣0.2分；路面出现龟裂、泛油、波浪、油包、搓板等每处扣0.1分；水泥路接缝养护不及时，每千米扣0.2分；养护不及时，没有预防性养护每千米扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 养护质量 | 12 | 病害处理不按技术规范操作每处扣0.2分；病害处理出现前修后坏，每处各0.5分。 |  |  |  |
| 3 | 桥涵 （10分） | 日常养护 | 7 | 桥面、涵顶较脏，有堆积物，每座（道）扣0.2分；桥梁泄水孔堵塞、涵洞淤塞，每座（道）扣0.2分；桥面、涵顶积雪积水，2日内不能排除，每座（道）扣0.1分；桥（涵）梁栏、护轮带、人行道、桥面铺装、防护工程等缺损，10日内不能及时修得，每座（道）扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 技术管理 | 3 | 无桥梁养护工程师扣0.5分，无桥梁养护管理制度扣0.5分，无建立桥梁技术档案扣0.5分。 |  |  |  |
| 4 | 沿 线 设施 （4分） | 标志 | 3 | 标志牌丢失、损坏、10日内不能补栽、更换每处扣0.2分，里程碑、百米桩、界桩、轮廓标等丢失、损坏、5日内不能补栽、更换、每处扣0.1分；标（号）志牌不按国标制作、歪斜、锈蚀、不清晰、内容错误、乱贴广告的每块扣0.1分。 |  |  |  |
|  |  | 标线 | 1 | 标线不符合国标每千米扣0.2分，弯道及桥梁中心线等未标实线每百米扣0.1分，漆膜薄、不清晰每千米扣0.5分。 |  |  |  |
| 5 | 绿化 （8分） | 栽植 | 4 | 成活率85%、保存率达不到80%，每千米扣0.2分；没有做到乔灌花草相结合每千米扣0.2分；宜林地段出现连续100米空白路段，每百米扣0.1分。 |  |  |  |
|  |  | 管护 | 4 | 路林、草坪护管不善，病虫不及时防治、修剪不及时、乔木枝权侵入公路建筑限界、灌木疯长、树木冬季没有刷白、草坪高于15厘米等按以下标准扣分；乔木每10棵扣0.1分，绿篱每百米扣0.1分，草坪每百米扣0.1分；对于因自然和人为因素造成路树刮倒三日内不清理、不扶直，枯树长时间不伐，干枯绿篱不更新，乔木每10棵扣0.1分，绿篱和草坪每100平方米扣0.1分。 |  |  |  |
| 6 | 养护 管理 （10分） | 养护指标 | 2 | 未将交通行政主管部门计划及时分解扣0.2分；每欠交通行政主管部门计划技术状况一个点扣0.5分；不量验路况扣0.5分；路况评定错误扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 养护地理信息系统 | 2 | 不能及时上报各种数据扣0.2分；不能及时采集和补充相关数据扣0.2分；数据错误和不真实扣0.2分；不能熟练应用或不能为养护管理提供依据扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 养护管理 | 6 | 养护管理制度不健全扣0.5分；道工上路没有着安全标志服每人次扣0.1分；养护作业现场未设置相应施工标志每处扣0.2分；上墙图表数字不正确、不规范每处扣0.1分。 |  |  |  |
| 7 | 指令性、临 时性工作 （5分） | 日常巡视 | 5 | 对于管理者不定期检查发现问题后交办的指令性、突发性、临时性工作，工作不主动、讲条件、推诿，没有按时保质保量完成的视情节扣2～3分。 |  |  |  |
| 8 | 社会监督 （3分） | 群众举报 | 1 | 根据群众举报，经查实一次扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 媒体曝光 | 1 | 报纸、电台等媒体曝光，经核实一次扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 政府批评 | 1 | 政府部门批评一次扣0.5分。 |  |  |  |