盐边县住房和城乡建设局

2021年度部门预算绩效监控报告

县财政局：

根据盐边财绩〔2021〕5号文《关于开展2021年度事中绩效监控工作的通知》,我单位建立了预算绩效监控机制。对本部门1-8月预算绩效执行情况进行监控,并填报了监控表，现将监控情况报告如下：

一、年度预算安排情况

（一）年初下达预算情况

我单位2021年年初部门预算为10025.71万元。其中：基本支出407.61万元（工资福利支出359.82万元、日常公用支出45.24万元、对个人和家庭的补助支出2.55万元），项目支出9618.1万元（基础设施建设及大修理7193.05万元、棚户区、农村危房改造等2414.15万元、偿债资金10.9万元）。

（二）追加项目预算

截止8月底，县财政一共追加项目41个，金额25419 .26万元。其中上级补助9个,金额7635.1万元,县级资金32个,金额17784.16万元。

二、1至8月执行情况

（一）部门预算1-8月执行情况及预算绩效目标1-8月完成情况。

1.年初部门（单位）预算公用支出477.99万元,支出396.76万元,执行情况83%；

2.根据盐财资建〔2021〕10号下达盐边县2020年项目包装前期经费45.5万元,支出45.5万元,执行情况100%；

3.根据盐边财政〔2020〕157号收回存量资金重新安排（用于：退休职工活动经费）0.12万元，支出0万元,执行情况0%；

4.根据盐边财政〔2020〕157号收回存量资金重新安排（用于：需退票重转办公费）0.95万元,支出0万元,执行情况0%；

5.根据盐边财政〔2020〕157号收回存量资金重新安排（用于：3p前期工作经费）90.69万元,支出1.3万元，执行情况1%；

6.根据盐边财政〔2020〕157号收回存量资金重新安排（用于：G4216线高速公路国有土地房屋征收）4.77万元,支出1万元,执行情况21%；

7.根据盐边财政〔2020〕157号收回存量资金重新安排（用于：代扣工资）0.8万元,支出0.8万元,执行情况100%；

8.根据盐边财政〔2020〕157号收回存量资金重新安排（用于：职工福利费）0.02万元,支出0万元,执行情况0%；

9.根据盐财资建〔2021〕130号下达红果乡危旧房棚户区改造攀枝花三维红坭矿业公司职工过渡安置资金164万元,支出96.8万元,执行情况59%；

10.根据盐财资综〔2021〕10号下达住建局富民农贸市场2020年下半年停业补助资金25.8万元,支出25.8万元,执行情况100%；

11.房地产市场信息平台专线通讯费——办公费21.6万元,支出0万元,执行情况0%；

12.建立建筑工地视频监控系统平台——办公费4万元,支出0万元,执行情况0%；

13.根据盐财资建〔2021〕178号在土地出让金中下达攀枝花市2018年红格片区棚户区改造（城中村）项目2021年度三季度贷款利息930万元,支出303.67万元,执行情况33%；

14.根据盐边财政〔2020〕157号收回存量资金重新安排（用于：农村危房改造资金408782元，农村建档立卡贫困户436402元）84.52万元,支出7.35万元,执行情况9%；

15.根据川财综〔2020〕27号下达2020年保障性安居工程中央基建投资预算用于望江小区老旧小区改造1070	万元，支出0万元,执行情况0%；

16.根据川财综〔2018〕12号下达2018年保障性安居工程配套基础设施建设（第一批）中央基建投资预算(红格棚户区）3408.49万元,支出1724.34万元,执行情况	51%；

17.根据盐财资综〔2020〕37号下达盐边县住房和城乡建设局县城公厕建设资金和规划编制经费36.3	万元，支出0万元,执行情况0%；

18.根据盐财资综〔2020〕36号下达盐边县住房和城乡建设局盐边县“两学一做”公园设计费40.74万元，支出0万元，执行情况0%；

19.根据川财综〔2020〕35号下达2021年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算（公共租赁住房）7万元,支出7万元,执行情况100%；

20.根据川财综〔2020〕34号下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（公共租赁住房）2万元,支出	0.4万元,执行情况20%；

21.根据川财综〔2020〕34号下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（老旧小区改造）124万元,支出0万元,执行情况0%；

22.根据川财综〔2020〕35号下达2021年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算（老旧小区改造）57万元,支出0万元,执行情况0%；

23.根据盐财资综〔2021〕33号下达盐边县住房和城乡建设局农村危房改造专项工作经费18.00万元,支出15.28万元，执行情况85%；

24.根据盐财资综〔2021〕14号住建局设计室、清运队聘用人员经费18万元,支出18万元,执行情况100%；

25.根据盐财资综〔2021〕13号住建局防控警报控制终端设备购置经费3.5万元，支出3.1万元,执行情况90%；

26.根据盐财资综〔2021〕11号下达住建局温泉乡美丽新村建设项目设计费66.8万元,支出66.8万元,执行情况100%；

27.根据盐财资综〔2021〕20号下达盐边县住建局成昆复线盐边站咨询服务费20万元,支出20万元,执行情况100%；

28.根据川财投〔2018〕20号下达2018年小城镇建设专项资金（用于红格镇基础设施建设）400万元,支出400万元,执行情况100%；

29.根据盐财资投〔2019〕10号下达2019年土地出让金预算（农村基础设施建设）3.06万元,支出3万元,执行情况98%；

30.根据川财建〔2020〕191号下达2020年第二批省级城乡建设发展专项资金479万元,支出	0万元,执行情况0%；

31.根据川财综〔2019〕3号下达2019年省级财政城镇保障性安居工程专项资金10万元,支0万元,执行情况0%；

32.根据川财综〔2019〕9号下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金34万元,支出0万元,执行情况0%；

33.根据川财综〔2020〕28号下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造项目2.26万元,支出0万元，执行情况0%；

34.根据川财综〔2019〕30号下达2020年部分省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算（用于老旧小区改造项目）36万元,支出0万元,执行情况0%；

35.根据盐财资综〔2020〕9号下达城市基础设施配套费用于2020年春节前急需资金5.74万元,支出5.24万元,执行情况91%；

36.根据川财建〔2020〕34号下达2020年农村危房改造补助资金（中央710）797万元,支出0万元,执行情况0%；

37.根据川财投〔2019〕24号下达2019年第一批农村危房改造补助资金936万元,支出682.74万元,执行情况73%；

38.根据川财综〔2020〕26号下达2020年省级财政城镇保障性安居工程专项资金用于老旧小区改造项目17万元,支出0万元，执行情况0%；

39.根据盐财资综〔2020〕89号下达2020年城市基础设施配套费收入安排的支出用于城市公共设施、环境卫生、防洪等支出259.45万元,支出108.5万元,执行情况42%；

40.根据川财综〔2018〕22号下达保障性安居工程配套基础设施建设（第二批）中央基建投资预算（红果棚户区）2508.6万元,支出748.14万元,执行情况30%；

41.根据川财建〔2020〕6号下达预安排非建档立卡特殊困难户住房安全保障补短资金27.01万元,支出0万元,执行情况0%；

42.根据盐财资建〔2021〕113号下达2021年土地出让金预算（用于红格温泉度假区项目建设）1000.00万元,支出1000.00万元,执行情况100%；

43.根据盐财资建〔2021〕106号下达2018年红格片区棚户区改造（城中村）项目2021年二季度贷款本金及利息2381.10万元,支出2381.10万元,执行情况100%；

44.根据盐财资建〔2021〕106号下达2018年红格片区棚户区改造（城中村）项目2021年二季度贷款本金及利息1万元,支出1万元,执行情况100%；

45.根据盐财资建〔2021〕110号下达2021年土地出让金（用于归还隐性债务）2100.00万元，支出2100.00万元,执行情况100%；

46.根据盐财资建〔2021〕85号下达在2021年国有土地出让金中下达红果棚户区改造项目2021年度一季度到期贷款利息75.00万元,支出75.00万元,执行情况100%；

47.根据盐财资建〔2021〕81号下达2021年土地出让金（专项用于盐边县南部区域城市棚户区改造项目一期二标段工程竣工结算资金）169.57万元,支出169.57万元,执行情况100%；

48.根据盐财资建〔2021〕84号下达盐边县南部区域棚户区改造项目一期工程款2000.00万元，支出2000.00万元，执行情况100%；

49.根据盐财资建〔2021〕14号下达红格片区棚户区改造（城中村）项目2021年度1季度到期贷款利息931.76万元,支出931.76万元,执行情况100%。

50.根据盐财资建〔2021〕60号下达红格特色小镇项目有关资金3000.00万元，支出3000.00万元，执行情况100%；

51.根据盐财资建〔2021〕59号下达盐边县安宁工业园区12宗地工业用地规划技术指标论证前期遗留费用4.6万元，支出4.6万元，执行情况100%；

52.根据盐财资建〔2021〕42号下达“七一”公园项目竣工结算资金345.11万元，支出345.11万元，执行情况100%；

53.根据川财债〔2020〕54号下达2020年新增专项债券资金2500.00万元，支出0万元，执行情况0%；

54.根据盐财资综〔2021〕16号将原省级资金盘活（用于2018年保障性安居工程县级专项项目原文号盐财资综201757号）35.66万元，支出0万元，执行情况0%；

55.根据盐财资综〔2021〕16号将原省级资金盘活（用于2018年省级财政城镇保障性安居工程项目原文号川财综20186号）246.00万元，支出0万元，执行情况0%；

56.根据盐财资综〔2021〕16号将原省级资金盘活（用于单位保障性安居工程项目）179.00万元，支出19.26万元，执行情况11%；

57.根据川财综〔2019〕31号下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（用于老旧小区改造项目）163.00万元，支出0万元，执行情况0%；

58.根据川财综〔2020〕23号下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金11.02万元，支出0万元，执行情况0%；

59.根据川财综〔2020〕2号下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金1.29万元，支出0万元，执行情况0%；

60.根据川财综〔2020〕6号下达2020年部分省级财政城镇保障性安居工程补助资金12.52万元，支出0万元，执行情况0%；

61.根据川财综〔2019〕24号下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金323.00万元，支出323.00万元，执行情况100%；

62.根据盐财资建〔2021〕141号下达红果棚户区改造项目2021年2季度到期贷款利息75.81万元，支出75.81万元，执行情况100%；

63.根据盐财资综〔2020〕21号下达盐边县住建局清源小区公租房装修费用40万元，支出40万元，执行情况100%；

64.根据川财债〔2021〕15号下达盐边县2021年提前批专项债券资金（安宁工业园区污水处理厂工程项目）5000.00万元，支出0.00万元，执行情况100%；

65.根据川财综[2020]0034号下达2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金4.00万元，支出0.00万元，执行情况0%；

66.根据盐财资预〔2021〕28号下达2019年9至12月及2020年1至10月对上争取资金奖励9.00万元，支出9.00万元，执行情况100%；

67.根据盐财资建〔2021〕186号在2021年国有土地出让金中下达项目奖补资金4000.00万元，支出4000.00万元，执行情况100%；

68.根据盐财资建〔2021〕146号在2021年国有土地出让金中下达解决春节前急需资金90.00万元，支出90.00万元，执行情况100%；

69.根据攀财资投〔2021〕179号下达2019年第二批省级城乡建设专项资金预算22.80万元，支出0万元，执行情况0%；

70.根据盐财资综〔2021〕48号下达新九镇三堆子污水收集提升泵站项目建设及短期运行维护资金16.00万元，支出0.00万元，执行情况0%；

71.根据盐财资综〔2021〕45号下达富民农贸市场2021年停业补助资金52.20万元，支出0万元，执行情况0%；

72.根据川财建〔2021〕0091号下达2021年农村危房改造补助资金（省级资金）1704.50万元，支出0.00万元，执行情况0%；

73.根据川财建〔2021〕0091号下达2021年农村危房改造补助资金（中央资金）713.80万元，支出0.00万元，执行情况0%；

（二）部门预算绩效目标调整情况。

无调整。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

1.年初部门（单位）预算公用支出	477.99	万元,已支出396.76万元,预计9-12月将全部支出；

2.根据盐边财政〔2020〕157号收回存量资金重新安排（用于：退休职工党费活动经费）0.12万元，支出0万元,预计12月前安排活动；

3.根据盐边财政〔2020〕157号收回存量资金重新安排（用于：需退票重转办公费0.95万元,支出0万元,预计10月底前支出。

4.根据盐边财政〔2020〕157号收回存量资金重新安排（用于：3p前期工作经费）90.69万元,支出1.3万元，支目前部分项目前期费用正在办理拨款手续，预计年底可以支付完成；

5.根据盐边财政〔2020〕157号收回存量资金重新安排（用于：G4216线高速公路国有土地房屋征收）4.77万元,支出1万元,预计11月初支付完成；

6.根据盐边财政〔2020〕157号收回存量资金重新安排（用于：职工福利费）0.02万元,支出0万元,预计10月底前支付完成；

7.根据盐财资建〔2021〕130号下达红果乡危旧房棚户区改造攀枝花三维红坭矿业公司职工过渡安置资金164万元,支出96.8万元,目前还在按安置进度陆续报账，预计年底可以支付完成；

8.房地产市场信息平台专线通讯费——办公费2.16万元,支出0万元,预计10月底前支付完成；

9.建立建筑工地视频监控系统平台——办公费4万元,支出0万元, 预计10月底前支付完成；

10.根据盐财资建〔2021〕178号在土地出让金中下达攀枝花市2018年红格片区棚户区改造（城中村）项目2021年度三季度贷款利息930万元,支出303.67万元,预计9月底前支付完成；

11.根据盐边财政〔2020〕157号收回存量资金重新安排（用于：农村危房改造资金408782元，农村建档立卡贫困户436402元）84.52万元,支出7.35万元,预计年底前支付完成。

12.根据川财综〔2020〕27号下达2020年保障性安居工程中央基建投资预算用于望江小区老旧小区改造1070	万元，支出0万元,目前已经完成招投标工作，开始进厂施工，预计年底可以支付完成；

13.根据川财综〔2018〕12号下达2018年保障性安居工程配套基础设施建设（第一批）中央基建投资预算(红格棚户区）3408.49万元,支出1724.34万元,目前竣工决算审计还未完成，以最终审计金额支付工程款。

14.根据盐财资综〔2020〕37号下达盐边县住房和城乡建设局县城公厕建设资金和规划编制经费36.3万元，支出0万元,项目目前还在实施中，预计年底支付完成；

15.根据盐财资综〔2020〕36号下达盐边县住房和城乡建设局盐边县“两学一做”公园设计费40.74万元，支出0万元，该笔资金拟用于归还暂付款，预计10月支付完成；

16.根据川财综〔2020〕34号下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（公共租赁住房）2万元,支出	0.4万元,预计10月支付完成；

17.根据川财综〔2020〕34号下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（老旧小区改造）124万元,支出0万元,目前项目已开始实施，预计年底按工程进度完成部分支出；

18.根据川财综〔2020〕35号下达2021年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算（老旧小区改造）57万元,支出0万元, 目前项目已开始实施，预计年底按工程进度完成部分支出；

19.根据盐财资综〔2021〕33号下达盐边县住房和城乡建设局农村危房改造专项工作经费18.00万元,支出15.28万元，预计9月完成支付；

20.根据盐财资综〔2021〕13号住建局防控警报控制终端设备购置经费3.5万元，支出3.1万元,项目已完成；

21.根据盐财资综〔2021〕20号下达盐边县住建局成昆复线盐边站咨询服务费20万元，支出0万元，预计10月支付完成；

22.根据盐财资投〔2019〕10号下达2019年土地出让金预算（农村基础设施建设）3.06万元,支出3万元,项目已完成。

23.根据川财建〔2020〕191号下达2020年第二批省级城乡建设发展专项资金479万元,支出	0万元,预计年底前支付完成；

24.根据川财综〔2019〕3号下达2019年省级财政城镇保障性安居工程专项资金10万元,支0万元, 项目目前还在实施中，将按进度支付；

25.根据川财综〔2019〕9号下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金34万元,支出0万元, 项目目前还在实施中，将按进度支付；

26.根据川财综〔2020〕28号下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造项目2.26万元,支出0万元，预计10月底前完成支付；

27.根据川财综〔2019〕30号下达2020年部分省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算（用于老旧小区改造项目）36万元,支出0万元, ,目前已经完成招投标工作，开始进厂施工，预计年底可以支付完成；

28.根据盐财资综〔2020〕9号下达城市基础设施配套费用于2020年春节前急需资金5.74万元,支出5.24万元,项目已完成；

29.根据川财建〔2020〕34号下达2020年农村危房改造补助资金（中央710）797万元,支出0万元,已完成红宝乡、国胜乡、温泉乡、惠民镇农房验收，预计10月份全面完成验收及拨付；

30.根据川财投〔2019〕24号下达2019年第一批农村危房改造补助资金936万元,支出682.74万元, 目前还剩惠民镇19年三类未拨付，预计10月拨付；

31.根据川财综〔2020〕26号下达2020年省级财政城镇保障性安居工程专项资金用于老旧小区改造项目17万元,支出0万元，目前已经完成招投标工作，开始进厂施工，预计年底可以支付完成；

32.根据盐财资综〔2020〕89号下达2020年城市基础设施配套费收入安排的支出用于城市公共设施、环境卫生、防洪等支出259.45万元,支出108.5万元,项目目前还在实施中，将按进度支付；

33.根据川财综〔2018〕22号下达保障性安居工程配套基础设施建设（第二批）中央基建投资预算（红果棚户区）2508.6万元,支出748.14万元, 项目目前还在实施中，将按进度支付；

34.根据川财建〔2020〕6号下达预安排非建档立卡特殊困难户住房安全保障补短资金27.01万元,支出0万元,项目已完成。

35.根据川财债〔2020〕54号下达2020年新增专项债券资金2500.00万元，支出0万元，预计10月支出完成；

36.根据盐财资综〔2021〕16号将原省级资金盘活（用于2018年保障性安居工程县级专项项目原文号盐财资综201757号）35.66万元，支出0万元，项目目前还在实施中，将按进度支付；

37.根据盐财资综〔2021〕16号将原省级资金盘活（用于2018年省级财政城镇保障性安居工程项目原文号川财综20186号）246.00万元，支出0万元，项目目前还在实施中，将按进度支付；

38.根据盐财资综〔2021〕16号将原省级资金盘活（用于单位保障性安居工程项目）179.00万元，支出19.26万元，项目目前还在实施中，将按进度支付；

39.根据川财综〔2019〕31号下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（用于老旧小区改造项目）163.00万元，支出0万元，项目目前还在实施中，将按进度支付，预计年底可以支付完成；

40.根据川财综〔2020〕23号下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金11.02万元，支出0万元项目目前还在实施中，将按进度支付，预计年底可以支付完成；，；

41.根据川财综〔2020〕2号下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金1.29万元，支出0万元，预计10月完成支付；

42.根据川财综〔2020〕6号下达2020年部分省级财政城镇保障性安居工程补助资金1.25万元，支出0万元，项目目前还在实施中，将按进度支付；

43.根据川财综〔2020〕0034号下达2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金4.00万元，支出0.00万元，项目目前还在实施中，将按进度支付；

44.根据攀财资投〔2021〕179号下达2019年第二批省级城乡建设专项资金预算22.80万元，支出0万元，待项目实施后，将按进度支付；

45.根据盐财资综〔2021〕48号下达新九镇三堆子污水收集提升泵站项目建设及短期运行维护资金16.00万元，支出0.00万元。项目已完成，正在办理结算手续，预计年底可以完成支付；

46.根据盐财资综〔2021〕45号下达富民农贸市场2021年停业补助资金52.20万元，支出0万元，项目在按进度支付，预计年底支付完成；

47.根据川财建〔2021〕0091号下达2021年农村危房改造补助资金（省级资金）1704.50万元，支出0.00万元，由于该项目方案正在审核，还未通过常委会；

48.根据川财建〔2021〕0091号下达2021年农村危房改造补助资金（中央资金）713.80万元，支出0.00万元，，由于该项目方案正在审核，还未通过常委会；

（二）全年绩效目标预计完成情况

上述48个项目除了项目已完成剩余的结余资金外及暂不能使用的项目外,其余项目预计都将按进度完成。

（三）绩效目标偏差原因分析（如无偏差则无需阐述）。

无。

四、整改措施

无。

特此报告

附件：2021年度部门预算事中绩效监控表

盐边县住房和城乡建设局

2021年9月10日