2021年盐边县非煤矿山安全监管执法工作计划

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第24号）、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的相关规定。结合盐边县非煤矿山监管力量和辖区非煤矿山企业实际情况，督促企业落实安全生产主体责任，加强安全生产监管执法工作，编制2021年盐边县非煤矿山安全监督执法工作计划。

一、指导思想和编制原则

指导思想：以党的十九届五中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，深入贯彻执行国家、省、市、县相关安全工作部署。以科学发展、安全发展为统领，强化监督执法。有效排查和治理事故隐患，严厉打击安全生产非法违法行为，进一步推动企业落实安全生产主体责任，全面推进企业安全生产清单制，全面降低生产安全事故，促进全县非煤矿山安全生产形势进一步稳定好转。

编制原则：一是坚持依法行政、严格执法的原则。切实履行安全监管执法职能，按照安全生产法律法规的要求，严格执法、公正执法、廉洁执法，严肃查处各种违法违规行为。二是坚持强化执法、落实主体责任的原则。通过监管执法督促企业履行安全生产主体职责，认真执行安全生产法律法规，加强安全管理，切实负起安全生产主体责任。三是坚持统筹兼顾、突出重点的原则。针对辖区企业安全生产状况，统筹安排，突出重点企业，兼顾其他企业；突出重点时期，兼顾日常监管。四是坚持量力而行、提高效能的原则；监管执法工作计划与监管执法工作能力相适应，具有可操作性。五是坚持计划执法、严格考核的原则。通过计划执法，优化监管力量，细化监管执法任务，通过严格考核，促进监管执法责任落实。

二、总体任务和目标

通过安全生产监管执法计划的有序实施，对全县非煤矿山企业进行安全生产检查，督促企业严格遵守安全生产法律法规和规章制度。进一步完善并执行安全生产责任制，及时排查和整改生产安全事故隐患，对安全生产违法违规行为依法实施处罚，减少一般生产安全事故，杜绝较大以上生产安全事故发生，实现全县非煤矿山安全生产状况进一步稳定好转。具体目标为：（一）监管执法中发现的安全生产事故隐患责令限期整改率、到期复查率达100%；（二）监管执法中发现的安全生产违法行为依法查处率达100%；（三）监管执法中实施的行政处罚结案率达100%。

三、行政执法力量

非煤矿山股现有正式在编在岗执法人员3人。

四、执法工作日计算

（一）总法定工作日：732日。

计算依据：2021年国家法定工作日=365-104-17=244日。

1.2021年全年总天数365日。

2.双休日=52×2=104日。

3.元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、火把节、中秋节、国庆节、彝族年共17天法定假日。

总法定工作日＝国家法定工作日×行政执法数量＝244×3＝732日。

（二）其他执法工作日：154日。

依据前三年的实际统计平均数：

1.安全生产举报查处。件数×（核查工作日×执法人数+回复工作日×执法人数）=4×（2×2+0.5×2）=20个工作日。

2.指导企业开展非煤矿山安全生产清单制建设、安全服务等工作。20家×2×1日/家=40个工作日。

3.国家、省、市上级安全主管部门开展盐边县安全生产执法专项检查、安全大检查等。16次×2人=32个工作日。

4.重大安全生产隐患排查报告的受理、登记建档、跟踪监控、督促整改工作。预计5个工作日。

5.建设项目安全设施“三同时”审查、应急预案备案等工作。预计10个工作日。

6.陪同县领导开展尾矿库库长制工作。预计45次×1人=45个工作日。

7.督促或参与辖区监管企业开展应急预案演练。预计12个工作日。

8.县人民政府临时安排工作和配合县级有关部门开展的工作。预计10个工作日。

（三）非执法工作日：157日。

依据前三年的实际统计平均数。

1.集中学习、会议安排。2日/月×12月×3人=72个工作日。2.外出培训学习安排。3人×3日=9个工作日。

3.病假、事假预计。3人×3日=9个工作日。

4.根据《职工带薪年休假条例》《机关事业单位工作人员带薪年休假实施办法》《四川省人口与计划生育条例》等规定，法定年休假、探亲假、婚（丧）假等2×15+10+15=55个工作日。

5.党群活动工作。2人×0.5日×12月=12个工作日。

（四）执法检查工作日：421日。

计算依据：总法定工作日－其他执法工作日-非执法工作日=执法工作日。732-154-157=421个工作日。

2021年纳入监管执法检查计划的生产经营企业69家111个点位（30座尾矿库、8座排土场、5个干堆场、14座金属非金属矿山、4家砖瓦厂、1家建材、洗选加工企业49家），根据生产经营单位安全生产基本情况、行业特点、职业危害程度、往年事故情况等要素将日常监管的生产经营单位划为四级，执行分级监管。A级生产经营单位年度监管执法不少于1次；B级生产经营单位年度监管不少于2次；C级生产经营单位每季度监管1次；在建企业按建设进度每个季度监管不少于1次。截止目前，69家企业111个点位：其中A级生产经营单位41个，B级生产经营单位24个，C级生产经营单位4个。

1.执法检查日。（41个×1+24个×2+4个×4）×3人=315个工作日。

2.预计行政处罚、隐患复查等工作。预计80个工作日。

3.开展非煤矿山企业复工复产工作，预计10家。10家×1次×3人=30个工作日。

4.2021年需执法检查工作日315+80+30=425个工作日，大于421个工作日，预计全年股室人员将加班才能完成工作任务。

五、监管执法重点

执法检查的重点领域：尾矿库、露天矿山、地下矿山、排土场、干堆场、砖瓦厂、洗选厂等行业领域。执法检查的重点区域：新九镇、红格镇、桐子林镇、渔门镇、永兴镇、红果乡、红宝乡、等乡（镇）。执法检查的重点事项：企业安全生产责任清单制建设情况、建设项目安全设施“三同时”、安全生产教育培训、安全投入、生产经营单位应急管理、事故隐患排查治理等专项检查内容。

六、执法检查的内容和要求

（一）执法检查的内容：根据有关规定，按照《安全生产法》《生产安全事故应急条例》《尾矿库安全监督管理规定》《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》《安全生产行政执法检查清单》等相关法律法规、规章制度规程的内容进行检查。

（二）执法检查的要求

1.执法检查通过审查资料、现场检查、调查询问等方式进行。参与监管执法的行政执法人员不得少于2人，必须亮证执法。每次监管执法应当填写《现场检查记录》，并由被检查单位相关人员或签字确认。

2.对检查发现的事故隐患必须下达《责令限期整改指令书》，按期复查并下达《整改复查意见书》。

3.对监管执法中发现的安全生产违法行为应当依法实施行政处罚，涉嫌追究刑事责任的，应当及时移交司法机关。

4.对群众举报、媒体曝光、上级交办、部门移交的安全生产非法违法行为及时进行核查处理。

七、安全生产宣传教育培训

（一）对乡（镇）安全监管工作人员进行指导，提高基层安全监管水平。督促企业加强“三项岗位人员”安全教育培训持证上岗。

（二）根据安全生产法律法规要求，全年组织一次培训班，对全县非煤矿山企业法人、安全分管负责人、安全管理人员进行培训，学习安全生产法律法规、上级文件等内容，全年计划约80人次。

（三）督促企业开展全国“安全生产月”活动、开展应急预案演练，进一步提高从业人员的安全生产意识。

八、工作要求

（一）加强组织领导。将非煤矿山安全监管执法纳入全局重点工作目标，局长负总责，分管领导对非煤矿山股的安全监管执法工作负责。非煤矿山股严格按照经县政府批准的监管执法计划执行。

（二）严格规范执法。切实履行安全监督管理职能，严格按照安全生产法律法规的要求，公正执法、廉洁执法、文明执法，严肃查处各种安全生产违法违规行为，规范使用各类行政执法文书。完善监管执法档案资料，做到客观、全面、真实。

（三）强化服务意识。执法人员要树立服务基层、服务企业的意识，为企业发展创造安全环境。在监管执法活动中做到“执法先送法、执法先服务”，通过公正执法、人性化执法、说理式执法，不断提高企业安全管理水平，督促企业及时消除、整改安全生产事故隐患，促进企业落实安全生产主体责任。

2021 年度非煤矿山安全生产监管执法计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 单位名称 | 地 址 | 产 品 | 生产能力（ 万 吨/年） | 监管  分类 | 规模 | 运 行 状态 | 监管点位 | 计划检查  时间 | 备注 |
| 1 | 四川龙蟒矿冶有限责任公 司 | 新九镇九场村 | 铁精矿  钛精矿  硫钴精矿 | 350 万吨  90 万吨  3 万吨 | C | 规上 | 生产 | 2 座尾矿库+洗选厂 | 2、5、8、11 月 |  |
| 2 | 攀枝花龙蟒矿产品有限公 司 | 新九镇九场村 | 钒钛磁铁矿 | 800 万吨 | C | 规上 | 生产 | 矿山+5 座排土场 | 1、5、8、11 月 |  |
| 3 | 盐边县得天矿业有限公司 | 红格镇新隆村 | 铁精矿 | 350 万吨 | C | 规上 | 生产 | 矿山+排土场+尾矿库+ 洗选厂 | 2、4、8、10 月 |  |
| 3 | 盐边县博创矿业有限责任 公司 | 新九镇新坝村 | 铁精矿 | 20 万吨 | B | 规上 | 生产 | 尾矿库+洗选厂 | 1、5、11 月 |  |
| 4 | 攀枝花一立钒钛有限公司 | 新 九 镇 平 田 合 作社 | 钛精矿 | 30 万吨 | B | 规上 | 生产 | 尾矿库+洗选厂 | 2、5、11 月 |  |
| 5 | 盐边县财通铁钛有限责任 公司 | 新九镇柳树村 | 铁精矿 | 80 万吨 | B | 规上 | 停产 | 尾矿库+洗选厂 | 3、5、10 月 |  |
| 6 | 攀枝花市千帆铁钛有限责 任公司 | 新九镇水平村 | 铁精矿 | 15 万吨 | B | 规下 | 生产 | 尾矿库+洗选厂 | 2、5、10 月 |  |
| 7 | 盐边县成宗矿业有限公司 | 渔门镇团结村 | 铜镍矿 | 9.9 万吨 | C | 规上 | 生产 | 地下矿山+尾矿库+洗选 厂 | 3、5、8、10 月 |  |
| 8 | 攀枝花市盐边县二滩矿产 品开发有限责任公司 | 新 九 镇 平 田 合 作社 | 铁精矿 | 30 万吨 | B | 规上 | 生产 | 2 座尾矿库+洗选厂 | 2、5、10 月 | 1 座正在 闭库 |
| 9 | 攀枝花市先力矿业有限公 司 | 新九镇平谷村 | 铁精矿 | 15 万吨 | B | 规上 | 生产 | 尾矿库+洗选厂 | 3、9、11 月 |  |
| 10 | 攀枝花市博达资源开发有 限责任公司 | 新九镇平谷村 | 铁精矿 | 10 万吨 | B | 规上 | 生产 | 尾矿库+洗选厂+干堆场 | 2、5、9 月 |  |
| 11 | 盐边县宏大铜镍有限责任 公司 | 渔门镇双龙村 | 铜镍矿 | 9.9 万吨 | B | 规上 | 停产 | 地下矿山+尾矿库+洗选 厂 | 5、8 月 |  |
| 12 | 攀枝花市红发物资有限责 任公司 | 红 格 镇 昔 格 达 村 | 铁精矿 | 20 万吨 | B | 规上 | 生产 | 尾矿库+洗选厂 | 1、4、9 月 |  |
| 13 | 攀枝花市经质矿产有限责 | 红格镇红星村 | 铁精矿 | 10 万吨 | B | 规上 | 停产 | 尾矿库+洗选厂 | 4、9 月 | 正 在 闭 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 库 |
| 14 | 盐边县天龙矿业有限公司 | 新九镇平谷村 | 铁精矿 | 20 万吨 | B | 规上 | 停建 | 尾矿库+洗选厂 | 4、10 月 |  |
| 15 | 盐边县忠发矿产品开发有 限责任公司 | 新九镇蚂蟥沟 | 铁精矿 | 10 万吨 | B | 规上 | 生产 | 尾矿库+洗选厂+干堆场 | 2、6、10 月 |  |
| 16 | 攀枝花市新隆矿业有限公 司 | 新九镇 | 铁精矿 | 3 万吨 | B | 规下 | 停产 | 尾矿库+洗选厂 | 4、6、9 月 |  |
| 17 | 盐边县钰凌矿业有限责任 公司 | 新九镇平谷村 | 铁精矿 | 20 万吨 | B | 规上 | 停产 | 尾矿库+洗选厂 | 5、6、10 月 |  |
| 18 | 盐边县精泰工贸有限责任 公司 | 新 九 镇 昔 格 达 村 | 铁精矿 | 10 万吨 | A | 规上 | 生产 | 尾矿库+洗选厂 | 4、7、12 月 |  |
| 19 | 盐边县三友矿产品加工厂 | 红 格 镇 昔 格 达 村 | 铁精矿 | 4 万吨 | A | 规上 | 停产 | 尾矿库+洗选厂 | 5、11 月 |  |
| 20 | 攀枝花鑫润矿业有限公司 | 新九镇 | / | / | A | 规上 | 在建 | 回龙尾矿库 | 4、9 月 |  |
| 21 | 盐边县富发矿业有限责任 公司 | 新九镇 | / | / | B | 规上 | 在建 | 九道沟尾矿库 | 4、9 月 |  |
| 22 | 盐边县中天矿业有限责任 公司 | 新九镇炉库村 | 钒钛磁铁矿 | 110 万吨 | B | 规下 | 在建 | 露天矿山+排土场 | 4、7、10 月 |  |
| 23 | 盐边县新九高岭土矿 | 新九镇踏鲊村 | 高岭土 | 3 万吨 | B | 规下 | 生产 | 露天矿山+排土场 | 4、10 月 |  |
| 24 | 攀枝花市堡垒建材有限公 司 | 红 格 镇 昔 格 达 村 | 白云岩 | 11.4 万吨 | B | 规下 | 生产 | 2 座露天矿山（干沟生产、 箐门在建） | 4、10 月 |  |
| 25 | 盐边县宏昌永照硅矿 | 红 宝 乡 广 东 湾 村 | 石英岩 | 2 万吨 | A | 规下 | 停产 | 露天矿山 | 5、9 月 |  |
| 26 | 盐边县宏金星粘土矿有限 公司 | 红果乡 | 耐火粘土 | 30 万吨 | A | 规上 | 停产 | 露天矿山 | 4、10 月 |  |
| 27 | 盐边县同生工贸有限责任 公司 | 新九镇长坪村 | 建筑用沙 | 2 万立方米 | B | 规下 | 在建 | 露天矿山 | 4、9 月 |  |
| 28 | 盐边县恒裕工贸有限责任 公司撒逛梁子砂厂 | 新九镇新民村 | 建筑用沙 | 1.6 万立方米 | B | 规下 | 在建 | 露天矿山 | 3、10 月 |  |
| 29 | 盐边县永韶兴矿业有限公 司 | 永兴镇苍蒲村 | 硅矿 | 0.5 万吨/年 | A | 规下 | 停产 | 露天矿山 | 5、9 月 |  |
| 30 | 盐边县永盛矿业有限责任 公司 | 永兴镇苍蒲村 | 玻 璃 用 石 英 岩 | 0.5 万吨/年 | A | 规下 | 生产 | 露天矿山 | 5、9 月 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 盐边县岩门大村砂厂 | 永兴镇苍蒲村 | 铸型石英砂 | 0.45 万吨/年 | A | 规下 | 停产 | 露天矿山 | 5、9 月 |  |
| 32 | 盐边县益民乡红鑫页岩砖 厂 | 新九镇新民村 | 砖厂 | 3500 万匹 | A | 规下 | 生产 | 砖厂 | 5、10 月 |  |
| 33 | 盐边县湾子田页岩矸石砖 | 桐 子 林 镇 金 河 村 | 砖厂 |  | A | 规下 | 停产 | 砖厂 | 5、10 月 |  |
| 34 | 盐边县渔门镇火山砖厂 | 渔 门 镇 四 村 二 组 | 砖厂 |  | A | 规下 | 停产 | 砖厂 | 5、9 月 |  |
| 35 | 盐边县瑞旺砖厂 | 永 兴 镇 六 合 村 二组 | 砖厂 |  | A | 规下 | 生产 | 砖厂 | 5、9 月 |  |
| 36 | 盐边县鑫元工贸有限公司 | 红格镇 | 铁精矿 | 0.5 万吨 | A | 规上 | 停产 | 洗选厂 | 4、6 月 |  |
| 37 | 盐边县富丰工贸有限公司 | 新九镇 | 铁精矿 | 30 万吨 | A | 规上 | 停产 | 洗选厂 | 3、10 月 |  |
| 38 | 盐边县富达工贸有限公司 | 新九镇 | 铁精矿 | 1 万吨 | A | 规下 | 停产 | 洗选厂+干堆场 | 3、10 月 |  |
| 39 | 盐边县琨鹏工贸有限公司 | 新九镇 | 铁精矿 | 10 万吨 | A | 规下 | 生产 | 洗选厂 | 4、9 月 |  |
| 40 | 盐边县九道沟中矿处理厂 | 新九镇 | 钛中矿 | 3 万吨 | A | 规下 | 生产 | 洗选厂 | 5、9 月 |  |
| 41 | 攀枝花市胜峰矿业有限公 司 | 新九镇 | 铁精矿 | 10 万吨 | A | 规上 | 停产 | 洗选厂 | 4、10 月 |  |
| 42 | 盐边县鼎盛矿业有限责任 公司 | 新九镇 | 铁精矿 | 20 万吨 | B | 规上 | 生产 | 干堆场+洗选厂 | 5、10 月 |  |
| 43 | 盐边县中钛矿业有限公司 | 新九镇蚂蟥沟 | 铁精矿 | / | A | 规上 | 停产 | 尾矿库（已闭库） +洗选 厂 | 4、10 月 |  |
| 44 | 盐边县富宇铁钛加工厂 | 桐子林镇 | 铁精矿 | / | A | 规下 | 停产 | 洗选厂 | 5、9 月 |  |
| 45 | 盐边县鑫林矿业有限公司 | 桐子林镇 | 钛精矿 | 15 万吨 | B | 规下 | 在建 | 洗选厂 | 3、11 月 |  |
| 46 | 盐边县金龙矿产品加工厂 | 红格镇 | 破碎堆场 | 100 万吨 | A | 规下 | 在建 | 洗选厂 | 4、8 月 |  |
| 47 | 盐边县龙杉矿产品加工厂 | 红格镇 | 铁精矿 | 6 万吨 | A | 规下 | 生产 | 洗选厂 | 3、9 月 |  |
| 48 | 盐边县天何工贸有限公司 | 红格镇 | 铁精矿 | 20 万吨 | A | 规下 | 停产 | 洗选厂 | 5、11 月 |  |
| 49 | 盐边县宏缘矿业有限公司 | 新九镇 | 钛精矿 | 5 万吨 | A | 规下 | 生产 | 洗选厂 | 4、9 月 |  |
| 50 | 攀枝花市穗金钛业有限责 任公司 | 新九镇 | 铁精矿 | 6 万吨 | A | 规下 | 停产 | 洗选厂 | 3、11 月 |  |
| 51 | 盐边县鑫永工贸有限责任 公司 | 新九镇 | 铁精矿 | 2 万吨 | A | 规下 | 停产 | 洗选厂 | 3、7 月 |  |
| 52 | 攀枝花市拥华建材有限责 任公司 | 新九镇 | 混泥土 | 30 万吨 | A | 规上 | 生产 | 建材 | 4、7 月 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 攀枝花市路路顺矿业有限 公司 | 新九镇 | 钛中矿 | 15 万吨 | A | 规下 | 生产 | 洗选厂 | 2、10 月 |  |
| 54 | 盐边县地富工贸有限公司 | 新九镇 | 钛中矿 | 20 万吨 | A | 规下 | 在建 | 洗选厂 | 4、9 月 |  |
| 55 | 攀枝花市事兴钛业有限责 任公司 | 新九镇 | 钛中矿 | 15 万吨 | A | 规下 | 生产 | 洗选厂 | 3、10 月 |  |
| 56 | 盐边县佳越工贸有限公司 | 新九镇 | 钛中矿 | 15 万吨 | A | 规下 | 生产 | 洗选厂 | 3、10 月 |  |
| 57 | 攀枝花市森塔工贸有限公 司 | 新九镇 | 钛中矿 | 10 万吨 | A | 规下 | 生产 | 洗选厂 | 4、9 月 |  |
| 58 | 盐边县愚颠工贸有限责任 公司 | 红格镇 | 铁精矿 | 1.5 万吨 | A | 规下 | 停产 | 洗选厂 | 3、10 月 |  |
| 59 | 盐边县泰亨红丰工贸有限 公司 | 新九镇 | 铁精矿 | 75 万吨 | A | 规下 | 在建 | 洗选厂 | 4、9 月 |  |
| 60 | 盐边县华太矿业有限责任 公司 | 新九镇 | 铁精矿 | 10 万吨 | A | 规下 | 停产 | 洗选厂 | 3、11 月 |  |
| 61 | 盐边县惠鑫矿业有限公司 | 新九镇 | 铁精矿 | 2 万吨 | A | 规下 | 停产 | 洗选厂 | 5、10 月 |  |
| 62 | 盐边县福川机械制造有限 公司 | 新九镇 | 铁精矿 | 40 万吨 | A | 规下 | 停产 | 洗选厂 | 4、11 月 |  |
| 63 | 攀枝花市荣誉工贸有限责 任公司 | 新九镇 | 铁精矿 | 10 万吨 | A | 规下 | 停产 | 洗选厂 | 5、10 月 |  |
| 64 | 盐边县润杰矿业有限公司 | 新九镇九场村 |  |  | B | 规上 | 生产 | 洗选厂+尾矿库（已闭库） +干堆场 | 2、8 月 |  |
| 65 | 盐边县远达矿业有限公司 | 新九镇九场村 |  |  | B | 规上 | 生产 | 洗选厂+尾矿库（已闭库） | 2、10 月 |  |
| 66 | 攀枝花市奥磊工贸有限责 任公司 | 新九镇柳树村 |  |  | A | 规上 | 停产 | 洗选厂+尾矿库（已闭库） | 2、9 月 |  |
| 67 | 盐边县鑫茂冶金材料有限 责任公司 | 新九镇平谷村 |  |  | A | 规上 | 停产 | 洗选厂+尾矿库（已闭库） | 3、11 月 |  |
| 68 | 盐边县欣盛矿业有限责任 公司 | 新九镇 |  |  | A | 规下 | 在建 | 洗选厂 | 5、9 月 |  |
| 69 | 攀枝花市湧平矿业有限责 任公司 | 新九镇平谷村 |  |  | A | 规下 | 在建 | 洗选厂 | 5、9 月 |  |

备注：具体执法情况根据企业运行状态做及时调整，企业生产则按年初监管计划进行，企业停产则按停产规定执行，企业复工复产则按生产计划执行。