盐边县水利局

专项（项目）资金绩效自评报告

项目1

盐边县水利局

专项（项目）资金绩效自评报告

（团结项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.根据国家发改委、水利部关于印发《全国坡耕地水土流失综合治理“十三五”专项建设方案》的通知（发改农经〔2017〕356号）及申报要求，县发改局汇同水务局于2017年3月15日以《关于申报盐边县2017年中内投资坡耕地水土流失综合治理工程的报告》（盐边发改〔2017〕42号）申报了该项目。

2.四川省发展和改革委员会农经处、四川省水土保持局于2017年10月20日以《关于做好2018年坡耕地水土流失综合治理工程储备工作的通知》，要求我局开展储备工作，通过邀请比选确定成都人禾生态环保工程技术有限公司编制储备方案《盐边县团结项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案》，并于2017年12月5日通过了省工程咨询研究院和省发改委评审。经方案编制单位修改完善及准备省级审批立项相关支撑材料，2018年1月16日由四川省工程咨询研究院对《盐边县团结项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案》（川工咨成果（2018）028号）进行了技术审查批复。2018年1月26日盐边县发展和改革局以《关于团结项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案的批复》（盐边发改〔2018〕35号）文对项目进行了批复,并将批复文件上报省水保局争取项目资金。

3. 2018年5月10日四川省财政厅以《关于转下达2018年水生态治理中小河流等其他水利工程（第一批）中央预算内投资支出预算的通知》（川财投〔2018〕60号）下达了中央预算内投资500万元。工程于2020年4月完工，2021年5月12日完成审计，因缺口资金，盐边县财政局以盐财资建〔2021〕277号下达盐边县团结项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程结算资金788,173.00元。

4. 盐边县团结项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程结算资金主要用于项目设计费、监理费、监测费和工程款支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目建设内容。

盐边县团结项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程：治理坡耕地120 hm2，其中：石坎梯田30hm²、土坎梯田90hm²，建设蓄水池14口、沉沙凼26个、截排水沟5.47km、田间道路5.32km、引水管道1.33km。

2．项目具体绩效目标。

编制单位应完成实施方案的编制并取得批复，向业主提供纸质版(5套)和电子版（1套）实施方案。建设单位应完成治理坡耕地120 hm2，其中：石坎梯田30hm²、土坎梯田90hm²，建设蓄水池14口、沉沙凼26个、截排水沟5.47km、田间道路5.32km、引水管道1.33km。监测单位完成项目监测并提供监测报告纸质版（2套）。工程应于2021年底全部完成。

3．申报内容分析

申报内容通过设计单位现场查勘后认真编制并通过技术审查后由盐边县发改局批复与实际相符，目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照四川省发展和改革委员会农经处、四川省水土保持局《关于做好2018年坡耕地水土流失综合治理工程储备工作的通知》要求，我局开展储备申报工作，并通过了省工程咨询研究院和省发改委技术评审。2018年1月26日盐边县发展和改革局以《关于团结项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案的批复》（盐边发改〔2018〕35号）文对项目进行了批复,并将批复文件上报省水保局争取项目资金。储备方案项目计划投资875万元（其中中央预算内投资700万元，地方投资175万元），

2018年2月12日四川省发展和改革委员会、四川省水利厅以《关于转下达坡耕地水土流失综合治理工程和中小河流治理工程2018第一批中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2018〕74号）下达了团结项目区投资计划625万元（其中中央预算内投资500万元，地方投资125万元）。2018年5月10日四川省财政厅以《关于转下达2018年水生态治理中小河流等其他水利工程（第一批）中央预算内投资支出预算的通知》（川财投〔2018〕60号）下达了中央预算内投资500万元。

接省发改委、水利厅资金计划下达文件后，由于下达计划投资625万元与储备计划投资875万元（其中中央预算内投资700万元，地方投资175万元）相比资金有所减少。由于资金减少，地方财政非常困难，地方不可能全部配套缺口资金250万元+地方投资配套125万元，储备实施方案无法正常开展工程招投标及实施，经与地方发改局协商，且向省内已实施坡耕地治理多年的其它县请教咨询，后经局务会研究同意按下达的资金计划对储备实施方案进行修改，修改后的实施方案重新报县发改局审批。2018年4月，方案编制单位在储备方案基础上重新修改实施方案后，4月26日县发改局以盐边发改〔2018〕128号（原盐边发改〔2018〕35号批文作废）对《盐边县团结项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案》进行了立项重批复。

工程于2018年11月开工，2020年4月完工，2021年5月12日完成审计，因缺口资金，盐边县财政局以盐财资建〔2021〕277号下达盐边县团结项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程结算资金788,173.00元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

| 序号 | 资金计划 | 资金到位 | 资金使用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐财资建〔2021〕277号下达盐边县团结项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程结算资金788,173.00元 | 788,173.00元 | 1、支付四川渝泽润工程勘察设计有限公司团结村2018年坡耕地水土流失综合治理工程水土保持监测费2.9万元。2.支付成都人禾生态环保工程技术有限公司团结项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案编制费12.36万元。3.支付首盛建设集团有限公司2018年坡耕地水土流失综合治理工程监理费6.4万元；4.支付凉山金宏建设有限公司团结项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程款571573.00元（其中扣质量保证金248325元转入县财政代管账户）。 |  |

（三）项目财务管理情况。

——健全管理制度。建立健全资金管理使用内控制度，规范项目资金支付内部审批流程、资金报账流程及资料要求，明确了资金管理涉及人员岗位职责及分工。

——明确管理责任。县水利部门项项资金管理及核算主体，其财务室会同项目管理股室共同负责项目资金的支付、报账资料审核及财务核算。县级财政部门会同水利部门负责资金分配下达、国库集中支付，并指导水利部门规范资金报账和财务核算。

——实行县级报账。资金由县财政下达到县水利部门，资金使用由实施主体向县水利局申报，由水利局依据相关管理办法及报账流程，审核申请资料后予以拨付资金。

——强化责任落实，规范会计核算

部门主要负责人以身作则，进一步优化财务工作环境，支持财务人员工作，自觉带头执行财经纪律，切实提高财务管理水平，确保单位财务制度有效落实，做到各项资产完全准确，财务收支真实、合法、合规；财务人员切实履行财务收支审批手续，严格执行各项规章制度，认真履行《会计法》《预算法》赋予的职责，按照财务会计制度规定设置账务账目，以实际发生的经济业务为依据，及时、准确、完整地登记账簿。

——严格执行国库集中支付制度

严格执行盐边县财政局《关于规范和加强预算单位国库集中支付资金归垫管理有关问题的通知》《关于规范财政直接支付与授权支付范围及相关事项的通知》等有关国库集中支付的管理规定，所有资金使用均实行国库集中支付，规范预算执行，硬化预算约束，减少中间环节，加快资金到账速度。

三、项目实施及管理情况

(一)项目构架及实施流程。

盐边县发展和改革局批复实施方案规模：治理坡耕地120 hm2，其中：石坎梯田30hm²、土坎梯田90hm²，建设蓄水池14口、沉沙凼26个、截排水沟5.47km、田间道路5.32km、引水管道1.33km。

5月3日项目送县财政局进行财政评审，县财政局于5月23日以盐财投评[2018]48号文对项目进行了招标控制价财评，工程招标控制价为527.0384万元。

（二）项目管理情况。

根据《四川省水土保持项目建设管理办法》和相关招投标文件精神，2017年10月27日水务局采取竞争性谈判比选招标方式，对实施方案编制单位进行了邀请比选，比选中标单位为：成都人禾生态环保工程技术有限公司，合同中标价：18.7万元。

2018年5月4日水务局采取邀请比选招标方式，对项目工程量清单编制单位进行了比选，比选中标人为：四川中砝建设咨询有限公司，由该公司完成项目的工程量清单编制。

同时，盐边县发展局以招标事项核准文号（盐边发改[2018]5号）对盐边县团结项目区2018年坡耕地水土流失综合治理工程招标代理机构进行招标核准备案，并在《四川日报招标比选网》上发布公告，采用合格法公开抽取中选人，于5月9日在盐边县政务中心发改窗口进行工程招标代理机构公开比选抽取，由四川蜀通建筑工程有限公司中选，承担该项目建设工程施工招投标工作。

7月2日工程招标代理机构将工程施工招标公告在《四川省公共资源交易信息网》和《攀枝花市公共资源交易网》发布，7月24日在攀枝花市公共资源交易服务中心进行了工程公开招投标。中标单位：凉山金宏建设有限公司，中标价469.2887万元。

2018年9月13日水务局采取邀请比选招标方式，对施工监理单位进行了比选，比选中标人为：四川省众信建设工程监理有限公司，中标价9.3万元。

（三）项目监管情况。

本项目的监管部门为盐边县水利局，盐边县水利局严格按照监管部门职责，在项目建设前、中、后期对招标程序、建设管理等进行监管，及时做好沟通协调和监督检查，督促参建各方认真履职，采取开现场会，协调会等方式确保项目顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：按照实施方案的批复，截至2021年底已完成全部目标任务：编制单位完成方案编制并取得了批复，向项目业主提供了实施方案纸质版（5套）和电子版（1套）；施工单位完成了120 hm2坡耕地治理目标，其中：石坎梯田30hm²、土坎梯田90hm²，建设蓄水池14口、沉沙凼26个、截排水沟5.47km、田间道路5.32km、引水管道1.33km。监测单位完成了项目监测，并提供了监测报告纸质版（2套）。数量指标完成率100%。

2.质量指标：按照批复的建设内容已完成工程项目内容的100%，符合设计要求，截至2021年底，项目验收率达100%，工程验收合格率100%，已正式投入运行，已建工程无质量问题.

3.项目时效指标：到2021年底，项目已完工，项目完工率为100%，验收合格率为100%。

4.项目成本指标：项目单价均控制在批复单价内。

5.经济效益指标：规划的实施改善了农业生产基础条件，提高生产力。

6.社会效益指标：提高当地的环境容量和承载能力，优化区域景观环境。

7.生态效益指标：提高了区域防灾减灾能力，减少入河、入库泥沙量。

8.可持续影响指标：人为水土流失得到控制，促进生态环境的可持续发展。

9.满意度指标：受益群众满意度100%。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施坡耕地得到了治理，提高了土地保土保肥作用，降低了原坡耕地水土流失程度，同时道路和灌排水系统的配套方便了群众提升了土地利用效率，项目实施后对当地农村产业发展起到了较为明显的促进作用，受益群众反映很满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合评价，盐边县2018年坡耕地水土流失综合治理工程符合相关规定，项目建成后，效益明显。

- 存在的问题。

无。

（三）相关建议。

盐边县地处山区，幅员面积较大，区域沟壑纵横，地形起伏、地貌复杂，加之降雨时空分布不均，洪涝灾害与旱灾交替发生，严重影响全县群众正常的生产、生活开展，制约全县的社会经济持续发展。除水害、兴水利，加快水土流失综合治理非常急迫，恳请上级部门一如既往的支持、关心盐边县的水保建设事业，加大水土流失综合治理资金投入力度。

盐边县水利局

2022年5月11日

项目2

盐边县水利局

专项（项目）资金绩效自评报告

（水土保持规划（2015-2030年）编制费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门为盐边县水利局，在规划编制中落实监管职责，做好沟通协调。

2.为贯彻落实新《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日修订施行），适应新时期生态文明建设要求，2011年水利部下发《关于开展全国水土保持规划编制工作的通知》（水规计﹝2011﹞224号），在全国范围内开展水土保持规划编制工作。盐边县水务局于2011年9月21日委托攀枝花市干沟水利水保综合试验场编制《攀枝花市盐边县水土保持规划》（2011-2020年），并签订编制合同。

3. 按照《水土保持规划合同》约定完成报批稿后需支付编制单位余款10万元，经申请，2021年盐边县财政局以盐财资农〔2021〕24号重新下达盐边县水土保持规划（2015-2030年）编制费10万元，用于支付《盐边县水土保持规划》编制费。

4.下达的资金专项用于盐边县水土保持规划（2015-2030年）编制费。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

按规划编制大纲完成《盐边县水土保持规划》编制。

2.编制单位应完成实施方案的编制并取得批复，向业主提供实施方案纸质版（8套）和电子版（1套）。

3.该项目主要是完成《盐边县水土保持规划》编制并取得批复，因此申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《水土保持规划合同》约定完成报批稿后需支付编制单位余款10万元，攀枝花市水土保持生态环境监测分站以攀水综合场函〔2018〕23 号文向盐边县水利局申请支付《盐边县水土保持规划》编制费，第二年又以攀水保监函〔2019〕3 号文向申请支付，盐边县水利局以盐边水利〔2019〕254号文向县政府请求解决该编制费。盐边财政局2020年下达预算资金因年底未支付被收回，2021年以盐财资农〔2021〕24号重新下达盐边县水土保持规划（2015-2030年）编制费10万元，支付《盐边县水土保持规划》编制费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

| 序号 | 资金计划 | 资金到位 | 资金使用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐财资农〔2021〕24号重新下达盐边县水土保持规划（2015-2030年）编制费10万元。 | 10万元（县级） | 已支付攀枝花市水土保持生态环境监测分站盐边县水土保持规划（2015-2030年）编制费10万元 |  |

（三）项目财务管理情况。

——健全管理制度。建立健全资金管理使用内控制度，规范项目资金支付内部审批流程、资金报账流程及资料要求，明确了资金管理涉及人员岗位职责及分工。

——明确管理责任。县水利部门项目为资金管理及核算主体，其财务室会同项目管理股室共同负责项目资金的支付、报账资料审核及财务核算。县级财政部门会同水利部门负责资金分配下达、国库集中支付，并指导水利部门规范资金报账和财务核算。

——实行县级报账。资金由县财政下达到县水利部门，资金使用由实施主体向县水利局申报，由水利局依据相关管理办法及报账流程，审核申请资料后予以拨付资金。

——强化责任落实，规范会计核算

部门主要负责人以身作则，进一步优化财务工作环境，支持财务人员工作，自觉带头执行财经纪律，切实提高财务管理水平，确保单位财务制度有效落实，做到各项资产完全准确，财务收支真实、合法、合规；财务人员切实履行财务收支审批手续，严格执行各项规章制度，认真履行《会计法》《预算法》赋予的职责，按照财务会计制度规定设置账务账目，以实际发生的经济业务为依据，及时、准确、完整地登记账簿。

——严格执行国库集中支付制度

严格执行盐边县财政局《关于规范和加强预算单位国库集中支付资金归垫管理有关问题的通知》《关于规范财政直接支付与授权支付范围及相关事项的通知》等有关国库集中支付的管理规定，所有资金使用均实行国库集中支付，规范预算执行，硬化预算约束，减少中间环节，加快资金到账速度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织构架及实施流程。

编制单位2012年4月完成《攀枝花市盐边县水土保持规划》（2011-2020）送审稿编制工作，2012年5月规划通过市水利局技术评审等待省、市水保规划批复后印发县规划。因全国水保规划编制大纲及要求发生变化，原规划编制工作规划被迫暂停，2015年7月四川省水利厅以《关于进一步加强全省水土保持规划工作的通知》（川水函﹝2015﹞981号）文件印发了《四川省市（州）、县（市、区）级水土保持规划编制技术要求（试行）》。根据水土保持法律法规要求，盐边县水务局会同县发改、财政、国土、环保等相关部门启动了《盐边县水土保持规划（2015～2030 年）》编制工作，原规划编制单位攀枝花市干沟水利水保综合试验场重新收集资料、野外考察，在深入调查研究、广泛征求意见的基础上于2017年11月编制完成盐边县水土保持规划（2015-2030年）。

（二）项目管理情况。

自委托编制单位编制《盐边县水土保持规划》后，盐边县水利局及时跟进编制进度，将《盐边县水土保持规划（ 2015～2030 年）》初稿征求县级发改、财政、国土、林业、环保、农牧等水土保持相关单位意见， 2017 年 11 月组织市县相关部门专家进行了技术审查，最后报县政府审批。

（三）项目监管情况

本项目监管部门为盐边县水利局，盐边县水利局严格行使监管职责，及时做好沟通协调确保规划批复。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：按照合同约定，截至2021年底已完成全部目标任务，编制单位完成规划编制并取得批复，向项目业主提供了实施方案纸质版（8套）和电子版（1套），数量指标完成率100%。

2.质量指标：规划已通过技术审查并取得批复，工程验收合格率100%。

3.时效指标：到2021年12底前完成投资率100%。

4.成本指标：项目单价均控制在预算批复内。

5.经济效益指标：增加粮食产量，产生相应的经济效益。

6.社会效益指标：改善了土地利用结构和农业生产结构，提高土地生产率。

7.生态效益指标：增加保土保水量。

8.可持续影响指标：已建工程良性运行。

9.满意度指标：受益群众满意度100%。

（二）项目效益情况。

盐边县水土保持规划具有很好的指导意义，明确了水土保持近期和远期工作重点，规划实施提高了区域防灾减灾能力和土地生产能力，改善农业生产基础条件，提高当地环境容量和承载能力，优化区域景观环境，减少入河、入库泥沙量，人为水土流失得到有效控制，促进生态环境的可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合评价，盐边县水土保持规划（2015-2030年）编制符合相关规定，效益明显。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议。

盐边县地处山区，幅员面积较大，区域沟壑纵横，地形起伏、地貌复杂，加之降雨时空分布不均，洪涝灾害与旱灾交替发生，严重影响了全县群众正常的生产、生活，制约了全县的社会经济持续发展。除水害、兴水利，加快水土流失综合治理非常急迫，恳请上级部门一如既往支持、关心盐边县水保事业，加大水土保持资金的投入力度。

盐边县水利局

2022年5月11日

项目3

盐边县水利局

专项（项目）资金绩效自评报告

（2021年度城乡住户调查工作农村调查户帮扶资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目法人是项目建设责任主体，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。项目法人在工程建设阶段的主要职责是：（1）组织初步设计报告的编制、审核、申报等工作。（2）按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。（3）根据工程建设需要组建现场管理机构并负责任免其主要行政及技术、财务负责人。（4）负责办理工程质量监督、工程报建和工程开工备案等手续。（5）负责与工程所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。（6）依法对工程项目的勘查、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标、并签订有关合同。（7）组织编制、审核、上报工程年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金。（8）负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况等。（9）负责组织制订、上报在建工程安全措施和计划，并对在建工程安全负责。（10）负责组织编制竣工决算。（11）负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。（12）负责各参建单位档案资料的收集、整理、归档工作，同时对各类档案资料进行不定期检查，督促整改。

成立综合管理小组，其职能职责为：（1）负责办理工程报建及工程开工备案等有关手续，协调有关部门解决好工程建设用地的占用、拆迁和地面附着物清理工作；（2）负责工程建设各种会议组织、接待及人员政治、业务学习以及文件处理、整理、后勤管理等内务工作，结合工程进度及撰写宣传和报道工作。（3）按照水利基本建设项目资金管理的有关规定，严格执行财务制度，搞好工程财务管理。负责工程建设资金的筹措，按照年度施工计划落实建设资金；严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金；按时编制和上报财务统计报表；按时办理工程结算。

成立了工程技术小组，其职能职责为：（1）严格依据已批准的工程设计所规定的建设规模、内容、标准和要求组织工程建设，控制工程投资、加强质量管理，保证工程进度；（2）负责工程建设监理和施工招标工作；（3）负责签订建设监理和工程施工合同，落实合同管理；（4）协助施工单位施工用水、电、通讯、道路和场地平整等准备工作及必要的生产、生活临时设施的建设；（5）及时组织研究和处理建设过程中出现的技术、经济和管理问题；（6）组织编制度汛方案，落实有关安全度汛采用措施；（7）组织编制安全施工方案，落实有关安全措施；（8）按时上报工程进度情况统计表及工程量核查工作；（9）负责参建单位应归档材料的收集、整理和归档工作，落实工程质量管理行政监督和工程竣工资料整编，技术档案整理，组织工程完工验收，提交工程竣工申请和验收报告。

成立了质量安全小组，其职能职责为：（1）负责办理工程质量监督手续，主动接受上级质量监督机构对工程质量的监督检查：（2）建立健全项目法人施工质量检查体系，建立质量管理制度，加强对建立单位人员及工作的检查监督，规范监理工程师行为，为工程项目建设服务；（3）对施工单位生产和工作进行监督管理，加强对实体工程质量及安全生产的巡视，定期检查现场管理人员的管理情况，及时组织有关单位进行工程质量验收、签证，经检测达不到设计质量要求的工程项目，要及时采取措施，限期处理，不留隐患。对存在的安全隐患，督查施工单位整改等。

2.项目立项、资金申报的依据。

《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于进一步加强农民增收工作县（市、区）委书记和县（市、区）长负责制考核工作的通知》（川委办〔2017〕51号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金支持2021年城乡住户调查记账户。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金按2021年城乡住户调查记账户户数进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

对盐边县惠民镇新林村组调查点10户记账户进行帮扶。

2.项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标：帮扶调查10户。

（2）时效指标：2021年12月底前完成。

（3）质量指标：完工验收率90%。

（4）成本指标：成本控制在预算内。

（5）经济效益指标：受益人口43人。

（6）满意度指标：帮扶群众满意度95%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

《中共盐边县委农村工作领导小组办公室关于解决2021年城乡住户一体化农村调查户帮扶资金的请示》（边委农领办〔2021〕3号）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划情况。

对盐边县惠民镇新林村组调查点10户调查户进行产业帮扶，计划资金2万元。

2.资金到位情况。

实际到位资金2万元。

3.资金使用情况。

盐边县水利局根据惠民镇新林村农村居民可支配收入记账调查户帮扶项目责任书，按照0.2万元/户的补助标准对10户记账户进行补助。

（三）项目财务管理情况。

部门主要负责人以身作则，进一步优化财务工作环境，支持财务人员工作，自觉带头执行财经纪律，切实提高财务管理水平，确保单位财务制度有效落实，做到各项资产完全准确，财务收支真实、合法、合规；财务人员切实履行财务收支审批手续，严格执行各项规章制度，认真履行《会计法》《预算法》赋予的职责，按照财务会计制度规定设置账务账目，以实际发生的经济业务为依据，及时、准确、完整地登记账簿。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

县财政局下达城乡住户一体化农村调查户帮扶资金后，盐边县水利局严格按照实施流程，与惠民镇签订项目责任书，按照责任书约定，将帮扶资金直接划入记账户的银行账户。

（二）项目管理情况。

该项目资金体量小，直接按照农业农村局要求，将资金分解划拨给记账户，符合相关法律法规。

- 项目监管情况。

盐边县水利局作为项目主管部门，项目资金划拨后，多次委派工作人员到惠民镇新林村对记账户进行监督、指导。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已完成2021年度城乡住户调查工作农村调查户帮扶资金的划拨工作，并按相关要求指导记账户的记账工作。

（二）项目效益情况。

服务对象满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目完成2021年度城乡住户调查工作农村调查户帮工作，项目管理有效，实施效果好。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

盐边县水利局

2022年5月11日

项目4

盐边县水利局

专项（项目）资金绩效自评报告

（熊家沟水库除险加固项目专项资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．盐边县水利局负责对该项目的资金使用管理，对施工进行监督和技术指导，组织县级验收。

2.《四川省财政厅关于预安排小型病险水库除险加固项目中央专项资金预算的通知》（川财投〔2014〕63号），下达中央专项资金378.79万元。其中：用于1座重点小二型病险水库动态监管预警系统建设5万元，用于重点小二型病险水库除险加固中央专项资金44.89万元，用于新出险病险水库除险加固项目中央专项资金328.9万元。熊家沟水库除险加固工程属于重点小二型病险水库除险加固项目。

3．项目资金使用由县水利局监管，县水利局财务室审核资金支付情况和监管资金使用情况，确保资金支付无误，符合资金管理办法使用范围。

4．盐边县水利局按照资金使用方向及上级批复，主要用于熊家沟水库溢洪道、大坝、放水设施等部位的整治，以及管理房、抢险道路的整治。

（二）项目绩效目标。

1.坝顶上游侧增设1.0m高防浪墙，下游侧设路沿石，坝顶采用15cm厚C20混凝土路面，在死水位1159.00m 处新建一C20混凝土防滑墩，上游坝坡从死水位1159.00m至坝顶采用10cmC20混凝土板护坡，下垫10cm厚砂砾石垫层。 调整下游坝坡，调整后的坡比为 1:2.47、1:5.4、1:1.70（排水棱体）；下游坝坡采用 C20 混凝土网格撒草籽护坡，框格梁，间距调整为 5.0 米；并在下游坝坡用 C20 钢筋混凝土浇筑水库名称和上坝梯步，坝周和马道内侧设排水沟。

2. 拆除原卧管并新建斜拉闸放水。

3.对溢洪道边墙进行 M7.5 浆砌块石衬砌加高，并用砂浆开槽勾缝，对溢洪道底板采用 C20 混凝土进行修复处理。

4.整治水库防汛抢险道路 0.45km。

5.修建 80m2砖混结构管理房。

6.增加水位标尺、 安全警示标牌等。

7.白蚁防治 。

8. 水库工程管理和清水工程。

9.工程施工总工期 3 个月。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

《四川省财政厅关于预安排小型病险水库除险加固项目中央专项资金预算的通知》（川财投〔2014〕63号），下达中央专项资金378.79万元。其中：用于1座重点小二型病险水库动态监管预警系统建设5万元，用于重点小二型病险水库除险加固中央专项资金44.89万元，用于新出险病险水库除险加固项目中央专项资金328.9万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

该项目总投资140.47万元，全部为中央新增小型病险水库除险加固资金，由于存量资金清理，该项目资金缺口26.066万元由县财政安排解决。

- 2.资金到位情况。

项目资金26.066万元及时到位，到位率100%。

3.资金使用情况。

已全部拨付。

（三）项目财务管理情况。

——健全管理制度。一是及时贯彻上级管理要求，县级财政水利部门，贯彻绩效管理办法等相关管理制度。二是建立健全资金管理使用内控制度，规范项目资金支付内部审批流程、资金报账流程及资料要求，明确了资金管理涉及人员岗位职责及分工。

——明确管理责任。县水利部门项项资金管理及核算主体，其财务室会同项目管理股室共同负责项目资金的支付、报账资料审核及财务核算。县级财政部门会同水利部门负责资金分配下达、国库集中支付，并指导水利部门规范资金报账和财务核算。

——实行县级报账。资金由县财政下达到县水利部门，资金使用由实施主体向县水利局申报，由水利局依据相关管理办法及报账流程，审核申请资料后予以拨付资金。

——强化责任落实，规范会计核算

部门主要负责人以身作则，进一步优化财务工作环境，支持财务人员工作，自觉带头执行财经纪律，切实提高财务管理水平，确保单位财务制度有效落实，做到各项资产完全准确，财务收支真实、合法、合规；财务人员切实履行财务收支审批手续，严格执行各项规章制度，认真履行《会计法》《预算法》赋予的职责，按照财务会计制度规定设置账务账目，以实际发生的经济业务为依据，及时、准确、完整地登记账簿。

——严格执行国库集中支付制度

严格执行盐边县财政局《关于规范和加强预算单位国库集中支付资金归垫管理有关问题的通知》《关于规范财政直接支付与授权支付范围及相关事项的通知》等有关国库集中支付的管理规定，所有资金使用均实行国库集中支付，规范预算执行，硬化预算约束，减少中间环节，加快资金到账速度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况。

项目实施过程中确要调整变更的须完善变更手续且报县水利局备案后方可实施，擅自变更项目实施内容的不予验收。

（二）项目管理情况。

工程严格按照招投标制、监理制、县级报账制建设管理，资金已落实，该项目质量监督由第三方检测公司检测，，项目验收由施工单位自验、业主完工验收、项目批复单位竣工验收等方式完成。

（三）项目监管情况。

严格执行项目公开公示相关制度，健全质量监管机制，强化安全生产管理，确保项目于 2015年12月底全面完工，并及时开展工程验收、竣工决算、档案资料整理等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：除险加固整治水库座数1座。

2.质量指标：项目工程建设质量指标符合国家有关规定，工程合格率为100%。

3.时效指标：要求2015年12月底全面完工，完成验收并投入使用。

4.成本指标：成本控制在批复预算内。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：一是保障人民群众的生命财产安全，二是保障土地安全和用水需求，三是促进区域经济发展，四是推动生活环境的改善，五是促进社会和谐。

2.社会效益：熊家沟水库范围内约400人的防汛保障和解决300亩土地的用水问题。

3.满意度指标：受益群众满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的及时开展使项目区群众生活生产得到有效保障，项目绩效目标明确，资金分配合理并全部到位，项目财务管理制度明确，执行了专项资金相关管理办法。县水务局认真指导了项目的实施,并按照相关技术规程和验收标准组织检查验收工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

盐边县水利局

2022年5月13日

项目5

盐边县水利局

专项（项目）资金绩效自评报告

（2020年河(湖)长制工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.盐边县河长制办公室成立于2017年，办公室设立在盐边县水利局，具体负责全面推行河长制工作的实施。

2.根据《关于全面推行河长制的意见》(厅字〔2017〕42号)《四川省贯彻落实〈关于全面推行河长制的意见〉实施方案》(川委发〔2017〕3号)《四川省全面落实河长制工作方案》(川委办发电〔2017〕12号)《攀枝花市全面落实河长制工作方案》(攀委办〔2017〕51号)和《盐边县全面落实河长制工作方案》(盐边委办发〔2017〕14号)要求，盐边县河长制办公室成立于2017年，办公室设立在盐边县水利局，具体负责全面推行河长制工作的实施，办理上级河长办、县级河长交办的事项，协调解决重大问题。

3.经县政府同意，拨付河湖长制工作经费，盐财资农〔2021〕16号下达2020年河(湖)长制工作经费19.28万元。

4.根据县政府同意，2020年度河长制工作经费共计19.28万，主要用于县河长办的正常运转，包括河长制会议、更换河长制公示牌、出差培训、宣传、现场勘测、督察、办公用品购置等。

（二）项目绩效目标。

1.河长制主要内容：具体负责全面推行河长制工作的实施，办理上级河长办、县级河长交办的事项，协调解决重大问题。

2.项目应实现的具体绩效目标：一是对全县28条河流29块河长制公示牌、55块湖（库）长公示牌进行及时更换，以及印制宣传资料等其他费用。二是根据《2021年盐边县全面深化河湖长制工作要点》要求，结合工作实际适时召开县总河长会议、县总河长办公室主任会议等县级会议，每次总河长会议会务费4000元，每次县总河长办公室主任会议等县级会议会务费400元。三是根据省、市河长办关于河长办工作人员每年不少于两次外出学习的要求，计4万元。四是开展暗访督察与各类督导检查，河（湖）长制工作出差费用。

3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

盐财资农〔2021〕16号下达2020年河(湖)长制工作经费19.28万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

盐财资农〔2021〕16号下达2020年河(湖)长制工作经费19.28万元，用于主要用于县河长办的正常运转，包括河长制会议、更换河长制公示牌、出差培训、宣传、现场勘测、督察、办公用品购置等。

2.资金到位情况。

盐财资农〔2021〕16号下达2020年河(湖)长制工作经费19.28万元。

3.资金使用。

支付县河（湖）长制工作会议费、办公费、差旅费、河长制公示牌制作、更换安装费、河湖“清四乱”疑似乱建图斑核查服务费、“智巡精灵”巡河软件技术支撑服务费。

（三）项目财务管理情况。

健全管理制度。一是及时贯彻上级管理要求，县级财政、水利部门，贯彻绩效管理办法等相关管理制度。二是建立健全资金管理使用内控制度，规范项目资金支付内部审批流程、资金报账流程及资料要求，明确了资金管理涉及人员岗位职责及分工。

明确管理责任。县水利部门项项资金管理及核算主体，其财务室会同项目管理股室共同负责项目资金的支付、报账资料审核及财务核算。县级财政部门会同水利部门负责资金分配下达、国库集中支付，并指导水利部门规范资金报账和财务核算。

实行县级报账。资金由县财政下达到县水利部门，资金使用由实施主体向县水利局申报，由水利局依据相关管理办法及报账流程，审核申请资料后予以拨付资金。

强化责任落实，规范会计核算。部门主要负责人以身作则，进一步优化财务工作环境，支持财务人员工作，自觉带头执行财经纪律，切实提高财务管理水平，确保单位财务制度有效落实，做到各项资产完全准确，财务收支真实、合法、合规；财务人员切实履行财务收支审批手续，严格执行各项规章制度，认真履行《会计法》《预算法》赋予的职责，按照财务会计制度规定设置账务账目，以实际发生的经济业务为依据，及时、准确、完整地登记账簿。

严格执行国库集中支付制度。严格执行盐边县财政局《关于规范和加强预算单位国库集中支付资金归垫管理有关问题的通知》《关于规范财政直接支付与授权支付范围及相关事项的通知》等有关国库集中支付的管理规定，所有资金使用均实行国库集中支付，规范预算执行，硬化预算约束，减少中间环节，加快资金到账速度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

一是组织机构健全。全县纳入县级河湖长制管理的河流28条，目前调整确定县级河长26名、乡（镇）级河长44名、村（社）级河长92名，县级河道警长28名，乡（镇）级河道警长人数43名，县级河长联络员单位31个。二是分工明确。县总河长办公室承担县总河长日常工作的统筹协调，办公室主任由分管副县长担任。县第一总河长和县总河长是全县全面落实河长制湖长制第一责任人，对全县范围内河库管理保护负总责，领导全县河长制湖长制工作。县副总河长负责协助县第一总河长与县总河长开展全县河库管理保护工作，落实县第一总河长与县总河长的工作部署和安排。

（二）项目管理情况。

县级河长26名、乡（镇）级河长44名、村（社）级河长92名，县级河道警长28名，乡（镇）级河道警长人数43名，县级河长联络员单位31个。

（三）项目监管情况

本项目的监管部门为盐边县水利局，盐边县水利局严格按照监管部门职责，及时做好沟通协调和监督检查，督促参建各方认真履职。

- 项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是对全县28条河流29块河长制公示牌、55块湖（库）长公示牌进行及时更换，以及印制宣传资料等其他费用。二是根据《2021年盐边县全面深化河湖长制工作要点》要求，结合工作实际适时召开县总河长会议、县总河长办公室主任会议等县级会议，每次总河长会议会务费4000元，每次县总河长办公室主任会议等县级会议会务费400元。三是根据省、市河长办关于河长办工作人员每年不少于两次外出学习的要求，计4万元。四是开展暗访督察与各类督导检查，河（湖）长制工作出差费用。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（二）项目效益情况。

盐边县河长制实行县总河长负责制，县第一总河长和县总河长是全县全面落实河长制湖长制第一责任人，对全县范围内河库管理保护负总责，领导全县河长制湖长制工作。我县全面实施河长制工作以来，以打击涉河违法违章问题为重点，我县积极推进清河、护岸、净水、保水“四项行动”，常态化开展“清四乱”工作，河湖治理成效显著。全县9个集中式饮用水源地水质均达到或优于Ⅲ类，达标率100%。开展地表水水质监测工作。完成柏枝、雅砻江口等6个国、省控考核地表水断面水质监测工作，水质均达到地表水Ⅱ类以上标准，达标率100%。我县共设河流地表水水质监测断面14个，已开展监测的水质结果均值均达到地表水Ⅲ类以上标准，无劣Ⅴ类水质断面，达到地表水目标考核要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我县河湖长制工作取得了一定成效，但也还存在乡村污水处理设施及配套管网建设有待进一步完善、协调联动机制需进一步加强、农村环境治理的宣传引导不够深入等问题。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

下一步，我县将深入贯彻落实省、市、县总河湖长会议精神和相关工作要求，以更加更加坚决的态度、更加有力的措施、更加务实的作风，扎实抓好河湖长制各项工作，努力构建责任更加明确，协调更加有序，监管更加严格，保护更加有力的河湖管理新秩序。一是持续抓好水资源保护。落实水资源“双控”目标，积极推广绿色生产方式，加强污水处理厂建设及运营，切实推动水环境源头管理。二是扎实推进水生态修复。加快推进2022年河流健康评价和河道防洪治理工程，常态化开展“清四乱”工作、碍违排查工作，全面落实长江流域十年禁捕要求，推动水环境质量持续向好。三是切实加强水环境执法。健全生态环境行政执法与刑事司法衔接，继续巩固“河长+警长”治理成果，推行“河长+检察长”协作机制，筑牢长江上游生态屏障。

盐边县水利局

2022年5月10日

项目6

盐边县水利局

专项（项目）资金绩效自评报告

（金沙江干流盐边段采砂实施方案

测绘编制资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.盐边县县水利局负责监督管理河道采砂工作,指导河道采砂规划和计划的编制。

2．根据《四川省河道采砂管理条例》第十五条“县级以上地方人民政府水行政主管部门应当委托具有相应资质的勘测设计单位，根据批准的河道采砂规划和当年水情、工情、汛情、航道变迁、砂石资源分布和补给的实际情况，编制河道采砂年度实施方案。”

3.盐财资农〔2021〕25号下达金沙江干流盐边段采砂实施方案测绘编制费用15万元。

4.金沙江干流盐边段采砂实施方案测绘编制资金主要用于方案编制。

（二）项目绩效目标。

1．编制《金沙江干流攀枝花市盐边段采砂年度实施方案（2020年—2021年）》

2．完成《金沙江干流攀枝花市盐边段采砂年度实施方案（2020年—2021年）》编制。东莞市水利勘测设计院有限公司四川分公司承担金沙江干流攀枝花市盐边段采砂年度实施方案（2020年—2021年）编制工作，工程地点为盐边县。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

盐财资农〔2021〕25号下达金沙江干流盐边段采砂实施方案测绘编制费用15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

盐财资农〔2021〕25号下达金沙江干流盐边段采砂实施方案测绘编制费用15万元，用于编制《金沙江干流攀枝花市盐边段采砂年度实施方案（2020年—2021年）》。

2.资金到位。

盐财资农〔2021〕25号下达金沙江干流盐边段采砂实施方案测绘编制费用15万元。

3.资金使用。

已支付东莞市水利勘测设计有限公司四川分公司金沙江干流盐边段采砂(2020-2021年)实施方案编制费6.00万元和四川省君源建设工程有限公司金沙江干流盐边段采砂(2020-2021年)实施方案编制费9.00万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

东莞市水利勘测设计院有限公司四川分公司承担金沙江干流攀枝花市盐边段采砂年度实施方案（2020年—2021年）编制工作，工程地点为盐边县。

（二）项目管理情况。

（1）符合国家的相关法律、法规和政策。（2）坚持以维护河道河势稳定，保障防洪、通航、供水和水环境安全的原则。采砂规划要充分考虑防洪安全和通航安全以及沿江沿河涉水工程和设施正常运用的要求，要与金沙江流域或区域综合规划以及防洪、河道整治、航运等专业规划相协调，贯彻统筹兼顾、全面规划、科学合理、适度利用、有序开采的原则，注重生态环境保护。（3）坚持科学发展，可持续发展的原则。处理好当前与长远的关系，体现人水和谐、协调发展的治水理念和“在保护中利用、在利用中保护”的要求，适度、合理地利用江砂资源。（4）坚持全面、协调、统筹兼顾的原则。正确处理流域上下游、左右岸以及各地区之间的关系以及保护与利用、规划与实施、实施与监管、国家重点项目与地方建设用砂的关系，按照建设节约型社会的要求，最大限度将采砂规划与河道治理和航道治理相结合，尽量满足新形势下河道采砂的需求。（5）坚持总量控制、分年实施的原则。突出规划的宏观性、指导性、适应性和可操作性的要求，为采砂管理提供基础依据。（6）坚持突出重点、兼顾一般的原则。对采砂管理矛盾突出、流域内经济发展水平较高和采砂对河道影响较大的河段，采砂规划应尽量详细具体，在此基础上，兼顾一般河流的采砂规划。（7）坚持与河道治理工程及河道内其他综合利用相结合，实现互利双赢的原则。按照建设节约型社会的要求，最大限度地将采砂规划与河道治理和航道治理相结合，尽量减少疏浚弃砂，实现砂石资源利用的最大化。

（三）项目监管情况。

盐边县水利局安排专门的股室与编制单位对接，强化组织领导，明确专人专班，加强对接，落实经费，加强技术指导，同时加强沟通协调，建立联系制度，明确联络人员，发现问题，及时沟通交流，分析解决问题，每日调度工作推进情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成金沙江干流攀枝花市盐边段采砂年度实施方案（2020年—2021年）一份。实施方案主要任务：根据批准的《金沙江干流攀枝花段采砂规划报告》，进一步调查分析实施河道采砂现状及监管情况，分析总结砂石利用与监管中存在的主要问题;分析河道演变规律、演变趋势及对河道采砂的限制和要求;根据河道水文泥沙特性、泥沙输移和补给规律，统筹考虑区域内经济发展对砂石的需求，合理确定年度采砂控制总量及分配方案；提出可采区的年度实施计划；对列入年度实施计划的可采区采砂点提出年度开采控制量、禁采期要求、采砂船船型和控制数量的意见；提出采砂实施与管理的指导意见，以及加强采砂管理的政策制度建议。根据批准的河道采砂规划和当年水情、工情、汛情、航道变迁、砂石资源分布和补给的实际情况，编制河道采砂实施方案

（二）项目效益情况。

《金沙江干流攀枝花河段采砂规划》是河道采砂管理和年度采砂计划的依据。按照《四川省河道采砂管理条例》等法律法规的要求，实施河段河道采砂按照总量控制、有序开采、严格监管、确保安全的原则，编写年度采砂实施方案，根据批准的实施方案，采用招标、拍卖、挂牌等公开出让方式出让河道采砂权，并办理河道采砂许可。为使金沙江干流河道采砂规划更具指导性和可操作性，使规划较好地满足河道采砂管理的需要，有必要编制金沙江干流攀枝花河段采砂实施方案，保障规划的实施。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

采砂实施方案是采砂管理的基本依据之一。为了制止无序和非法采砂活动，合理开采江砂，为沿江经济建设协调发展服务，必须编制采砂实施方案，制定相应的管理制度和办法。依据采砂实施方案强化审批管理，强化执法手段和现场监管力度，使金沙江干流攀枝花段采砂活动尽快走上依法、科学、有序的轨道。目前，金沙江干流攀枝花段内采砂点较为散乱，个别河段盗采、滥采现象仍然严重，部分开采区已经影响了河道两岸护岸的安全及河势的稳定。为便于河道管理，掌握采砂现状及采后对河道的影响程度，编制金沙江干流攀枝花段的河道采砂实施方案，更加显得非常必要。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

（1）为加强管理，建议船采机具装设GPS定位系统。（2）建议开采过程遵循原地貌流线型开采，并采取有效措施，加强水环境保护和周边涉河工程安全保护。（3）建议采砂期间实时掌握上游水情，防止电站调度致水位发生变化，影响采砂作业及采砂安全。（4）建议加强安全生产管理并制定应急预案。

盐边县水利局

2022年5月10日

项目7

盐边县水利局

专项（项目）资金绩效自评报告

（河湖管理范围划定项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.盐边县水利局在盐边县河湖管理范围划定工作中负责组织实施、统筹推进、督促。

2.根据攀枝花市总河长办公室《关于加快推进河湖划界工作的通知》（攀水发〔2020〕2号）和《关于转发全省河湖管理范围划定工作的通知》（攀水发〔2020〕66号）文件要求，由县（区）负责组织编制管理范围划定方案编制，以及界桩和公示牌制作、安装工作。

3.根据省、市关于河湖管理范围划定工作的要求，盐边县水利局《关于盐边县解决河湖管理范围划定项目经费的请示》（盐边水利〔2020〕51号），经审定全县河湖管理范围划定项目需资金635.56万元。该文件于2020年3月25日通过县政府第18届108次常务会议议定，并于2020年4月10日通过县委第14届126次常委会议定。

4.盐边县河湖管理范围划定项目资金主要用于组织技术审查、招投标、方案编制、送审、界桩埋设、数据入库等工作。

（二）项目绩效目标。

1.盐边县纳入河湖岸线管理范围划定任务共29条河流，其中规模以上河流（流域面积1000km2以上）4条（金沙江、雅砻江、安宁河、三源河），规模以下河流（流域面积50—1000k㎡）25条。项目内容为完成29条河流河湖岸线管理范围划定工作。

2.4条规模以上河流于2020年7月底完成界桩埋设、成果验收、政府公告工作；25条规模以下河流于2021年9月13日完成数据入库检查、方案送审、单独提交管理范围线、界桩埋设、验收和成果提交等工作。

3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据省、市关于河湖管理范围划定工作的要求，2020年3月2日，盐边县水利局《关于盐边县解决河湖管理范围划定项目经费的请示》（盐边水利〔2020〕51号），经审定全县河湖管理范围划定项目需资金635.56万元。该文件于2020年3月25日通过县政府第18届108次常务会议议定，并于2020年4月10日通过县委第14届126次常委会议定。

- 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

盐财资农〔2021〕93号下达盐边县河湖管理范围划定项目资金296.2057万元。

2.资金到位。

盐财资农〔2021〕93号下达盐边县河湖管理范围划定项目资金296.2057万元。

3.资金使用。

已支付四川省冶金地质勘查局六0一大队河湖管理范围划定项目经费296.2057万元。

（三）项目财务管理情况。

健全管理制度。一是及时贯彻上级管理要求，县级财政水利部门，贯彻绩效管理办法等相关管理制度。二是建立健全资金管理使用内控制度，规范项目资金支付内部审批流程、资金报账流程及资料要求，明确了资金管理涉及人员岗位职责及分工。

明确管理责任。县水利部门项项资金管理及核算主体，其财务室会同项目管理股室共同负责项目资金的支付、报账资料审核及财务核算。县级财政部门会同水利部门负责资金分配下达、国库集中支付，并指导水利部门规范资金报账和财务核算。

实行县级报账。资金由县财政下达到县水利部门，资金使用由实施主体向县水利局申报，由水利局依据相关管理办法及报账流程，审核申请资料后予以拨付资金。

强化责任落实，规范会计核算。部门主要负责人以身作则，进一步优化财务工作环境，支持财务人员工作，自觉带头执行财经纪律，切实提高财务管理水平，确保单位财务制度有效落实，做到各项资产完全准确，财务收支真实、合法、合规；财务人员切实履行财务收支审批手续，严格执行各项规章制度，认真履行《会计法》《预算法》赋予的职责，按照财务会计制度规定设置账务账目，以实际发生的经济业务为依据，及时、准确、完整地登记账簿。

严格执行国库集中支付制度。严格执行盐边县财政局《关于规范和加强预算单位国库集中支付资金归垫管理有关问题的通知》《关于规范财政直接支付与授权支付范围及相关事项的通知》等有关国库集中支付的管理规定，所有资金使用均实行国库集中支付，规范预算执行，硬化预算约束，减少中间环节，加快资金到账速度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2019年12月底县水利局委托贵阳勘测设计研究院有限公司编制《四川省攀枝花市盐边县河湖管理范围划定实施方案》，2020年1月组织技术审查并通过；2020年9月3日开标，确定项目第一中标候选人；2020年9月签订《盐边县河湖管理范围划定采购项目采购合同》；2020年10月3日中选单位进场开始外业地形测量工作；2020年10月28日，11月17日盐边县人民政府分别对24条河流岸线管理范围进行公示；2020年12月底，中选单位完成地形、控制点、地形图、大断面测量、提交测绘成果等前期工作；2021年来陆续开展划定方案编制、送审、界桩埋设、数据入库等工作；2021年9月初，完成25条（按照省水利厅系统名录要求，岔秋河属于跨界河流必须划定，县水利局于8月底将其补充划定）规模以下河流的河道管理范围划定报告技术审查意见的批复、数据入库检查工作，9月13日已完成界桩埋设，未出具验收鉴定书。

（二）项目管理情况。

2019年12月底县水利局委托贵阳勘测设计研究院有限公司编制《四川省攀枝花市盐边县河湖管理范围划定实施方案》，2020年1月组织技术审查并通过；2020年9月3日开标，确定项目第一中标候选人；2020年9月签订《盐边县河湖管理范围划定采购项目采购合同》；2020年10月3日中选单位进场开始外业地形测量工作；2020年10月28日，11月17日盐边县人民政府分别对24条河流岸线管理范围进行公示；2020年12月底，中选单位完成地形、控制点、地形图、大断面测量、提交测绘成果等前期工作。

- 项目监管情况。

建立联系制度，强化组织领导，明确专人专班，按照县领导批示精神和提示单要求，严格按照时间节点加快推进河湖管理范围划定工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

4条规模以上河流于2020年7月底完成界桩埋设、成果验收、政府公告工作；25条规模以下河流于2021年9月13日完成数据入库检查、方案送审、单独提交管理范围线、界桩埋设、验收和成果提交等工作。

（二）项目效益情况。

河湖管理范围划定是水利行业强监管优服务的迫切要求，是打好河湖管理攻坚战、管好“盛水的盆”和“盆里的水”的重要支撑，是严格实施岸线稳定安全和水生态空间管控的重要抓手。按照中央关于生态文明建设的决策部署及《生态文明体制改革总体方案》要求，河湖管理范围划定成果将作为自然生态空间分区管控、河流确权登记的重要依据，同时还是各级水行政主管部门贯彻落实河湖“清四乱”、岸线保护利用项目清理整治等重点工作的重要支撑。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是与实施单位对划界河流逐一进行摸底调查，建立工作清单，同步核清河道管理范围内和岸线开发利用现状，确保底数准确；二是严格按照省水利厅、市水利局要求，合理规划时间，严格按照时间节点开展河湖划界工作。

（二）存在的问题。

编制过程存在河湖管理范围划定工作滞后的情况。

（三）相关建议。

将河湖划界工作推进情况纳入河长制湖长制重点考核内容，督促县河长办加大河湖划界工作协调力度，对实施单位工作不力、推进进度慢等情况采取提请约谈等方式，督促增添措施，压实工作责任。

盐边县水利局

2022年5月12日

项目8

盐边县水利局

专项（项目）资金绩效自评报告

（盐边县县管河道采砂规划及年度

河道采砂实施方案编制资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.盐边县县水利局负责监督管理河道采砂工作,指导河道采砂规划和计划的编制。

2．根据《四川省河道采砂管理条例》第十五条“县级以上地方人民政府水行政主管部门应当委托具有相应资质的勘测设计单位，根据批准的河道采砂规划和当年水情、工情、汛情、航道变迁、砂石资源分布和补给的实际情况，编制河道采砂年度实施方案。”根据《四川省河道采砂管理条例》第六条“河道采砂规划及年度实施方案、规程规范编制,河道管理及执法能力建设等相关经费纳入同级财政预算予以保障。”

3.盐财资农〔2021〕26号下达盐边县县管河道采砂规划及年度河道采矿实施方案编制费用25万元。

4.盐边县县管河道采砂规划及年度河道采砂实施方案编制资金主要用于方案编制。

（二）项目绩效目标。

1.编制《盐边县县河道采砂规划（2020-2023年）》、《盐边县县河道采砂实施方案（2020-2021年）》。

2.完成编制《盐边县县河道采砂规划（2020-2023年）》、《盐边县县河道采砂实施方案（2020-2021年）》编制。盐边县宏兴水利水电勘测设计咨询有限公司承担《盐边县县河道采砂规划（2020-2023年）》、《盐边县县河道采砂实施方案（2020-2021年）》编制工作，工程地点为盐边县。

3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

盐财资农〔2021〕26号下达盐边县县管河道采砂规划及年度河道采矿实施方案编制费用25万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

盐财资农〔2021〕26号下达盐边县县管河道采砂规划及年度河道采矿实施方案编制费用25万元，编制《盐边县县河道采砂规划（2020-2023年）》、《盐边县县河道采砂实施方案（2020-2021年）》。

2.资金到位。

盐财资农〔2021〕26号下达盐边县县管河道采砂规划及年度河道采矿实施方案编制费用25万元。

3.资金使用。

已支付县宏兴水利水电勘测设计咨询有限公司25.00万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

盐边县宏兴水利水电勘测设计咨询有限公司承担《盐边县县河道采砂规划（2020-2023年）》、《盐边县县河道采砂实施方案（2020-2021年）》编制工作，工程地点为盐边县。

- （二）项目管理情况。

（1）符合国家的相关法律、法规和政策。（2）坚持以维护河道河势稳定，保障防洪、通航、供水和水环境安全的原则。采砂规划要充分考虑防洪安全和通航安全以及沿江沿河涉水工程和设施正常运用的要求，要与金沙江流域或区域综合规划以及防洪、河道整治、航运等专业规划相协调，贯彻统筹兼顾、全面规划、科学合理、适度利用、有序开采的原则，注重生态环境保护。（3）坚持科学发展，可持续发展的原则。处理好当前与长远的关系，体现人水和谐、协调发展的治水理念和“在保护中利用、在利用中保护”的要求，适度、合理地利用江砂资源。（4）坚持全面、协调、统筹兼顾的原则。正确处理流域上下游、左右岸以及各地区之间的关系以及保护与利用、规划与实施、实施与监管、国家重点项目与地方建设用砂的关系，按照建设节约型社会的要求，最大限度将采砂规划与河道治理和航道治理相结合，尽量满足新形势下河道采砂的需求。（5）坚持总量控制、分年实施的原则。突出规划的宏观性、指导性、适应性和可操作性的要求，为采砂管理提供基础依据。（6）坚持突出重点、兼顾一般的原则。对采砂管理矛盾突出、流域内经济发展水平较高和采砂对河道影响较大的河段，采砂规划应尽量详细具体，在此基础上，兼顾一般河流的采砂规划。（7）坚持与河道治理工程及河道内其他综合利用相结合，实现互利双赢的原则。按照建设节约型社会的要求，最大限度地将采砂规划与河道治理和航道治理相结合，尽量减少疏浚弃砂，实现砂石资源利用的最大化。

（三）项目监管情况。

盐边县水利局安排专门的股室与编制单位对接，强化组织领导，明确专人专班，加强对接，落实经费，加强技术指导，同时加强沟通协调，建立联系制度，明确联络人员，发现问题，及时沟通交流，分析解决问题，每日调度工作推进情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成《盐边县县河道采砂规划（2020-2023年）》、《盐边县县河道采砂实施方案（2020-2021年）》各一份。实施方案主要任务：根据批准的《盐边县县河道采砂规划（2020-2023年）》、《盐边县县河道采砂实施方案（2020-2021年）》，进一步调查分析实施河道采砂现状及监管情况，分析总结砂石利用与监管中存在的主要问题;分析河道演变规律、演变趋势及对河道采砂的限制和要求;根据河道水文泥沙特性、泥沙输移和补给规律，统筹考虑区域内经济发展对砂石的需求，合理确定年度采砂控制总量及分配方案；提出可采区的年度实施计划；对列入年度实施计划的可采区采砂点提出年度开采控制量、禁采期要求、采砂船船型和控制数量的意见；提出采砂实施与管理的指导意见，以及加强采砂管理的政策制度建议。根据批准的河道采砂规划和当年水情、工情、汛情、航道变迁、砂石资源分布和补给的实际情况，编制河道采砂实施方案

（二）项目效益情况。

《盐边县县河道采砂规划（2020-2023年）》、《盐边县县河道采砂实施方案（2020-2021年）》是河道采砂管理和年度采砂计划的依据。按照《四川省河道采砂管理条例》等法律法规的要求，实施河段河道采砂按照总量控制、有序开采、严格监管、确保安全的原则，编写年度采砂实施方案，根据批准的实施方案，采用招标、拍卖、挂牌等公开出让方式出让河道采砂权，并办理河道采砂许可。为使金沙江干流河道采砂规划更具指导性和可操作性，使规划较好地满足河道采砂管理的需要，有必要编制金沙江干流攀枝花河段采砂实施方案，保障规划的实施。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

采砂实施方案是采砂管理的基本依据之一。为了制止无序和非法采砂活动，合理开采江砂，为沿江经济建设协调发展服务，必须编制采砂实施方案，制定相应的管理制度和办法。依据采砂实施方案强化审批管理，强化执法手段和现场监管力度，使金沙江干流攀枝花段采砂活动尽快走上依法、科学、有序的轨道。目前，金沙江干流攀枝花段内采砂点较为散乱，个别河段盗采、滥采现象仍然严重，部分开采区已经影响了河道两岸护岸的安全及河势的稳定。为便于河道管理，掌握采砂现状及采后对河道的影响程度，编制《盐边县县河道采砂规划（2020-2023年）》、《盐边县县河道采砂实施方案（2020-2021年）》，更加显得非常必要。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

对河砂可开采量进行规划。由于各河段是动态的，随着河道来水来砂的变化，一些河段仍然会发生河势调整，有些区域可能会发生变化，因此，在河砂资源开发过程中应定期进行必要的监测和分析工作，若出现河势的调整，防洪及沿岸工农业和交通等重要设施有新的变化和要求时，应及时对规划进行修编，并按修编后的规划执行。

盐边县水利局

2022年5月10日

项目9

盐边县水利局

专项（项目）资金绩效自评报告

（2020年39座水库防汛抢险

应急预案编制资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．盐边县水利局负责对该项目的资金使用管理，对水库应急预案编制进行监督和指导，并组织核验。

2.根据四川省水利厅水旱灾害防御处《关于做好2020年水库水电站汛期调度运用计划、度汛方案及防洪抢险应急预案编制工作的通知》（川水防御传﹝2020﹞2号）、攀枝花市水利局《关于做好2020年水库水电站汛期调度运用计划、 度汛方案及防洪抢险应急预案编制工作的通知》（﹝2020﹞-30）文件精神，我县共有已成水库54座（其中:中型水库 1 座,小(一)型水库9座，小(二)型水库44座），需要编制年度汛期调度运用计划和防洪抢险应急预案。 经我局认真梳理,结合我县病险水库整治项目建设,将高堰沟水库预案的编制交盐边县发展集团完成,14座病险水库的预案由施工单位完成;需我局完成预案编制的共有39座水库。

3．项目资金使用由县水利局监管，县水利局财务室审核资金支付情况和监管资金使用情况，确保资金支付无误，符合资金管理办法使用范围。

4．盐边县水利局按照资金使用方向及上级批复，主要用于编制39座小型水库防汛抢险应急预案。

（二）项目绩效目标。

1.项目建设内容。

编制完成39座水库防汛抢险应急预案。

2.项目具体绩效目标。

编制水库防汛抢险应急预案，保障水库范围内15000余人生命财产安全，提高应急意识。

3.申报内容分析

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

盐边县财政局盐财资预﹝2020﹞27号下达解决编制盐边县39座 水库防汛抢险预案资金10万元；盐财资农〔2021〕27号下达39座水库防汛抢险预案编制缺口资金9.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

该工作总投资19.5万元，全部为县级资金。

- 2.资金到位情况。

编制资金19.5万元及时到位，到位率100%。

- 3.资金使用情况。

该资金19.5万元已全部支付使用。

（三）项目财务管理情况。

由县水利局财务室对资金实行管理监督，专款专用资金的计划申请、划拨、使用符合相关财务管理制度，及时、规范对收支进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况。

水库抢险应急预案编制过程中确要调整变更的须报县水利局备案审查后方可编制。

（二）项目管理情况。

严格按照县级报账制建设管理，资金已落实，该应急预案内容由盐边县水利局核验。

（三）项目监管情况。

严格执行项目公开公示相关制度，健全质量监管机制，强化安全生产管理，确保项目于 2021年5月底全面完成编制任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：保障39座水库范围内15000余人生命财产安全，提高应急意识。

2.质量指标：满足防汛要求。

3.时效指标：2020年主汛期前完成编制并批复，已按照时间节点完成任务。

4.成本指标：总投资19.5万元，目前完成总投资19.5万元，总投资19.5万元，成本控制小于等于19.5万元。

（二）项目效益情况。

1.社会效益：障39座水库范围内15000余人生命财产安全。

2.满意度指标：受益群众满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的及时开展使项目区群众生活生产得到有效保障，项目绩效目标明确，资金分配合理并全部到位，项目财务管理制度明确，执行了专项资金相关管理办法。县水务局认真指导了项目的实施,并按照相关技术规程和验收标准组织检查验收工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

盐边县水利局

2022年5月13日

项目10

盐边县水利局

专项（项目）资金绩效自评报告

(水利生产救灾资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．盐边县水利局负责对该项目的资金使用管理，对施工进行监督和技术指导，组织县级验收。

2.盐边县财政局《关于重新下达水利项目资金预算的通知》（盐财资预〔2021〕22号），下达国胜乡大毕村渠道修复资金2万元、原鳡鱼乡洪涝灾害水毁人饮恢复项目资金14.35万元、2019年山洪灾害防御宣传广告制作费1.541万元。

3．项目资金使用由县水利局监管，县水利局财务室审核资金支付情况和监管资金使用情况，确保资金支付无误，符合资金管理办法使用范围。

4．盐边县水利局按照资金使用方向及上级批复，主要用于国胜乡大毕村渠道修复。

（二）项目绩效目标。

1.项目建设内容。

国胜乡大毕村新建渠道挡墙160米，原鳡鱼乡洪涝灾害水毁人饮恢复及2019年山洪灾害防御宣传广告制作费缺口资金。

2.项目具体绩效目标。

新建渠道挡墙160米，解决原鳡鱼乡164人饮水安全问题。

3.申报内容分析。

申报内容通过设计单位现场查勘后认真编制并通过技术审查后由盐边县发改局批复与实际相符，目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

盐边县财政局《关于重新下达水利项目资金预算的通知》（盐财资预〔2021〕22号），下达国胜乡大毕村渠道修复资金2万元、原鳡鱼乡洪涝灾害水毁人饮恢复项目资金14.35万元、2019年山洪灾害防御宣传广告制作费1.541万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

国胜乡大毕村渠道修复、原鳡鱼乡洪涝灾害水毁人饮恢复及山洪灾害防御宣传广告制作项目计划投资17.891万元，其中：国胜乡大毕村渠道修复资金2万元、原鳡鱼乡洪涝灾害水毁人饮恢复项目资金14.35万元、2019年山洪灾害防御宣传广告制作费1.541万元。

- 2.资金到位。

项目资金17.891万元及时到位，到位率100%。

- 3.资金使用。

已全部拨付。

（三）项目财务管理情况。

由县水利局财务室对资金实行管理监督，专款专用资金的计划申请、划拨、使用符合相关财务管理制度，及时、规范对收支进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施管理。

项目实施过程中确要调整变更的须完善变更手续且报县水利局备案后方可实施，擅自变更项目实施内容的不予验收。

（二）项目管理情况。

工程严格按照招投标制、监理制、县级报账制建设管理，资金已落实，该项目质量监督由县水利局核查，项目验收由施工单位自验、业主完工验收、项目批复单位竣工验收等方式完成。

（三）项目监管情况。

严格执行项目公开公示相关制度，健全质量监管机制，强化安全生产管理，确保项目于 2019年6月底全面完工，并及时开展工程验收、竣工决算、档案资料整理等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：新建渠道挡墙160米，架设饮水管道2174米，山洪灾害防御宣传广告牌8块。

2.质量指标：项目工程建设质量指标符合国家有关规定，工程合格率为100%。

3.时效指标：要求2019年6月底全面完工，完成验收并投入使用。

4.成本指标：成本控制在批复预算内。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：一是保障人民生活生产，二是保障土地安全和用水需求，三是促进区域经济发展，四是推动生活环境的改善，五是促进社会和谐。

2.社会效益：保障100亩土地用水需求。

3.满意度指标：受益群众满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的及时开展使项目区群众生活生产得到有效保障，项目绩效目标明确，资金分配合理并全部到位，项目财务管理制度明确，执行了专项资金相关管理办法。县水务局认真指导了项目的实施,并按照相关技术规程和验收标准组织检查验收工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

盐边县水利局

2022年5月13日

项目11

盐边县水利局

专项（项目）资金绩效自评报告

（2020年度防汛物资调用专项资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

防汛物资储备是防汛减灾的应急需要，是减少洪灾损失的重要措施。

（二）项目绩效目标。

1.根据《中华人民共和国防洪法》相关法律法规和《盐边县人民政府关于调整完善盐边县应急委员会的通知》（盐边府函﹝2019﹞228号）有关规定要求，成立盐边县防汛抗旱指挥部办公室，承担县防指日常工作，具体组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作。负责县防指各成员单位综合协调工作，及时沟通、共享相关信息，向县防指提出重要防汛抗旱指挥、调度、决策意见，组织开展全县防汛抗旱工作评估。确实保障物资和机械。

3．防汛救灾工作关系人民群众生命财产安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全。责任十分重大，出不得丝毫闪失。党中央、国务院历来高度重视防灾减灾救灾工作，特别是党的十八大以来，习近平总书记就做好防灾减灾救灾工作提出一系列新理念新思路新论断，反复强调防灾减灾救灾是“衡量执政党领导力、检验政府执行力、评判国家动员力、体现民族凝聚力的一个重要方面”，鲜明提出“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念（即坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变），明确要求“各级党委和政府要牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，切实担负起‘促一方发展、保一方平安’的政治责任”，为新时代防灾减灾救灾工作指明了方向、提供了遵循。省委省政府、市委市政府、县委县政府以高度的政治自觉和责任担当，坚持把防灾减灾救灾工作摆在全局的重要位置，高位推动、强力落实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年1月25日盐边县防汛抗旱指挥部办公室向县政府申请《关于解决2020年防汛物资费用的请示》（盐边防办〔2021〕1号）申请费用7.0997万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

该项资金计划7.0997万元，专项用于防汛物资储备。

2.资金到位情况。

盐财资农〔2021〕49号下达2020年度防汛物资调用专项经费7.0997万元，资金已全部到位。

3.资金使用情况。

按照报账相关手续，已准时将防汛物资费用结清，2021年7月12日支付渔门镇盛丰建材门市防汛物资款6.9687万元，2021年7月15日支付仁和区倮果华川商店防汛物资款0.129万元。

（三）项目财务管理情况。防汛物资具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道为县级财政资金7.0997万元。县水利局财务室对资金实行管理监督，专款专用资金的计划申请、划拨、使用符合相关财务管理制度，及时、规范对收支进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

防汛救灾工作关系人民群众生命财产安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全。责任十分重大，出不得丝毫闪失。党中央、国务院历来高度重视防灾减灾救灾工作，特别是党的十八大以来，习近平总书记就做好防灾减灾救灾工作提出一系列新理念新思路新论断，反复强调防灾减灾救灾是“衡量执政党领导力、检验政府执行力、评判国家动员力、体现民族凝聚力的一个重要方面”，鲜明提出“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念（即坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变），明确要求“各级党委和政府要牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，切实担负起‘促一方发展、保一方平安’的政治责任”，为新时代防灾减灾救灾工作指明了方向、提供了遵循。省委省政府、市委市政府、县委县政府以高度的政治自觉和责任担当，坚持把防灾减灾救灾工作摆在全局的重要位置，高位推动、强力落实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照相关报账要求，已将费用报销。

（二）项目效益情况。

防汛救灾工作关系人民群众生命财产安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全。责任十分重大，出不得丝毫闪失。党中央、国务院历来高度重视防灾减灾救灾工作，特别是党的十八大以来，习近平总书记就做好防灾减灾救灾工作提出一系列新理念新思路新论断，反复强调防灾减灾救灾是“衡量执政党领导力、检验政府执行力、评判国家动员力、体现民族凝聚力的一个重要方面”，鲜明提出“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念（即坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变），明确要求“各级党委和政府要牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，切实担负起‘促一方发展、保一方平安’的政治责任”，为新时代防灾减灾救灾工作指明了方向、提供了遵循。省委省政府、市委市政府、县委县政府以高度的政治自觉和责任担当，坚持把防灾减灾救灾工作摆在全局的重要位置，高位推动、强力落实。

五、评价结论及建议

防汛物资储备符合法律法规规定，是一项长期工作，该项工作关系人民群众生命财产安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全，责任十分重大，出不得丝毫闪失。

盐边县水利局

2022年5月19日

项目12

盐边县水利局

专项（项目）资金绩效自评报告

（盐边县2015年度盐边县抗旱

应急水源工程项目缺口资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目名称：2015年度盐边县抗旱应急水源工程项目。

项目位置：惠民乡、红格镇、原益民乡（3 口）、桐子林镇、新九乡、永兴镇（2口）、国胜乡、渔门镇及盐边县引调提水工程涉及云川堰。

项目主要任务和作用：为确保旱季相关乡镇人员饮水问题问题得到保障，根据相关规定，确定该项目建设内容：抗旱应急备用井共 10 口。

（二）项目绩效目标。

1．项目建设内容。

抗旱应急备用井共 10 口。

2．项目具体绩效目标。

抗旱应急备用井共 10 口。

3．申报内容分析

本工程绩效目标设置分为产出指标、效益指标、满意度指标，其中数量指标为建设内容为抗旱应急备用井共 10 口。 社会效益指标为惠民乡、红格镇、原益民乡、桐子林镇、新九乡、永兴镇、国胜乡、渔门镇人饮人口1000人。可持续影响指标为惠民乡、红格镇、原益民乡、桐子林镇、新九乡、永兴镇、国胜乡、渔门镇人饮人口1000人。服务对象满意度指标为受益群众满意度100%。本工程绩效目标和绩效指标量化可考核且相匹配，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据《四川省财政厅关于下达 2015 年抗旱规划中央补助资金的通知》（川财农〔2015〕122 号）文件，下达建设资金 840 万元（其中中央资金 840 万元），本工程经县政府同意挂网招标，施工Ⅰ标中标单位为四川仁寿黑龙滩工程总公司，中标金额：372.6045万元；施工Ⅱ标中标单位为中晖建工集团有限公司，中标金额：387.6363万元；监理单位为四川江阳工程项目管理有限公司，监理金额：17.66万元；工程于2016年1月15日正式开工，于2016年9月15日完工。2019年11月15日，县发改局组织相关单位对该项目进行了竣工验收，验收结果为“合格”。项目于2020年11月20日完成项目审计，审计金额为：770.1343万元。

根据财政资金管理相关办法，由于项目实施时间过于长久，县财政分别以盐财资农〔2018〕114号文件收回200万元，盐边财政〔2018〕256号收回29.7万元，共收回节余资金229.7万元。

该项目应支付设计费19.8万元，实际支付19.8万元；施工Ⅰ标合同价为372.6045万元，经审计后为396.5566万元，实际支付280万元，未支付116.5566万元；施工Ⅱ表合同价为387.6363万元，经审计后为373.5777万元，实际支付310万元，未支付63.5777万元；工程监理费应支付17.66万元，未支付17.66万元。缺口资金共计197.7943万元由县级安排解决。

（二）资金计划、到位及使用情况。

| 序号 | 资金计划 | 资金到位 | 资金使用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （盐财资农〔2021〕95号）下达2015年度盐边县抗旱应急水源工程缺口资金197.7943万元。 | 197.7943万元。 | 支付工程监理费17.66万元，支付项目工程款180.1343万元。 | 资金全部使用完毕。 |

（三）项目财务管理情况。

——健全管理制度。一是及时贯彻上级管理要求，县级财政水利部门，贯彻绩效管理办法等相关管理制度。二是建立健全资金管理使用内控制度，规范项目资金支付内部审批流程、资金报账流程及资料要求，明确了资金管理涉及人员岗位职责及分工。

——明确管理责任。县水利部门项项资金管理及核算主体，其财务室会同项目管理股室共同负责项目资金的支付、报账资料审核及财务核算。县级财政部门会同水利部门负责资金分配下达、国库集中支付，并指导水利部门规范资金报账和财务核算。

——实行县级报账。资金由县财政下达到县水利部门，资金使用由实施主体向县水利局申报，由水利局依据相关管理办法及报账流程，审核申请资料后予以拨付资金。

——强化责任落实，规范会计核算

部门主要负责人以身作则，进一步优化财务工作环境，支持财务人员工作，自觉带头执行财经纪律，切实提高财务管理水平，确保单位财务制度有效落实，做到各项资产完全准确，财务收支真实、合法、合规；财务人员切实履行财务收支审批手续，严格执行各项规章制度，认真履行《会计法》《预算法》赋予的职责，按照财务会计制度规定设置账务账目，以实际发生的经济业务为依据，及时、准确、完整地登记账簿。

——严格执行国库集中支付制度

严格执行盐边县财政局《关于规范和加强预算单位国库集中支付资金归垫管理有关问题的通知》《关于规范财政直接支付与授权支付范围及相关事项的通知》等有关国库集中支付的管理规定，所有资金使用均实行国库集中支付，规范预算执行，硬化预算约束，减少中间环节，加快资金到账速度。

三、项目实施及管理情况

(一)项目构架及实施流程。

抗旱应急备用井共 10 口

（二）项目管理情况。

依据《四川省财政厅关于下达 2015 年抗旱规划中央补助资金的通知》（川财农〔2015〕122 号）文件，下达建设资金 840 万元（其中中央资金 840 万元），本工程经县政府同意挂网招标，施工Ⅰ标中标单位为四川仁寿黑龙滩工程总公司，中标金额：372.6045万元；施工Ⅱ标中标单位为中晖建工集团有限公司，中标金额：387.6363万元；监理单位为四川江阳工程项目管理有限公司，监理金额：17.66万元；工程于2016年1月15日正式开工，于2016年9月15日完工。2019年11月15日，县发改局组织相关单位对该项目进行了竣工验收，验收结果为“合格”。

（三）项目监管情况

本项目的监管部门为盐边县水利局，盐边县水利局严格按照监管部门职责，在项目建设前、中、后期对招标程序、建设管理等进行监管，及时做好沟通协调和监督检查，督促参建各方认真履职，采取开现场会，协调会等方式确保项目顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：完成抗旱应急井10口。

数量指标完成率100%。

质量指标：2019年11月15日，县发改局组织相关单位对该项目进行了竣工验收，验收结果为“合格”。

3.项目时效指标。到2021年底，项目已完工，项目完工率为100%，验收合格率为100%。

4.项目成本指标。项目单价均控制在批复单价内。

5.经济效益指标：规划的实施改善了农业生产基础条件，提高生产力。

6.社会效益指标：提高当地的环境容量和承载能力，优化区域景观环境。

7.生态效益指标：提高了区域防灾减灾能力，减少入河、入库泥沙量。

8.可持续影响指标：人为水土流失得到控制，促进生态环境的可持续发展。

9.满意度指标：受益群众满意度100%。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施抗旱应急备用井共 10 口，解决人饮困难问题，保护群众生命财产，能巩固农业基础地位、促进当地社会经济发展及提高保护区人民生活环境质量，能改善山洪灾害危险区居住情况，实现乡村振兴，能支持该项目建设、持续、保留。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合评价，2015年度盐边县抗旱应急水源工程符合相关规定，项目建成后，效益明显。

- 存在的问题。

无。

（三）相关建议。

盐边县地处山区，幅员面积较大，区域沟壑纵横，地形起伏、地貌复杂，加之降雨时空分布不均，洪涝灾害与旱灾交替发生，严重影响全县群众正常的生产、生活开展，制约全县的社会经济持续发展。除水害、兴水利。

盐边县水利局

2022年5月19日