盐边县养路队预算绩效监控报告

一、年度预算安排情况

2021年，县本级财政安排养路队年初收入支出预算255.22万元，全部为基本支出预算，无项目支出预算。基本支出预算中：工资福利支出181.66万元、日常公用支出19.23万元、对个人和家庭的补助支出54.33万元。

预算执行过程中，1月追加2020年目标绩效奖及带薪休假人员经费基本支出24.01万元；5月，盐财资建【2021】137号文根据川财建【2021】12号下达2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金146.31万元；盐财资建【2021】138号文根据川财预【2020】69号下达2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金329万元；6月，盐财资建【2021】160号文根据川财建【2021】12号下达2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金66.69万元，三项共计542万元，为成品油税费改革转移支付资金项目，全部用于2021年公路养护支出。

止8月31日，本年度预算总额821.23万元，其中：基本支出预算279.23 万元、项目支出预算542万元。基本支出预算为县本级财政资金，项目支出为上级补助资金。

二、1至8月执行情况

（一）部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位累计完成财政拨款支出613万元，完成总预算的75%，其中：日常公用支出12.45万元，完成预算的65%，人员经费支出170.99万元，完成预算的66%；项目支出429.56万元，完成预算的80%。预算执行情况正常。

（二）部门预算绩效目标1-8月完成情况

2021年养路队对部门预算进行了绩效目标管理，年初预算编制时就设定了绩效目标任务，即完成省道S216线大拉罗村至渔门三岔口61.102公里、县道296.074公里（盐择路157.023公里、柏观路84.05公里、桑云路23.559公里、红兰路19.342公里、盐红路12.1公里）、桥梁4905.62延米/150座及其他道路附属设施的日常养护管理工作，组织受灾毁损道路桥梁的恢复，要求道路养护达到路面整洁、路肩无杂草及堆积物、边沟无堵塞，警示标志标牌设施完整，确保道路运行安全、舒适、畅通，方便民众出行，促进地方经济发展。1-8月，部门预算绩效目标任务完成情况良好。

（三）部门预算绩效目标调整情况

本单位部门预算绩效目标按年初预定目标计划实施，未进行调整。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

预计全年本单位部门预算执行完成100%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年绩效目标完成95%以上。

（三）绩效目标偏差原因分析

绩效目标出现偏差的主要原因是：今年我县雨季降水比较集中，降雨量大，特别是北部地区，道路基础路况差，公路沿线频发塌方、泥石流，路基多处损毁，路面受损面广，涵洞、边沟被雨水冲刷物堵塞严重，给道路桥梁养护带来极大的挑战，养路队现已全力组织人员、机械进行道路救灾抢险，修复毁损道路设施，恢复道路正常通行，但部分路段由于毁损严重，还需在雨季结束后进一步加强维修维护，提高道路运行的安全性和舒适度。

四、整改措施

从1-8月资金使用情况看，我单位预算执行情况正常，暂没有需要整改的地方，未制定整改措施。

2021年9月7日