中 共 盐 边 县 委 党 校

中共盐边县委党校

关于2020年度专项（项目）资金绩效的自评报告

（中共盐边县委党校维修建设专项经费项目）

按照《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，现将我校2020年维修建设专项经费项目资金绩效评价自评如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.县委党校维修建设项目主管部门是中共盐边县委党校，其职能是对维修项目进行督促指导及验收，对维修资金进行划拨、使用和审核。

2.项目立项、资金申报的依据是全面推进县级党校分类改革工作，切实提升党校办学条件。

3.县委党校维修资金用于墙面粉刷、老化线路的更换、校园文化打造、学员宿舍床及床上用品的采购，资金覆盖党校2020年维修项目。

4.资金按照各项维修实际指出进行分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：全面推进县级党校分类改革工作，切实提升党校办学条件对党校墙面进行粉刷、老化线路进行更换、校园文化再度刷新、学员宿舍床及床上用品进行采购。

2.项目应实现的具体绩效目标：切实提升了党校办学条件，使党校育人气氛更浓，保障了学员培训期间的住宿。

3.分析评价申报内容是否与实际相符：此项目对全面推进县级党校分类改革工作作用大，切实提升了党校办学水平。

（三）项目自评步骤及方法

此项目按照预定在一个月完成施工并投入使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

此项目资金由县委党校预算并向县政府请示，由县财政局划拨使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

| 项目名称 | 资金 | 资金来源 |
| --- | --- | --- |
| 校园文化建设 | 55000元 | 盐边县财政局 |
| 学员宿舍、餐厅打造 | 72000元 | 盐边县财政局 |
| 房屋维修、劳务费等 | 50000元 | 盐边县财政局 |
| 工作经费 | 10000元 | 盐边县财政局 |

2.资金到位。

此项目资金于2020年8月30日前全部划拨到位。

3.资金使用。

此项目资金月2020年9月10前全部支付到位。

（三）项目财务管理情况

此项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

此项目严格按照预算、工程施工、工程验收、支付工程项目资金的流程进行。

（二）项目管理情况

本项目按照公开公平择优原则，选择维修方和学员宿舍用品供应商。

（三）项目监管情况

1.严格对维修项目质量进行监管。

2.“货比三家”按照货美价实的原则确定学员宿舍用品供应商。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

此项目按照规定时间按时推进，按照规定质量进行施工。

（二）项目效益情况

此项目的实施，全面推进了县级党校分类改革工作，切实提升了党校办学条件，使党校育人气氛更浓，保障了学员培训期间的住宿。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

此项目是盐边县委政府推进，县级党校分类改革工作的一项重大举措，切实提升了中共盐边县委党校独立办学能力。

（二）存在的问题

随着县级党校分类改革工作不断推进，培训学员增多，对学员宿舍需求量不断增多，给硬件设施建设及资金带来压力。。

（三）相关建议

加大党校修校区的建设投入。

附件：2020年度专项（项目）资金绩效自评表1

中共盐边县委党校

2021年9月10日

中共盐边县委党校办公室             2021年9月10日