盐边县渔门镇中心学校

运动场改造工程资金绩效自评报告

运动场改造工程

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为了做好2021年度专项（项目）资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《盐边县财政局关于全面实施预算绩效管理的工作方案》文件精神，结合实际，在教育和体育局相关门部的指导下，对所申报项目进行立项、公开招投标、比选、对施工项目进行监督检查，我单位组织成立了绩效评价工作小组，对我校进行专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，进行绩效自评分析，总结，现将我单位绩效自评结果报告如下。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据盐边县渔门镇中心学校运动场改造工程招投标，投标地点盐边县教育和体育局五楼小会议室，资金盐财资行[2021]36号文件，项目资金来源中央补助358万元，省级补助15万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在项目实施过程中资金由财政下拨至一体化平台，实行专款专用，加强资金管理，严禁挤占、挪用、截留该项目资金，在资金使用过程中由施工方提出申请，监理检查验收工程进度是否符合申报条件，经单位财务人员申报上级主管部门进行审批拨付进度款，工程完工申报申请上级主管部门对工程进行竣工验收签字，按审计后申请资金拨付工程款到指定账户。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据四川省财政厅，四川省教育厅《关于提前通知2020年农村义务教育保障机制中央和省级补助资金的通知》（川财教（2019）241号 ）,（川财教[2019]）245号，下拨2021年农村中小学校校舍维修改造中央和省级转移支付资金，中小学校舍维修改造项目资金严格按照“科学、安全、经济、实用”为基础，及遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，根据规定要求须纳入代建制的项目必须纳入代建，须纳入比选的项目必须纳入比选。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年盐边县渔门镇中心学校运动场改造项目373万元，主要工程量运动场改造面积6580平方米（约合9.87亩，含拆除更换原塑胶运动场、跑道、运动原有绿化树木移除换种，树池花池改造、旗台拆除改造），

- 项目实现的具体绩效目标，目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划如下：

主要工程量运动场改造面积6580平方米；学校雨污水管网改造220米，给水管改造500米；运动场文化建设（含LED灯、文化墙、运动场照明监控等强弱电改造工程）

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本次所申报内容与实际建筑相符，申报目标符合理可行。

项目的建设由学校组成的领导小组，对该项目进行监督，查检，严格按照施工图纸进行验收，施工期间不间断地与监督方进行施项目接洽，对施工内容发现问题及时纠正，对问题的处理及时有效，保证工程的顺利进行并投入使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

根据盐边县发展和改革局的批复文件，项目资金通过工程造价进行预算，对增量部分进行报价、报告说明，上报上级主管部门进行审核同意，预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

盐边县2021年中小学校校舍维修改造中央和省级转移支付资金预算表

| 序号 | 项目名称 | 财政拨款 （万元） | 财政支出（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021渔门镇中心学校运动运动场改造工程 | 373 | 373 |

2．资金到位。

截至评价时点本校所有项目资金在年初预算时及修建项目的通过学校报告、政府采购、财评、立项等完成相关程序后财政部门及时下拨该款项到学校金财网平台。没有不到位和不及时情况。各项资金下拨情况如下：

该项经费为直达资金（川财教2020）239号为央维改资金358万元；川财教（2020）239号省级维改资金15万元。

3．资金使用。

汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

上级主管部门教育体育局成立了教育财务核算中心，制定了财务报账审批制度，修订完善了会议费、公务接待费、差旅报销管理办法。由核算中心进行会计核算和财务管理，严格执行政府的财务管理相关制度。

（三）项目财务管理情况。

上级主管部门教育体育局成立了教育财务核算中心，制定了财务报账审批制度，修订完善了工程项目专项资金、会议费、公务接待费、差旅报销管理办法。由核算中心进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度。我校建立健全校产登记、使用和维护制度，对全校校产进一步做好各室财产登记分类、造册、归档、存放工作。对现有教育教学设备设施要定期进行检查维修，确保使用。在以现有教学教育设备的使用为突破口，用足用好现有设备的基础上，有计划有质量的添置教学设备。

本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况（一）项目组织架构及实施流程。

1、上级主管部门成立教育财务核算中心，按照上级主管部门的要求我校建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，制定了财务报账审批制度，修订完善了项目申报管理办法。由核算中心进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。

2、项目支出：教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费，在教育局装备站的指导下，为加大学校建设力度，提高师生信息水平，抓好教研教改工作，促进学校教育协调发展。根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

（一）项目组织架构及实施流程（二）项目管理情况。

各项目实施中我校严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

学校修建项目管理严格按照“科学、安全、经济、实用”为基础，遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，对中标项目进行公示。

（三）项目监管情况。

项目主管部门加强项目管理采取了严格的监管手段、监管程序、监管工作，取得了良好的效果。在项目实施过程中采取对监理进行监督，对施工作业流程进行督导，严格按照施工图进行监督验收，实现效能高效，施工质量达标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

2021年盐边县渔门镇中心学校主要工程量运动场改造面积6580平方米；学校雨污水管网改造220米，给水管改造500米；运动场文化建设（含LED灯、文化墙、运动场照明监控等强弱电改造工程）

资金使用为中央维改资金358万元，省级维改资金15万元；2021年7月16日开工，2021年12月8日完成施工全部内容

（二）项目效益情况。

在项目实施过程中为节约成本，降低环境污染环境，施工中采取废水回收沉淀再次利用，废旧垃圾运到统一销毁处理，很好地保护了生态环境，为可持续发展提供了有力保障，减轻学生就近入学负担，为家庭节约开支，提到了社会及家长的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合我校项目渔门镇中心学校运动场改造的特点、对学校采取假期施工作业，在不影响学校正常行课，对周边居民的日常生产生活造成影响，要求施工方做好文明施工，降噪、减少污染环境的评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对该项目进行总体评价，结论如下：

根据学校实际运行整体支出绩效情况：自评优良

存在的问题。本校离县城较远，施工难度大，收集资料慢

（三）相关建议。

无

盐边县渔门镇中心学校

2022年5月16日