附件

第二轮四川省生态环境保护督察第三十九项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 《攀枝花市落实第二轮四川省生态环保督察反馈意见整改任务清单》第三十九项整改任务：抽查的12个尾矿库防渗措施落实不到位，4个存在地下水重金属超标情况、4个未开展地下水环境监测。（12个尾矿库有攀枝花青杠坪矿业有限公司仰天窝铁矿威龙州尾矿库、四川安宁铁钛股份有限公司、盐边县财通铁钛有限责任公司、攀枝花先力矿业有限责任公司、攀枝花市元宝山矿业有限公司尾矿库及干式堆渣场、丰源矿业、新隆矿业、一立钒钛、米易华瑞工贸有限公司、攀钢集团攀枝花新白马矿业万年沟尾矿库、四川安宁铁钛股份有限公司许家沟尾矿库、米易县全福铅锌矿精选厂检槽湾尾矿库；存在地下水重金属超标情况的尾矿库2个，为丰源矿业、四川安宁铁钛股份有限公司许家沟尾矿库；存在土壤超标情况的尾矿库2个，为盐边县财通铁钛有限责任公司选矿厂区、一立钒钛；存在未开展地下水环境监测情况的尾矿库4个，为盐边县财通铁钛有限责任公司、攀枝花市元宝山矿业有限公司尾矿库及干式堆渣场、米易华瑞工贸有限公司、米易县全福铅锌矿精选厂检槽湾尾矿库） |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 东区政府、米易县政府、盐边县政府、市生态环境局 |
| 整改目标 | 开展地下水水质监测和周边环境调查，并制定溯源方案。根据溯源结果，科学开展整治。 |
| 整改措施 | - 1.督促12个尾矿库企业按照环评要求规范处置渗滤液。 - 2.针对丰源矿业有限公司、四川安宁铁钛股份有限公司许家沟尾矿库地下水重金属超标的情况，2021年12月底前督促企业完成尾矿库地下水水质监测和周边环境调查工作。 - 3.根据监测、调查情况，督促企业于2022年4月底前聘请专业机构，制定溯源方案，开展溯源工作。 - 4.根据溯源结果，编制整治方案，抓好方案落实。 - 5.针对盐边县财通铁钛有限责任公司选矿厂区、一立钒钛土壤重金属超标情况，督促企业根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（2021）要求，2021年8月底前开展土壤隐患排查工作，编制隐患排查报告，并根据土壤隐患排查结果科学实施风险管控。 - 6.督促盐边县财通铁钛有限责任公司、攀枝花市元宝山矿业有限公司尾矿库及干式堆渣场、米易华瑞工贸有限公司、米易县全福铅锌矿精选厂检槽湾尾矿库2021年10月底前开展地下水水质环境监测工作。 - 7.针对无地下水可供监测的尾矿库，由业主单位提供监测单位出具的证明材料。 |
| 整改主要工作 及成效 | - 1.12座尾矿库企业已按环评要求建设渗滤液收集回用设施，规范处置渗滤液。 - 2.丰源矿业有限公司、四川安宁铁钛股份有限公司已委托有资质的监测单位对牛场坪尾矿库、许家沟尾矿库开展地下水监测工作和周边环境调查工作，监测结果中显示地下水各项指标均未超标。 - 3.丰源矿业有限公司邀请环保专家对地下水重金属超标情况进行了原因分析。根据分析，样品中镍、铬超标最大可能原因为取样时为旱季且洗井不彻底，样品受钻井废水干扰导致超标。丰源矿业有限公司后续持续开展的地下水监测显示，监测结果均未超标。四川安宁铁钛股份有限公司许家沟尾矿库根据监测结果显示，许家沟尾矿库地下水重金属未超标，后续开展地下水监测，监测结果均未超标。 - 4.根据尾矿库周边环境调查结果和地下水监测结果显示，丰源矿业尾矿库、许家沟尾矿库地下水均不存在超标情况。企业按要求持续开展地下水监测工作，后续监测均未发现超标现象。 - 5.盐边县财通铁钛有限责任公司、攀枝花一立钒钛有限公司按要求开展了土壤隐患排查工作，编制了隐患排查报告并组织专家进行了技术审查，报告显示土壤环境质量均符合有关标准。 - 6.盐边县财通铁钛有限责任公司、攀枝花市元宝山矿业有限公司尾矿库及干式堆渣场、米易华瑞工贸有限公司、米易县全福铅锌矿精选厂检槽湾尾矿库已按要求开展了地下水监测工作，监测结果显示均未超标。 - 7.奥磊工贸尾矿库、一立钒钛尾矿库、二滩矿产品有限公司选厂尾矿库三座尾矿库已提供第三方监测单位提供的无地下水可供监测的证明材料。 |