- 附件1

- 2020年度

- 盐边县住房和城乡建设局部门决算

目录

公开时间：2021年10月 26日

附件1	- 1 -

2020年度	- 1 -

盐边县住房和城乡建设局部门决算	- 1 -

第一部分部门概况	- 4 -

第二部分2020年度部门决算情况说明	- 16 -

一、收入支出决算总体情况说明	- 16 -

二、收入决算情况说明	- 16 -

三、支出决算情况说明	- 16 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 16 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 16 -

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。	- 16 -

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。	- 17 -

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。	- 17 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 19 -

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 19 -

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。	- 19 -

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。	- 19 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 20 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 20 -

十、其他重要事项的情况说明	- 20 -

（一）机关运行经费支出情况。	- 20 -

（二）政府采购支出情况。	- 20 -

（三）国有资产占有使用情况。	- 21 -

（四）预算绩效管理情况。	- 21 -

第三部分名词解释	- 31 -

第四部分附件	- 34 -

第五部分附表	- 58 -

- 第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

1.贯彻执行国家省市人民防空工作的方针政策和法律法规，拟订全县人民防空发展规划和有关政策。负责防空地下室的管理。负责组织发放防空警报和灾情警报，指导人民防空专业队伍建设，组织防空防灾演练。负责人民防空工程避难场所的建设与管理。制定人民防空宣传教育计划，开展避难知识宣传教育，普及公民防护基本知识和技能。负责人民防空工程使用费和人防易地建设费的征收和管理。

2.负责城市市政设施年度建设计划编制。指导城市市政设施建设和城市地铁、轨道交通等城市公共交通设施的建设。参与城市总体规划和专项规划编制和审核。参与城市市政基础设施建设项目竣工验收、移交工作；拟订全县村镇建设的发展规划并监督实施。指导全县乡镇和村庄建设工作。指导全县公用设施建设、小城镇建设、建筑工匠培训和管理。组织开展全县“特色小城镇”培育创建、村镇建设试点工作。参与我县新农村建设、改善农村人居环境、历史文化名城（镇、村）保护审核报批、保护和监督管理等工作。

3.负责全县建设工程监理、检测、质量监督和工程造价工作；参与全县工程建设投资项目的可行性论证工作；负责全县建设工程施工许可的管理工作；承担全县建设工程勘察、设计的行业管理工作；负责全县建设工程勘察、设计及相关咨询单位的资质监管工作；负责工程建设项目的竣工验收备案；监督管理重点项目建设；指导、监督全县在工程建设、建设市场等方面的工作；负责住建系统项目入库材料的推进和协调、项目申报工作的管理、监督和考核，有效的做好住建系统项目的计划、申报、跟踪、验收。

4.参与重点项目招商引资工作，负责固定资产投资项目入库、相关信息材料报送等工作；参与建设工程勘察设计招标管理；参与勘察设计违法违规行为的查处。负责大型房屋建筑和市政基础设施工程、超限工程的抗震设防专项审查和初步设计审查的组织上报。组织中小型房屋建筑和市政基础设施的初步设计审查工作。负责施工图审查备案工作。负责全县建设工程抗震设防标准的管理。指导、监督抗震设防专项论证工作。组织各类房屋建筑和市政工程设计抗震设计检查。参与抗震设计审查。指导村镇建设抗震防灾工作。负责本系统科研项目的初审和申报工作。负责行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用工作。拟订建筑垃圾资源化再利用的整体规划和政策措施，综合协调建筑垃圾资源化再利用工作。负责对实施工程建设设计强制性标准进行监督检查。

5.负责对房屋建筑工程抗震设防实施情况的监督检查。贯彻执行工程质量监督政策和管理规章。研究拟订建筑行业安全保护措施。全面贯彻安全生产劳动保护的法律、法规及标准。负责房屋建筑和市政基础设施工程的施工质量、安全生产和文明施工管理工作。负责工程质量竣工验收备案管理。负责行业安全生产综合监督管理和考核。负责组织建设工程质量安全生产大检查。指挥、处理房屋建筑和市政基础设施建设工程质量和安全突发应急事件。组织或参与重大工程质量问题、安全事故调查处理。指导起重机械设备备案管理工作。指导建筑施工企业编制保证安全施工的措施和专项施工方案的备案工作。

6.负责全县建筑施工企业《安全生产许可证》的监督管理工作。负责对房屋建筑和市政工程施工扬尘进行监督检查。负责对工程监理质量检测机构进行监督检查。负责对“专职安全管理人员”持证上岗、教育培训和履行职责等情况进行监督检查。负责对实施工程建设施工过程中质量安全强制性标准进行监督检查。负责全县建筑工程质量安全监督机构、监督人员考核工作。指导农村住房建设质量安全监管。负责建设工程消防安全性施工图审查、备案、竣工验收。负责城市市政设施年度建设计划编制。指导和督促城市市政设施建设。协调、处理城市市政设施建设过程中的有关问题。参与城市市政基础设施建设项目竣工验收、移交工作。

7.负责住房保障和住房制度改革的调研工作，拟订全县住房保障和住房制度改革的规范性文件；组织拟订编制全县住房保障规划和年度计划、危旧房改造工作目标；指导全县农村住房建设、危房改造工作；负责全县享受廉租住房和经济适用住房、经济适用住房政策性补贴、县政府直接投资的公用租赁住房、限价商品房等事项保障对象的资格准入核准、公示、销售方案的认定等组织工作；指导政府组织的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房的收购、分配及日常管理工作；牵头住房保障和住房制度改革统计工作；负责全县住房保障和住房制度改革工作的组织协调与推动，对政策实施和执行情况进行督查考核，配合有关部门查处违反住房保障、房改政策的行为。研究拟订全县房地产业的发展规划、产业政策和规章制度。负责全县房地产业监督管理工作。负责房地产开发经营管理、物业管理、房屋产权交易和权属管理、房地产中介机构管理工作。负责房地产市场秩序的整治与监管。参与全县城镇土地开发项目土地拍卖条件意见及规划编制方案审核工作。参与协调处理房地产交易的矛盾纠纷。

8.负责城乡建设发展及建设工程质量安全服务等相关事务性工作，负责城建档案收集、整理、保管、利用等相关事务性工作，负责建筑起重机械设备备案、建筑。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、疫情防控工作

1.强化组织，积极应对。一是加强日常巡查和执法检查，责令房地产企业售楼工作按期停止开放、停止交房，并督促其做好业主的沟通解释工作；二是做好“一审批”工作，对全县春节前停工的21个在建工地进行执法检查；三是加强物业管理指导工作，强化日常巡查，重点检查管理区域家禽饲养、废弃口罩收集、外来人员登记、公共场所消毒及疫情防控宣传等情况。

2.立足实际，大力宣传。充分利用疫情防控检查巡查之际，大力向建筑企业、房地产企业、物管企业及小区居民开展《传染病防治法》、《突发公共卫生事件条例》及新冠肺炎防治知识等宣传教育，不断增强人民群众传染病防治意识。

3.当好“六员”，助推复工。一是当好宣传员，及时将各级关于疫情防控和企业复工复产的相关文件、要求通过微信工作群等方式进行传达，并向复工人员发放传染病防治知识手册及疫情防控宣传资料；二是当好分析员，及时对接了解项目防疫期间复工存在的问题、困难，认真分析研判，共商解决办法；三是当好服务员，采取电话、微信及上门实地指导等方式，鼓励、帮助符合条件的项目尽快科学有序复工；四是当好参谋员，结合实际编制疫情防控方案模板、复工审核检查目录供项目单位参考使用，让复工条件一目了然；五是当好联络员，收集汇总各项目用工需求后，交由县人社局统一组织有意愿的本地民工与施工企业对接，进行双向用工选择，缓解用工压力；六是当好监督员，对企业编制上报的疫情防控相关方案、制度进行严格审核，并联合相关部门、属地乡（镇）政府到项目实地督促指导，确保复工项目防疫措施、安全措施落实到位。

4.严格检查，狠抓落实。截至目前，县住建局组织召开疫情防控安排部署专题会7次，开展行业专项检查28次（其中联合检查4次），检查房地产项目36次，检查物业服务项目45次（督促设置废弃口罩收集桶35个、设置宣传横幅8条、指导物管企业消杀小区公共区域187.15万㎡），办理在建项目复工决定书18份、同意备案书14份，单位LED屏播放宣传标语34条，检查建筑工地45次，参检人员510余人次。

二、住房保障工作

1.农村危房改造。2019-2020年盐边县农村危房改造跨年度任务数1074户（其中，三类重点对象624户、非建档立卡边缘户293户、建档立卡贫困户维修加固及未享受政策增加建档立卡户危房改造157户）。

2.棚户区改造。红果片区棚户区改造项目完成147户报账资料审核，自来水厂主体完工；红格城中村项目已完成道路连接线等基础设施建设工作，该项目正有序推进。

3.公租房（经适房）管理。2020年1月至今共收缴公租房租金32万元，发放租赁补贴3.6万元（55户）；已完成县城公租房维修34处，共投入资金6万余元；核定乡镇公租房维修6个项目，预计投资53万余元；完成经适房上市交易资料审核3户；发放职工住房补贴共计2277679元（161人）。

三、项目建设推进工作

1.盐边县环境治理和城建基础设施PPP项目：投资11.47亿元，目前完成投资约2.28亿元。

（1）县城生活垃圾转运站。项目主体工程已完工，已进入正式运行阶段，绿化等扫尾工程完成总工程量99.8%。

（2）县城污水处理厂扩能重建项目。项目主体工程已完工，目前已完成设备安装、设备的联动调试，进入正式运行阶段，回车场、绿化等后续工程完成总工程量99.7%。

（3）桐源公园项目。目前正在加快一区、二区、三区的景观打造。一区已完成1.水中栈桥三主体结构（不包括剩余段）；2.大坝、1-8号拦水坝、假山主体结构及景石基础、防水；3.广场六1、2号挡墙主体结构；4.木栈道一主体结构；5.观鸟塔、科普中心垫层；6.湖心岛挡墙完成100%、驳岸挡墙完成60%；7.大坝旁挡墙主体完成60%；8.水中栈桥一主体结构完成30%；9.防水毯铺设完成10%；10.千层石3282.49T、龟纹石7585T；二区已完成1.水中栈桥四、五、木栈道二主体结构；2.1-8号拦水坝墙体、景石基础及防水；3.木棉广场挡墙及对面河道挡墙；4.一二区水管预埋；5.湖心岛挡墙完成100%、驳岸挡墙20%。三区已完成1.清表和征地拆迁；2.回填土方5400m3；3.水中栈桥六主体结构；4.3、4号拦水坝主体结构；5.1、3、4、5号拦水坝主体结构、防水、景石基础；6.水中栈桥七主体结构完成90%；7.驳岸挡墙完成40%；8.水中栈桥八主体结构完成50%。全区完成总工程量的36%,预计年底前完成公园主体工程建设。

（4）县城道路改造工程。正在加快实施东环南路、西环北路、东环北路等10条道路共计8.5km的施工。截至目前完成围挡搭建9906米，原砼路面破除7407米，雨水管网基础开挖6759米，雨水管支管开挖2365米，雨水管网安装6608米，雨水检查井砼浇筑完成228个，砖砌偏沟式单双箅雨水口240个，国防光缆深坑开挖完成76个，雨水管网中粗砂回填6187米，级配碎石铺设5359米，水稳层铺设5944米，路沿石安装7946米，路基面层砼浇筑4878米，弱电管道安装30437米，弱电管混凝土包封完成721米，沥青路面铺设完成2210米(含南溪路、玉泉路、东环南路下半段、东环北路)，标线完成2210米。完成总工程量30.7%，预计12月底完成东、西环线及东、西城街道路改造。

（5）盐边县老旧小区改造（望江小区356户）。现已完成小区住户改造意见摸底工作和方案设计。桐子林镇已征求小区业主加装电梯意见建议，67%居民同意加装电梯，仅1栋（望江小区7栋）住户同意率100%，具备电梯加装条件。目前老旧小区违章建筑现象突出，部分居民工作配合度不高，违章建筑拆除难度大，影响了小区改造进度。项目于9月底进场施工，正在开展小区违建拆除、清理等工作，目前已完成1.6#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼的梯步间剔除；2.界面剂、腻子膏及墙面的修补；3.新做及修复的散水、散水沟、排水沟的清淤；4.屋面、梯步间、生活垃圾及建渣和保护层的剔除、转运;预计12月底完成主体工程。

2.红果棚户区改造配套基础设施新建项目：1.自来水厂子项已完工;2.道路工程2#道路已完成40%工程量;3.其余子项均已完成初步设计及评审。

3.红格棚户区改造配套基础设施建设项目：3条连接线道路沥青路面铺设、划线及路灯安装工作基本完成，正在进行人行道及绿化施工。

四、房地产管理工作

1.2020年1月至今销售商品房住宅133套（总面1.15万㎡），销售均价3424.46元/㎡，完成房地产开发投资24018万元；办理存量房交易备案120件,交易面积1.13万㎡。

2.完成商品房预售许可证办理1件,共开发住宅239套,建筑面积1.77万㎡；完成房屋租赁备案21件；审核第五批新购商品房购房补贴，报县政府审核并通过107户，审核金额1545318元;发放房地产开发企业资质4件。

3.2020年1月至今收取房屋维修资金146.17万元（5个物业小区、182户），支付维修费6.45万元（3个物业小区、291户）。

4.对7家物业服务企业在管项目开展两次既有建筑专项整治和安全检查，排查物业管理项目13个，发现安全隐患2处（已及时整改），并督促开展应急演练工作。

5.督促相关开发商加快不动产权证办理工作。截至目前，天健小区完成187户业主不动产证办理，剩余29户不动产权证正在协调办理中；簸箕鲊一期居住小区完成664户不动产权证的办理；笮山庭院完成96户不动产权证办理，21户不动产权证正在办理中，56户不动产权证的办理正在协调推进中。

五、工程建设和质量安全管理工作

1.安全管理

（1）持续开展安全大检查。2020年1月至今共开展分部分项工程设施设备专项检查2次，涉及塔吊36台、施工电梯4部、电动吊篮5台，下达整改通知书3份（已及时整改）。

（2）加强重点部位和薄弱环节专项治理。适时组织开展疫情防控、夏季防暑、防汛消防等专项检查，督促在建项目（12个）成立应急救援队伍，并组织开展疫情防控、消防及防汛等应急演练9次。

（3）落实在建项目各方责任主体职责。县住建局于5月底组织召开了在建项目责任主体落实工作会，就在建项目各方责任主体落实、农民工工资保障、夜间施工、工地环境保护、建筑施工安全管理、消防安全、地灾和汛期安全隐患排查整治及文明施工等工作进行安排部署，并再次落实各参会单位、企业主体责任。

（4）开展“安全生产月”活动。按照市局、县安委会要求，以“消除事故隐患、筑牢安全防线”为主线，组织开展“安全生产宣传咨询日”活动和“安全知识送工地”、在建项目应急演练、“安全生产知识竞赛网络答题”等活动。

2.扬尘防治及能耗统计

我局结合扬尘防治“6个100%”和脏车治理工作情况，持续加强建筑工地施工现场管理工作，2020年1月至今共处理信访投诉案件8起，主要涉及噪音扰民、扬尘防治等方面内容，投诉处理率100%，处理投诉后满意率100%；完成市局下达我县民用建筑能耗统计任务（公共建筑21栋、居住建筑20栋），并及时汇总录入全国数据库。

3.保障农民工工资支付

县住建局通过专项会议、日常检查等方式，对县域房建和市政建设项目单位（业主、施工、监理）进行了《保障农民工工资支付条例》的宣讲，督促8家在建工地完成了建筑工人实名制、工资专户管理及实名制管理终端设备安装等工作，并对现场建筑工人进行实名制信息核实和登记，为避免工资拖欠事件发生，维护建筑工人合法权益奠定基础。

4.重点行业突出问题系统治理

（1）建筑企业资质审批突出问题系统治理。及时召开党组（扩大）、动员部署等会议，审议、制定了实施方案（盐边住建〔2020〕48号）并下发。县纪委驻住建局纪检组组织对系统公职人员涉嫌违纪违法问题线索进行摸排及自查，查找出“公示信息未在网上发布”问题一项，系统工职人员涉嫌违纪违法问题未发现。

（2）招投标领域突出问题系统治理。县住建局于5月底组织县域在建项目单位（业主、施工及监理），召开房屋市政工程安全文明施工及保障农民工工资工作会议，对治理期间（2019年1月至2020年5月）在建的招标房建和市政工程项目进行梳理，并要求各建设单位（招标人）开展自查并上报自查表。截至目前，共有7家单位（招标人）上报自查结果，暂未收到自查存在问题。

5.建筑业产值统计报送

受疫情影响，企业在建项目1至3季度共完成1.81亿元（本月底将继续指导建筑企业完成报送工作）。

6.扫黑除恶乱点乱象治理

坚持把扫黑除恶专项斗争作为全局性、战略性政治任务来抓，开展、收集、整理扫黑除恶档案资料9卷，上报工作信息21篇。

六、森林草原防灭火工作

1.及时传达、安排落实。县住建局及时成立组织机构、制定实施方案，通过党组会、职工会传达贯彻习近平总书记重要指示（批示）及各级关于森林草原防灭火工作的文件精神，并对系统所涉的森林草原防灭火工作进行安排部署。

2.明确职责、依法防控。一是作为县森林草原防灭火县领导包乡(镇)督导组联络员单位，县住建局及时与县包乡(镇)领导沟通、汇报，对红格镇森林草原防灭火工作进行了多次督导；二是充分利用单位LED显示屏及微信工作群等信息平台，广泛宣传森林草原防灭火工作要求及相关知识；三是结合管理重点，对建筑工地、物管单位、农村危房改造及办公区域等进行督促检查，防止用电、用火及用气引起的安全事故发生。

二、机构设置

住房和城乡建设局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.房地产改革与管理办公室

2.房屋产权交易登记中心

3.城乡建设发展中心

4.城乡建筑设计室

5.清扫清运队

- 第二部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计24424.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少793.82万元，下降4%。主要变动原因是建设项目有减少。

- 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计14104.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4904.40万元，占35%；政府性基金预算财政拨款收入9200.17万元，占65%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

- 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计10319.83万元，其中：基本支出498.37万元，占5%；项目支出9821.46万元，占95%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计24424.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少793.82万元，下降4%。主要变动原因是建设项目有减少。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出3634.95万元，占本年支出合计的36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少7788.09万元，下降69%。主要变动原因是新项目增加减少。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出3634.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出57.05万元，占1%；城乡社区支出790.22万元，占22%；住房保障支出2787.7万元，占77%；

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为3634.95万元，完成预算100%。其中：

1.208社会保障和就业支出

2080501	行政单位离退休支出决算为9.16万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2080502	事业单位离退休支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为28.30万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2080801	死亡抚恤支出决算为16.92万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.212城乡社区支出:

2120101	行政运行支出决算为	251.67万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2120102	一般行政管理事务支出决算为	0.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2120199	其他城乡社区管理事务支出支出决算为	183.10万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2120303	小城镇基础设施建设	支出决算为	324.0万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2120399	其他城乡社区公共设施支出支出决算为	0.00	万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2120501	城乡社区环境卫生支出决算为	0.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2129901	其他城乡社区支出支出决算为	31.40	万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.211住房保障支出:

2210103	棚户区改造支出决算为1,014.05万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2210105	农村危房改造支出决算为759.80万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2210106	公共租赁住房支出决算为15.69万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2210108	老旧小区改造支出决算为0.00万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2210199	其他保障性安居工程支出支出决算为10.48万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2210201	住房公积金	支出决算为45.10万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2210203	购房补贴支出决算为	207.46万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2210399	其他城乡社区住宅支出	支出决算为	735.11万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出498.37万元，其中：

人员经费464.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
　　日常公用经费33.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.00万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0.00万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6684.88万元。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况。

2020年，住房和城乡建设机关运行经费支出33.41万元，比2019年减少45.77万元，下降58%。主要原因是人员按照编制减少。

- （二）政府采购支出情况。

2020年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

- （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，盐边县住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用0*辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

- （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对多个项目开展了预算事前绩效评估，对多个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况良好。本部门还自行组织了多个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目有序开展，但也有部分问题在评价中被反应。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“第四批新购普通商品住房购房补贴资金”“第五批新购普通商品住房购房补贴资金”“第六批新购普通商品住房购房补贴资金”等多个项目绩效目标实际完成情况。

- 第四批新购普通商品住房购房补贴资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数238.57万元，执行数为238.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了满足条件的购房户享受到国家政策福利。

- 第五批新购普通商品住房购房补贴资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数154.53万元，执行数为154.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了满足条件的购房户享受到国家政策福利。

- 第六批新购普通商品住房购房补贴资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数342.01万元，执行数为342.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了满足条件的购房户享受到国家政策福利。

- 农村危房改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数527.4万元，执行数为527.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农户住房安全。

- 农村危房改造项目专项工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农户住房安全。

| 项目绩效目标完成情况表 （2020年度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 第四批新购普通商品住房购房补贴资金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 盐边县住房和城乡建设局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 238.57 | 执行数: | 238.57 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 238.57 | 其中-财政拨款: | 238.57 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 支付2018年263户购房户申请领取购房补贴且符合条件的补贴资金，享受1%的84户，享受2%的60户，享受3.5%的18户，享受5%的101户 |  |  | 支付2018年263户购房户申请领取购房补贴且符合条件的补贴资金，享受1%的84户，享受2%的60户，享受3.5%的18户，享受5%的101户 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 263户购房户 | 完成100% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1： | 申请领取购房补贴且符合条件的购房户 | 达到100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1： | 2020全年 | 完成100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1： | 238.57万元 | 完成238.57万元 |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 申请领取购房补贴且符合条件的263户购房户 | 已达到95% |
|  | 项目效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1： | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，为群众服好务。 | 已达到95% |
|  | 项目效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1： | 通过项目实施，改善人居环境。 | 已达到95% |
|  | 项目效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1： | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 已达到95% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | 通过项目实施，力争使服务对象对住建局工作满意度达到较好水平。 | 已达到95% |

| 项目绩效目标完成情况表 （2020年度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 第五批新购普通商品住房购房补贴资金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 盐边县住房和城乡建设局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 154.53 | 执行数: | 154.53 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 154.53 | 其中-财政拨款: | 154.53 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 支付2018年107户购房户申请领取购房补贴且符合条件的补贴资金，享受1%的3户，享受2%的15户，享受3.5%的1户，享受4.55%的1户，享受5%的87户 |  |  | 支付2018年107户购房户申请领取购房补贴且符合条件的补贴资金，享受1%的3户，享受2%的15户，享受3.5%的1户，享受4.55%的1户，享受5%的87户 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 107户购房户 | 完成100% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1： | 申请领取购房补贴且符合条件的购房户 | 达到100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1： | 2020全年 | 完成100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1： | 154.53万元 | 完成154.537万元 |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 申请领取购房补贴且符合条件的107户购房户 | 已达到95% |
|  | 项目效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1： | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，为群众服好务。 | 已达到95% |
|  | 项目效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1： | 通过项目实施，改善人居环境。 | 已达到95% |
|  | 项目效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1： | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 已达到95% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | 通过项目实施，力争使服务对象对住建局工作满意度达到较好水平。 | 已达到95% |
| 项目绩效目标完成情况表 （2020年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 第六批新购普通商品住房购房补贴资金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 盐边县住房和城乡建设局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 342.01 | 执行数: | 342.01 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 342.01 | 其中-财政拨款: | 342.01 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 支付2018年255户购房户申请领取购房补贴且符合条件的补贴资金，享受1%的55户，享受2%的18户，享受3.5%的6户，享受5%的176户 |  |  | 支付2018年255户购房户申请领取购房补贴且符合条件的补贴资金，享受1%的55户，享受2%的18户，享受3.5%的6户，享受5%的176户 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 255户购房户 | 完成100% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1： | 申请领取购房补贴且符合条件的购房户 | 达到100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1： | 2020全年 | 完成100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1： | 342.01万元 | 完成342.01万元 |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 申请领取购房补贴且符合条件的255户购房户 | 已达到95% |
|  | 项目效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1： | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，为群众服好务。 | 已达到95% |
|  | 项目效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1： | 通过项目实施，改善人居环境。 | 已达到95% |
|  | 项目效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1： | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 已达到95% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | 通过项目实施，力争使服务对象对住建局工作满意度达到较好水平。 | 已达到95% |
| 项目绩效目标完成情况表 （2020年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农村危房改造项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 盐边县住房和城乡建设局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 527.4 | 执行数: | 527.4 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 527.4 | 其中-财政拨款: | 527.4 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2019-2020年盐边县农村危房改造跨年度任务数1074户（其中，三类重点对象624户、非建档立卡边缘户293户、建档立卡贫困户维修加固及未享受政策增加建档立卡户危房改造157户） |  |  | 2019-2020年盐边县农村危房改造跨年度任务数1074户（其中，三类重点对象624户、非建档立卡边缘户293户、建档立卡贫困户维修加固及未享受政策增加建档立卡户危房改造157户） |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 2020年农村危房改造项目 | 完成100% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1： | 达到工程质量等指标要求 | 已达到90% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1： | 2020全年 | 完成90% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1： | 527.4万元 | 因项目没验收，未达到资金拨付要求，完成500.39万元 |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 1.农村危房改造。2019-2020年盐边县农村危房改造跨年度任务数1074户（其中，三类重点对象624户、非建档立卡边缘户293户、建档立卡贫困户维修加固及未享受政策增加建档立卡户危房改造157户） | 已达到95% |
|  | 项目效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1： | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，为群众服好务。 | 已达到95% |
|  | 项目效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1： | 通过项目实施，改善人居环境。 | 已达到95% |
|  | 项目效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1： | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 已达到95% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | 通过项目实施，力争使服务对象对住建局工作满意度达到较好水平。 | 已达到95% |
| 项目绩效目标完成情况表 （2020年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农村危房改造项目专项工作经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 盐边县住房和城乡建设局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 15 | 执行数: | 15 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 保证2019-2020年盐边县农村危房改造项目工作按质按量完成。 |  |  | 保证2019-2020年盐边县农村危房改造项目工作按质按量完成。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 2020年农村危房改造项目专项工作经费 | 完成100% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1： | 工作按质按量完成 | 达到90% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1： | 2020全年 | 完成90% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1： | 15万元 | 完成15万元 |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 保证农村危房改造工作按质按完成 | 已达到95% |
|  | 项目效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1： | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，为群众服好务。 | 已达到95% |
|  | 项目效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1： | 通过项目实施，改善人居环境。 | 已达到95% |
|  | 项目效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1： | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 已达到95% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | 通过项目实施，力争使服务对象对住建局工作满意度达到较好水平。 | 已达到95% |

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村危房改造专项资金项目开展了绩效评价，《盐边县住房和城乡建设局农村危房改造专项资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

- 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.208住房保障和就业支出：2080504未归口管理的行政单位离退休，指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、211节能环保支出：2110302水体，指政府在排水、污水处理、污水染防治、等方面的支出；2110304固体废弃物与化学品，指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置等方面的支出；2111103减排专项支出指减排专项资金安排的支出。2119901其他节能环保支出指用于其他节能环保方面的支出。

6、212城乡社区支出：2120101行政运行指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。2120199其他城乡社区管理事务支出指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。2120201城乡社区规划与管理指城乡社区、名胜风景区、历史名城规划制定与管理等方面的支出。2120303小城镇基础设施建设指用于小城镇路、气、水、电灯基本建设方面的支出。2120501城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7、221住房保障支出：2210103棚户区改造指用于棚户区改造方面的支出。2210106公共租赁住房指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。2210107保障性住房租金补贴指各级政府向低收入住保障家庭发放的住房租赁补贴支出。2210201住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分附件

附件1

盐边县住房和城乡建设局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

- 部门概况。

（一）基本情况。

1．主要职能。

1、贯彻执行国家省市人民防空工作的方针政策和法律法规，拟订全县人民防空发展规划和有关政策。负责防空地下室的管理。负责组织发放防空警报和灾情警报，指导人民防空专业队伍建设，组织防空防灾演练。负责人民防空工程避难场所的建设与管理。制定人民防空宣传教育计划，开展避难知识宣传教育，普及公民防护基本知识和技能。负责人民防空工程使用费和人防易地建设费的征收和管理。

2、负责城市市政设施年度建设计划编制。指导城市市政设施建设和城市地铁、轨道交通等城市公共交通设施的建设。参与城市总体规划和专项规划编制和审核。参与城市市政基础设施建设项目竣工验收、移交工作；拟订全县村镇建设的发展规划并监督实施。指导全县乡镇和村庄建设工作。指导全县公用设施建设、小城镇建设、建筑工匠培训和管理。组织开展全县“特色小城镇”培育创建、村镇建设试点工作。参与我县新农村建设、改善农村人居环境、历史文化名城（镇、村）保护审核报批、保护和监督管理等工作。

3、负责全县建设工程监理、检测、质量监督和工程造价工作；参与全县工程建设投资项目的可行性论证工作；负责全县建设工程施工许可的管理工作；承担全县建设工程勘察、设计的行业管理工作；负责全县建设工程勘察、设计及相关咨询单位的资质监管工作；负责工程建设项目的竣工验收备案；监督管理重点项目建设；指导、监督全县在工程建设、建设市场等方面 的工作；负责住建系统项目入库材料的推进和协调、项目申报工作的管理、监督和考核，有效的做好住建系统项目的计划、申报、跟踪、验收。

4、参与重点项目招商引资工作，负责固定资产投资项目入库、相关信息材料报送等工作；参与建设工程勘察设计招标管理；参与勘察设计违法违规行为的查处。负责大型房屋建筑和市政基础设施工程、超限工程的抗震设防专项审查和初步设计审查的组织上报。组织中小型房屋建筑和市政基础设施的初步设计审查工作。负责施工图审查备案工作。负责全县建设工程抗震设防标准的管理。指导、监督抗震设防专项论证工作。组织各类房屋建筑和市政工程设计抗震设计检查。参与抗震设计审查。指导村镇建设抗震防灾工作。负责本系统科研项目的初审和申报工作。负责行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用工作。拟订建筑垃圾资源化再利用的整体规划和政策措施，综合协调建筑垃圾资源化再利用工作。负责对实施工程建设设计强制性标准进行监督检查。

5、负责对房屋建筑工程抗震设防实施情况的监督检查。 贯彻执行工程质量监督政策和管理规章。研究拟订建筑行业安全保护措施。全面贯彻安全生产劳动保护的法律、法规及标准。负责房屋建筑和市政基础设施工程的施工质量、安全生产和文明施工管理工作。负责工程质量竣工验收备案管理。负责行业安全生产综合监督管理和考核。负责组织建设工程质量安全生产大检查。指挥、处理房屋建筑和市政基础设施建设工程质量和安全突发应急事件。组织或参与重大工程质量问题、安全事故调查处理。指导起重机械设备备案管理工作。指导建筑施工企业编制保证安全施工的措施和专项施工方案的备案工作。

6、负责全县建筑施工企业《安全生产许可证》的监督管理工作。负责对房屋建筑和市政工程施工扬尘进行监督检查。负责对工程监理质量检测机构进行监督检查。负责对“专职安全管理人员”持证上岗、教育培训和履行职责等情况进行监督检查。负责对实施工程建设施工过程中质量安全强制性标准进行监督检查。负责全县建筑工程质量安全监督机构、监督人员考核工作。指导农村住房建设质量安全监管。负责建设工程消防安全性施工图审查、备案、竣工验收。负责城市市政设施年度建设计划编制。指导和督促城市市政设施建设。协调、处理城市市政设施建设过程中的有关问题。参与城市市政基础设施建设项目竣工验收、移交工作。

7、负责住房保障和住房制度改革的调研工作，拟订全县住房保障和住房制度改革的规范性文件；组织拟订编制全县住房保障规划和年度计划、危旧房改造工作目标；指导全县农村住房建设、危房改造工作；负责全县享受廉租住房和经济适用住房、经济适用住房政策性补贴、县政府直接投资的公用租赁住房、限价商品房等事项保障对象的资格准入核准、公示、销售方案的认定等组织工作；指导政府组织的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房的收购、分配及日常管理工作；牵头住房保障和住房制度改革统计工作；负责全县住房保障和住房制度改革工作的组织协调与推动，对政策实施和执行情况进行督查考核，配合有关部门查处违反住房保障、房改政策的行为。研究拟订全县房地产业的发展规划、产业政策和规章制度。负责全县房地产业监督管理工作。负责房地产开发经营管理、物业管理、房屋产权交易和权属管理、房地产中介机构管理工作。负责房地产市场秩序的整治与监管。参与全县城镇土地开发项目土地拍卖条件意见及规划编制方案审核工作。参与协调处理房地产交易的矛盾纠纷。

8、负责城乡建设发展及建设工程质量安全服务等相关事务性工作，负责城建档案收集、整理、保管、利用等相关事务性工作，负责建筑起重机械设备备案、建筑。

- 机构情况，包括当年变动情况及原因。

盐边县住房和城乡建设局下属非独立核算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括：城建档案室、房地产改革与管理办公室、房屋产权交易登记中心、房屋产权交易登记中心、建设工程质量安全监督站、城乡建筑设计室、清扫清运队。

- 人员情况，包括当年变动情况及原因。

行政在职职工8人、事业在职职工25人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、疫情防控工作

1.强化组织，积极应对。一是加强日常巡查和执法检查，责令房地产企业售楼工作按期停止开放、停止交房，并督促其做好业主的沟通解释工作；二是做好“一审批”工作，对全县春节前停工的21个在建工地进行执法检查；三是加强物业管理指导工作，强化日常巡查，重点检查管理区域家禽饲养、废弃口罩收集、外来人员登记、公共场所消毒及疫情防控宣传等情况。

2.立足实际，大力宣传。充分利用疫情防控检查巡查之际，大力向建筑企业、房地产企业、物管企业及小区居民开展《传染病防治法》、《突发公共卫生事件条例》及新冠肺炎防治知识等宣传教育，不断增强人民群众传染病防治意识。

3.当好“六员”，助推复工。一是当好宣传员，及时将各级关于疫情防控和企业复工复产的相关文件、要求通过微信工作群等方式进行传达，并向复工人员发放传染病防治知识手册及疫情防控宣传资料；二是当好分析员，及时对接了解项目防疫期间复工存在的问题、困难，认真分析研判，共商解决办法；三是当好服务员，采取电话、微信及上门实地指导等方式，鼓励、帮助符合条件的项目尽快科学有序复工；四是当好参谋员，结合实际编制疫情防控方案模板、复工审核检查目录供项目单位参考使用，让复工条件一目了然；五是当好联络员，收集汇总各项目用工需求后，交由县人社局统一组织有意愿的本地民工与施工企业对接，进行双向用工选择，缓解用工压力；六是当好监督员，对企业编制上报的疫情防控相关方案、制度进行严格审核，并联合相关部门、属地乡（镇）政府到项目实地督促指导，确保复工项目防疫措施、安全措施落实到位。

4.严格检查，狠抓落实。截至目前，县住建局组织召开疫情防控安排部署专题会7次，开展行业专项检查28次（其中联合检查4次），检查房地产项目36次，检查物业服务项目45次（督促设置废弃口罩收集桶35个、设置宣传横幅8条、指导物管企业消杀小区公共区域187.15万㎡），办理在建项目复工决定书18份、同意备案书14份，单位LED屏播放宣传标语34条，检查建筑工地45次，参检人员510余人次。

二、住房保障工作

1.农村危房改造。2019-2020年盐边县农村危房改造跨年度任务数1074户（其中，三类重点对象624户、非建档立卡边缘户293户、建档立卡贫困户维修加固及未享受政策增加建档立卡户危房改造157户）。

2.棚户区改造。红果片区棚户区改造项目完成147户报账资料审核，自来水厂主体完工；红格城中村项目已完成道路连接线等基础设施建设工作，该项目正有序推进。

3.公租房（经适房）管理。2020年1月至今共收缴公租房租金32万元，发放租赁补贴3.6万元（55户）；已完成县城公租房维修34处，共投入资金6万余元；核定乡镇公租房维修6个项目，预计投资53万余元；完成经适房上市交易资料审核3户；发放职工住房补贴共计2277679元（161人）。

三、项目建设推进工作

1.盐边县环境治理和城建基础设施PPP项目：投资11.47亿元，目前完成投资约2.28亿元。

（1）县城生活垃圾转运站。项目主体工程已完工，已进入正式运行阶段，绿化等扫尾工程完成总工程量99.8%。

（2）县城污水处理厂扩能重建项目。项目主体工程已完工，目前已完成设备安装、设备的联动调试，进入正式运行阶段，回车场、绿化等后续工程完成总工程量99.7%。

（3）桐源公园项目。目前正在加快一区、二区、三区的景观打造。一区已完成1.水中栈桥三主体结构（不包括剩余段）；2.大坝、1-8号拦水坝、假山主体结构及景石基础、防水；3.广场六1、2号挡墙主体结构；4.木栈道一主体结构；5.观鸟塔、科普中心垫层；6.湖心岛挡墙完成100%、驳岸挡墙完成60%；7.大坝旁挡墙主体完成60%；8.水中栈桥一主体结构完成30%；9.防水毯铺设完成10%；10.千层石3282.49T、龟纹石7585T；二区已完成1.水中栈桥四、五、木栈道二主体结构；2.1-8号拦水坝墙体、景石基础及防水；3.木棉广场挡墙及对面河道挡墙；4.一二区水管预埋；5.湖心岛挡墙完成100%、驳岸挡墙20%。三区已完成1.清表和征地拆迁；2.回填土方5400m3；3.水中栈桥六主体结构；4.3、4号拦水坝主体结构；5.1、3、4、5号拦水坝主体结构、防水、景石基础；6.水中栈桥七主体结构完成90%；7.驳岸挡墙完成40%；8.水中栈桥八主体结构完成50%。全区完成总工程量的36%,预计年底前完成公园主体工程建设。

（4）县城道路改造工程。正在加快实施东环南路、西环北路、东环北路等10条道路共计8.5km的施工。截至目前完成围挡搭建9906米，原砼路面破除7407米，雨水管网基础开挖6759米，雨水管支管开挖2365米，雨水管网安装6608米，雨水检查井砼浇筑完成228个，砖砌偏沟式单双箅雨水口240个，国防光缆深坑开挖完成76个，雨水管网中粗砂回填6187米，级配碎石铺设5359米，水稳层铺设5944米，路沿石安装7946米，路基面层砼浇筑4878米，弱电管道安装30437米，弱电管混凝土包封完成721米，沥青路面铺设完成2210米(含南溪路、玉泉路、东环南路下半段、东环北路)，标线完成2210米。完成总工程量30.7%，预计12月底完成东、西环线及东、西城街道路改造。

（5）盐边县老旧小区改造（望江小区356户）。现已完成小区住户改造意见摸底工作和方案设计。桐子林镇已征求小区业主加装电梯意见建议，67%居民同意加装电梯，仅1栋（望江小区7栋）住户同意率100%，具备电梯加装条件。目前老旧小区违章建筑现象突出，部分居民工作配合度不高，违章建筑拆除难度大，影响了小区改造进度。项目于9月底进场施工，正在开展小区违建拆除、清理等工作，目前已完成1.6#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼的梯步间剔除；2.界面剂、腻子膏及墙面的修补；3.新做及修复的散水、散水沟、排水沟的清淤；4.屋面、梯步间、生活垃圾及建渣和保护层的剔除、转运;预计12月底完成主体工程。

2.红果棚户区改造配套基础设施新建项目：1.自来水厂子项已完工;2.道路工程2#道路已完成40%工程量;3.其余子项均已完成初步设计及评审。

3.红格棚户区改造配套基础设施建设项目：3条连接线道路沥青路面铺设、划线及路灯安装工作基本完成，正在进行人行道及绿化施工。

四、房地产管理工作

1.2020年1月至今销售商品房住宅133套（总面1.15万㎡），销售均价3424.46元/㎡，完成房地产开发投资24018万元；办理存量房交易备案120件,交易面积1.13万㎡。

2.完成商品房预售许可证办理1件,共开发住宅239套,建筑面积1.77万㎡；完成房屋租赁备案21件；审核第五批新购商品房购房补贴，报县政府审核并通过107户，审核金额1545318元;发放房地产开发企业资质4件。

3.2020年1月至今收取房屋维修资金146.17万元（5个物业小区、182户），支付维修费6.45万元（3个物业小区、291户）。

4. 对7家物业服务企业在管项目开展两次既有建筑专项整治和安全检查，排查物业管理项目13个，发现安全隐患2处（已及时整改），并督促开展应急演练工作。

5.督促相关开发商加快不动产权证办理工作。截至目前，天健小区完成187户业主不动产证办理，剩余29户不动产权证正在协调办理中；簸箕鲊一期居住小区完成664户不动产权证的办理；笮山庭院完成96户不动产权证办理，21户不动产权证正在办理中，56户不动产权证的办理正在协调推进中。

五、工程建设和质量安全管理工作

1.安全管理

（1）持续开展安全大检查。2020年1月至今共开展分部分项工程设施设备专项检查2次，涉及塔吊36台、施工电梯4部、电动吊篮5台，下达整改通知书3份（已及时整改）。

（2）加强重点部位和薄弱环节专项治理。适时组织开展疫情防控、夏季防暑、防汛消防等专项检查，督促在建项目（12个）成立应急救援队伍，并组织开展疫情防控、消防及防汛等应急演练9次。

（3）落实在建项目各方责任主体职责。县住建局于5月底组织召开了在建项目责任主体落实工作会，就在建项目各方责任主体落实、农民工工资保障、夜间施工、工地环境保护、建筑施工安全管理、消防安全、地灾和汛期安全隐患排查整治及文明施工等工作进行安排部署，并再次落实各参会单位、企业主体责任。

（4）开展“安全生产月”活动。按照市局、县安委会要求，以“消除事故隐患、筑牢安全防线”为主线，组织开展“安全生产宣传咨询日”活动和“安全知识送工地”、在建项目应急演练、“安全生产知识竞赛网络答题”等活动。

2.扬尘防治及能耗统计

我局结合扬尘防治“6个100%”和脏车治理工作情况，持续加强建筑工地施工现场管理工作，2020年1月至今共处理信访投诉案件8起，主要涉及噪音扰民、扬尘防治等方面内容，投诉处理率100%，处理投诉后满意率100%；完成市局下达我县民用建筑能耗统计任务（公共建筑21栋、居住建筑20栋），并及时汇总录入全国数据库。

3.保障农民工工资支付

县住建局通过专项会议、日常检查等方式，对县域房建和市政建设项目单位（业主、施工、监理）进行了《保障农民工工资支付条例》的宣讲，督促8家在建工地完成了建筑工人实名制、工资专户管理及实名制管理终端设备安装等工作，并对现场建筑工人进行实名制信息核实和登记，为避免工资拖欠事件发生，维护建筑工人合法权益奠定基础。

4.重点行业突出问题系统治理

（1）建筑企业资质审批突出问题系统治理。及时召开党组（扩大）、动员部署等会议，审议、制定了实施方案（盐边住建〔2020〕48号）并下发。县纪委驻住建局纪检组组织对系统公职人员涉嫌违纪违法问题线索进行摸排及自查，查找出“公示信息未在网上发布”问题一项，系统工职人员涉嫌违纪违法问题未发现。

（2）招投标领域突出问题系统治理。县住建局于5月底组织县域在建项目单位（业主、施工及监理），召开房屋市政工程安全文明施工及保障农民工工资工作会议，对治理期间（2019年1月至2020年5月）在建的招标房建和市政工程项目进行梳理，并要求各建设单位（招标人）开展自查并上报自查表。截至目前，共有7家单位（招标人）上报自查结果，暂未收到自查存在问题。

5.建筑业产值统计报送

受疫情影响，企业在建项目1至3季度共完成1.81亿元（本月底将继续指导建筑企业完成报送工作）。

6.扫黑除恶乱点乱象治理

坚持把扫黑除恶专项斗争作为全局性、战略性政治任务来抓，开展、收集、整理扫黑除恶档案资料9卷，上报工作信息21篇。

六、森林草原防灭火工作

1.及时传达、安排落实。 县住建局及时成立组织机构、制定实施方案，通过党组会、职工会传达贯彻习近平总书记重要指示（批示）及各级关于森林草原防灭火工作的文件精神，并对系统所涉的森林草原防灭火工作进行安排部署。

2.明确职责、依法防控。一是作为县森林草原防灭火县领导包乡(镇)督导组联络员单位，县住建局及时与县包乡(镇)领导沟通、汇报，对红格镇森林草原防灭火工作进行了多次督导；二是充分利用单位LED显示屏及微信工作群等信息平台，广泛宣传森林草原防灭火工作要求及相关知识；三是结合管理重点，对建筑工地、物管单位、农村危房改造及办公区域等进行督促检查，防止用电、用火及用气引起的安全事故发生。

二、评价工作开展情况

我单位按要求有序开展了2020年预算绩效管理工作，各部门积极参与高度配合，按质按量完成了2020年年预算绩效管理工作。

三、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况.

2020年基本支出安排数为1173.89万元，支出1173.89万元，其中：人员经费为1094.71万元，日常公用经费为79.18万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2020年部门预算项目安排数为14161.45万元，支出14161.45万元，其中:社会保障和就业支出	143.03万元，节能环保支出2227.45万元，城乡社区支出	8116.86万元，住房保障支出4848.01万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2020年专项资金安排9821.47万元，支出9821.47万元，其中：2120199其他城乡社区管理事务支出38.55万元，占支出0.37%，2120303小城镇基础设施建设324.04万元，占支出3.14%；2120802土地开发支出6.75万元，占支出0.07%；2120803城市建设支出134.00万元，占支出1.30%；2120804农村基础设施建设支出111.16万元，占支出1.08%；2120810棚户区改造支出3,615.75万元，占支出35.04%；2121301城市公共设施117.22万元，占支出1.14%；2121701城市公共设施2,700.00万元，占支出26.16%；2129901其他城乡社区支出31.40万元，占支出0.30%；2210103棚户区改造1,014.05万元，占支出9.83%；2210105农村危房改造759.80万元，占支出7.36%；2210106公共租赁住房15.69万元，占支出0.15%；2210199其他保障性安居工程支出10.48万元，占支出0.10%；2210203购房补贴207.46万元，占支出2.01%；2210399其他城乡社区住宅支出735.11万元，占支出7.12%。

- 资产管理。

按照本单位内控制度中资产管理制度的进行管理，主要内容为资产使用管理、产权界定与登记；资产清理、审核、处置、纠纷调处；管理方式选择及组织实施；资产统计报告、评估备案和核准、绩效评价、监督与责任追究等。

- 内控制度管理。

1.内部控制制度的设置及执行情况。

内部控制制度的设置是按照相关规定设置，结合本单位职能职责特色，结构完整，覆盖全面，并严格执行，且执行情况良好。

2.部门内部控制制度的执行。

部门内部控制制度执行情况良好。

（四）信息公开。

我单位资金管理严格按照预算绩效管理要求，在公众信息网财政绩效评价信息专栏进行公示，自评结果拟应用于探索提高工作效率，更好的履职。

（五）绩效监控。2020年预算执行进度监控情况。

我单位预算安排的基本支出主要是用于保障机构正常运转的人员和日常公用经费支出，从目前预算指标完成情况看，预计全年预算执行率能达100%，能全面完成财政下达的预算指标。项目支出主要是用于基础设施建设、已有基础设施维护及管理、保障性住房等，目前各项目正在按照相关进度拨款，预计全年预算执行率能达100%，能全面完成财政下达的预算指标。

（六）部门绩效情况。

1.总体绩效

（1）产出指标完成情况分析。产出指标完成情况良好。其中：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达到绩效要求。

（2）效益指标完成情况分析。效益指标完成情况完成良好。其中：经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响评分均达到90%。

（3）满意度指标完成情况分析。群众满意度调查达到95%。

2.主要目标绩效完成情况

（1）产出指标完成情况分析。产出指标完成情况良好。其中：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达到绩效要求。

（2）效益指标完成情况分析。效益指标完成情况完成良好。其中：经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响评分均达到90%。

（3）满意度指标完成情况分析。群众满意度调查达到95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。（附相关评分表）

| 2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 |  |  | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 |  | 评价属性 |  | 得分 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 |  |  |
| 部门预算管理（55分） | 预算编制（23分） | 目标制定 | 8 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 | √ |  | √ | √ | 7 |  |
|  |  | 目标完成 | 8 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*8 |  | √ |  | √ | 7 | 部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目 |
|  |  | 报送时效 | 7 | 部门是否在规定时间内完成绩效目标填报及修改完善。 | 根据年初部门预算绩效目标填报情况打分 | √ |  | √ |  | 7 |  |
|  | 预算执行（18分） | 动态调整 | 6 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 在绩效监控完成后，根据绩效监控结果对当年执行进度落后、无法实现或需进行调整的项目进行预算及绩效目标调整的，指标得分=落实绩效监控结果项目个数/绩效监控需调整项目总数*6分 当部门项目无调整项目并按照原定绩效目标实施的，得满分。 | √ |  |  | √ | 4 |  |
|  |  | 执行进度 | 6 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算支出执行进度在6、9、11月应达到序时进度的60%、80%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |  |  | √ | 4 |  |
|  |  | 报送时效 | 6 | 评价部门是否在规定时间内将绩效监控报告报送县财政局。 | 县级主管部门应在规定时间内将本级及下属二级预算单位1-8月绩效监控报告报送县财政局，延迟报送的酌情扣分，未报送的不得分。 | √ |  | √ |  | 4 |  |
|  | 完成结果（14分） | 预算完成 | 7 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | √ |  |  | √ | 7 |  |
|  |  | 违规记录 | 7 | 根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据上一年度巡视巡察、审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | √ |  |  | √ | 7 |  |
| 专项预算管理（20分） | 项目决策（8分） | 程序严密 | 3 | 评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。 | 1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得1.5分，否则不得分。 2.专项资金的管理办法健全完善的，得1.5分，否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。 | √ |  | √ |  | 2 |  |
|  |  | 规划合理 | 3 | 评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。 | 1.专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得1分，否则该三级指标整体不得分。 2.项目规划符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划的，得1分。 3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得1分，有一处不符合的扣0.2分。 | √ |  | √ |  | 2 |  |
|  |  | 结果符合 | 2 | 评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。 | 项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*2 | √ | √ | √ | √ | 1 |  |
|  | 项目实施（4分） | 分配科学 | 2 | 评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。 | 1.项目分配选取了科学的绩效分配方法，得1分； 2.采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得1分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得1分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得1分。否则，酌情扣分。 | √ | √ | √ |  | 1 |  |
|  |  | 分配及时 | 2 | 评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得2分，否则不得分。 | √ |  | √ |  | 2 |  |
|  | 完成结果（8分） | 预算完成 | 3 | 评价专项项目资金形成实际支出的情况。 | 专项资金实际支出进度达到100%的，得3分，未达到100%的，指标得分=实际拨付使用金额/专项项目金额*3。 | √ |  |  | √ | 1 |  |
|  |  | 实施绩效 | 3 | 评价专项项目是否达到预期绩效 | 部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。 | √ |  |  | √ | 2 |  |
|  |  | 违规记录 | 2 | 根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。 | 依据上一年度巡视巡察、审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。 | √ |  |  | √ | 2 |  |
| 绩效结果应用（25分） | 信息公开（10分） | 目标公开 | 5 | 评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。 | 按要求将部门预算绩效目标进行公开的，得5分。 | √ |  | √ |  | 5 |  |
|  |  | 自评公开 | 5 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求在内网或外网公开的，得5分。 | √ |  | √ |  | 5 |  |
|  | 整改反馈（15分） | 结果整改 | 8 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。 | √ |  |  | √ | 8 |  |
|  |  | 应用反馈 | 7 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | √ |  |  | √ | 7 |  |

- 存在问题。

我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我单位实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

但在实际执行过程中，绩效管理的机制仍不够完善，体系设置和人员水平也存在诸多问题，主要存在的问题：一是部门预算绩效管理的保障机制不完善；二是部门预算绩效评估全系不完善；三是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。

- 改进建议。

针对以上存在的问题：一是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；二是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

附件2

盐边县住房和城乡建设局

农村危房改造项目2020年绩效评价

报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为了做好2020年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《盐边县财政局关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（盐边委办〔2019〕114号 ）文件精神，结合实际，在相关门部的指导下，对所申报项目进行初步设计及概算编制、立项、公开招投标、比选、对施工项目进行监督检查，我单位组织成立了绩效评价工作小组，对我单位进行专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，进行绩效自评分析，总结，现将我单位绩效自评结果报告如下：

2.项目立项、资金申报的依据。

根据川财建〔2020〕6号下达预安排非建档立卡特殊困难户住房安全保障补短资金对三类重点对象、非建档立卡边缘户、建档立卡贫困户维修加固及未享受政策增加建档立卡户进行危房改造。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在项目实施过程中资金由财政下发至金财网平台，实行专款专用，加强资金管理，严禁挤占、挪用、截留该项目资金，在资金使用过程中由施工方提出申请，监理检查验收工程进度是否符合申报条件，经单位财务人员申报上级主管部进行审批拨付进度款。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账程序，农村危房改造项目资金严格按照“科学、安全、经济、适用”为基础，及遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，根据规定要求须纳入代建制的项目必须纳入代建，须纳入比选的项目必须纳入比选。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

各乡镇农村危房改造项目

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019-2020年盐边县农村危房改造跨年度任务数1074户，其中：三类重点对象624户、非建档立卡边缘户293户、建档立卡贫困户维修加固及未享受政策增加建档立卡户危房改造157户。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本次分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目的建设由单位领导小组，对该项目进行监督，查检，严格按照施工图纸进行验收，施工期间不间断的与监督方进行施项目接洽，对施工内容发现问题及时纠正，对问题的处理及时有效，保证工程的顺利进行并投入使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目的建设由单位领导小组，对该项目进行监督，查检，严格按照施工图纸进行验收，施工期间不间断的与监督方进行施项目接洽，对施工内容发现问题及时纠正，对问题的处理及时有效，保证工程的顺利进行并投入使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

根据川财建〔2020〕6号下达预安排非建档立卡特殊困难户住房安全保障补短资金527.4万元。

2.资金到位。

汇总统计截止评价时点该项目资金全部到位，支出500.39万元。

3.资金使用。

该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按照财政局要求专款专用，实行报账制。

（三）项目财务管理情况。

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1、我单位建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，制定了财务报账审批制度，修订完善了项目申报管理办法。由核算中心进行会计核算和财务管理，做到先申报后支付，按流程办理。

（二）项目管理情况。

农村危房改造项目管理格按照“科学、安全、经济、适用”为基础，遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，实施过程中进行公示公开，对中标项目进行公示。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

在项目实施过程领导小组对项目的实施进行监督，严格加强资金管理、不挤占、不挪用、不截留项目资金，专款专用，保证了项目全面健康发展，创造可持续发展得到了较好的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在项目实施中均保质保量，按时完成。

（二）项目效益情况。

在项目实施过程中为节约成本，降低环境污染环境，施工中采取废水回收沉定再次利用，废旧物运到统一销毁处理，很好地保护了生态环境，为可持续发展提供了有力保障，得到了社会的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金支付手续完备，程序合规合法，管理规范，质量保证，群众满意，成效显著。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

- 第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表