附件4

盐边县工业区管委会

美利林、天钒公司供水管道安装工程项目

资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.园区管委会作为园区服务中心主管部门，负责统筹协调园区建设项目资金申报，配合项目征地拆迁协调、各项费用支付等。指导并督促项目的顺利建设。

2.项目立项、资金申报的依据。

为提供良好的招商引资环境，解决用水用电困难，保证企业用水用电，根据盐边县工业经济高质量发展工作领导小组2021年第1期会议纪要管委会启动实施美利林、天钒公司供水管道安装工程项目。根据《盐边县工业区开发建设管理委员会关于拨付美利林、天钒公司临时供水管道安装经费的请示》（盐边工管委〔2021〕51号文件）对项目资金进行申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照相关财务制度制定本项目资金管理办法。支付美利林科技（攀枝花）有限公司供水管DN100管道315m，四川天钒科技有限公司供水管道DN100管道120m等安装费。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

主要建设内容包括：新建美利林科技（攀枝花）有限公司供水管DN100管道315m，四川天钒科技有限公司供水管道DN100管道120m4及配套水表、闸阀等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成项目施工合同内所有建设内容，目标按工程量数额可量化、细化。计划2021年6月实施完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

成立以田茂文主任为组长，龚高禄副主任为副组长，各股室主任为工作成员的自评工作领导小组开展自评工作，并严格按照目标绩效进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

根据《盐边县工业区开发建设管理委员会关于拨付美利林、天钒公司临时供水管道安装经费的请示》（盐边工管委〔2021〕51号文件）对项目资金进行申报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。根据盐边县财政局《关于下达美利林、天梵公司临时供水管道安装经费》（盐财资建【2021】267号   文已下达项目资金6.66万元。

2.资金到位。2020年10月收到盐边县财政局下达项目资金6.66。

3.资金使用。该项目资金己于2021年11月支付完成管道安装经费6.66万元。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，项目的各项开支，符合国家、省、市相关法律、法规、政策、财经制度，并本着“厉行节约，勤俭办事”控制支。项目经费实行专款专用，办理经费支出手续完备，报销凭据真实合规，报销单上有经手人、证明人签字。财务处理及时，会计核算规范，提供真实、准确、完整的会计信息。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

为确保盐边县钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程项目项目各项工作顺利实施，经单位研究，决定委派规划建设股分管领导及规划建设股人员与实施单位对接，及时有效处理该项目实施过程中需要协调解决的困难和问题。

（二）项目管理情况。

规划建设股负责掌握项目建设进度，适时收集、整理项目推进中存在的问题，提出解决问题的建议，及时提交分管领导报管委会领导班子研究解决；确保项目建设按期推进。

（三）项目监管情况

规划建设股分管领导及规划建设股负责及时了解项目推进情况，确保项目按计划推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成项目现场工程量确认、施工合同签订，组织实施完成该项目。

（二）项目效益情况。

制作安装美利林科技（攀枝花）有限公司、四川天钒科技有限公司自来水供水管道，保证企业生产生活用水，为企业解决后顾之忧，争取早日投产创收。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

良好

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

盐边县工业区开发建设管理委员会

2022年5月18日